2022年别山镇防汛应急演练方案

别山镇防汛抗旱指挥部

2022年5月

2022年别山镇防汛应急演练方案

2022年5月31日（星期五）上午9:00，我镇在州河左堤管城段子堤组织防汛演练，参加演练人员要求统一穿迷彩服。具体演练安排如下：

一、演练集合时间和地点

集合时间：5月31日上午8：50

集合地点：州河管城子堤

二、防汛演练人员安排

总 指 挥：郝志国（副镇长、防汛办主任）

现场指挥：么庚（武装部长）、曹建国（防汛办副主任）

成    员：40人

- 1、镇防汛办成员和抢险队员30人：周立兴、吴铎、代发、刘丹、王星、段刚、张艳辉、赵思源、张海红、李荣星、李连杰、宋金良、亢建忠、温春生、王悦同、李冯涛、张宏伟、贾思航、郭海峰、高静、平键学、李振、王建东、张士永、杨伟志、李海春、张国清、杨宝伟、赵永臣、张宇珊

- 2、管城村“两委”干部和抢险队员共10人，由支部书记石淑华带队。

三、防汛物资和车辆安排

- 1、防汛演练物资准备：救生衣30件，铁锹30把，防汛宣传材料200张，抢险旗帜1面，防汛物资统一从水利站防汛库房领取，由森林防火车运输。

- 2、车辆安排：森林防火车1辆，各部门和人员自行安排车辆。

四、防汛演练组织开展

- 1、人员到达演练集合地点后，由幺庚部长组织演练人员列队，分发防汛装备。

- 2、由郝志国副镇长宣读防汛演练内容后，由幺庚部长指导组织开展演练。

五、防汛演练内容

- （一）防汛演练模拟抢险情况

- 由于多日连续强降雨，于桥水库开闸泄洪造成州河水位上涨，村巡查人员发现州河管城段子堤出现大堤渗水和涵洞透水的情况上报到镇防汛办；镇防汛抢险队立即出动对州河管城段子堤进行防汛抢险。

- （二）防汛演练抢险内容

- 1、抢险队按2人一组对管城子堤大堤两侧进行“地毯式”排查，排查，排查大堤渗水点，有无管涌等安全隐患。

- 2、抢险队按照50米一岗的要求对管城子堤进行全天候24时的水情监察。

- 3、防汛转移安置组人员对住在滩地内的农户进行转移安置。

- 4、防汛抢险队灌装沙袋，封堵渗水点。

- 5、防汛排涝组人员安装排水泵对积水的农田进行排涝救灾。

六、防汛演练总结

- 由郝志国副镇长进行防汛演练情况总结，演练结束后各部门和人员自行返回，防汛物资由森林防火车统一送回水利站防汛物资库房，由镇防汛办编写防汛演练总结报告。

- 别山镇防汛抗旱指挥部

- 2022年5月30日