- 杨津庄政发〔2025〕2号

关于印发《杨津庄镇2025年防汛工作方案》的通知

镇直各部门、各村党组织：

《杨津庄镇2025年防汛工作方案》已经镇党委、政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府

2025年5月16日

（此件主动公开）

杨津庄镇2025年防汛工作方案

一、基本情况：

杨津庄镇域共有11条河道干渠，其中一级河道1条（州河6.54公里）、二级河道1条（兰泉河6公里）、干渠9条、排水泵站1个（西三道港泵站）、穿堤涵闸9个（已封堵）、津蓟铁路下穿涵洞5个（其中渔津庄、杨津庄、黄津庄涵洞由区交通局管理，大漫河涵洞由大漫河村管理，王家浅涵洞未使用）,一二级河道不存在险工险段。今年防汛的重点任务是防范汛期出现的村庄内涝、农田沥涝、铁路下穿涵洞积水、一二级河道过境洪水对堤岸威胁。州河左堤涉及莫家庄、王家浅、杨津庄、渔津庄四个村庄，四个村共有1700户、5500口人（其中津围公路以西有企业门市  67个、常住人口1225人）；兰泉河右堤涉及十棵树、金水庄、东三道港、黄土坎、大胡、金苏六个村，六个村共有740户、2745人。近十年来镇域内没有特大洪涝灾害发生，2021年州河大流量泄洪给州河左堤造成较大压力。

二、防汛工作方案

（一）建立杨津庄镇防汛指挥体系

按照防汛抗旱行政首长负责制的要求，建立镇级防汛工作分指挥部。总指挥由党委书记邵长亮和镇长葛长平担任，副指挥由各副职担任，成员包括镇政府相关科室负责人和52个村党支部书记。分指挥部下设防汛办公室，办公室主任由王学永兼任，副主任由乡村振兴中心刘英利担任，办公室成员为镇乡村振兴中心相关同志。52个村分别设立村级防汛领导小组，组长由村党支部书记主任担任，成员由村“两委”班子成员组成，负责本村防汛抢险救灾避险的各项工作。

（二）建立分工负责的镇村两级防汛组织体系

镇政府（原乡村振兴中心）负责镇域内9条干渠和公共支渠的隐患排查、清理疏浚，危房户登记造册、指挥转移安置，负责州河、兰泉河穿堤涵洞的检查和堤坝险情的处置，负责与上游来水乡镇和下游泄洪乡镇的协调、负责镇级防汛抗洪物资准备等。具体工作如下。

1.起草防汛预案：根据实际情况起草可操作性的应急

预案，实时发布预警信息，与各村签订《防汛工作责任书》。

2.干渠、公共支渠排查治理：在汛期到来之前对已经建设完成的八间房、宗庄子排水泵进行检修维护，汛期遇有较大沥涝督促两个村适时排涝。

3.排水泵站杂物清理：汛期来临之前与水务局排灌站加强联系，对西三道港排水泵站以西干渠的水草、垃圾进行打捞清理。当河道干渠超警戒水位时及时联系排水站排水。

4.各村汛期危房登记：安排各村排查危房并登记造册，遇有预警天气及时通知各片片长、包村干部和村干部提前转移。

5.建立镇级防汛队伍：总人数达到120人以上。

6.开展防汛演练：针对州河、兰泉河堤岸出现洪水漫堤情况，在区水务局专业人员指导下组织人员灌装沙袋、运输沙袋、搭建阻水堤埝。

7.加强对铁路下穿涵洞和易积水点位的巡查检查：与渔津庄、杨津庄、黄津庄铁路下穿涵洞管理人员加强联系，督促大漫河村对铁路下穿涵洞加强管理，遇有极端天气过程及时排水或采取隔离措施。督促王家浅村对未使用的涵洞加固隔离围网、加挂警示牌，防止出现人员落水事故。

8.做好防汛物资准备：块石2000方，石子3000方，沙子3000方，圆木200根，编织袋：5000条，苫布、彩条布各2000平方米，铁锨200把，手电筒200个。所有代储物资均需提前签订使用协议，保证随时使用。

9.机械设备准备：提前计划挖掘机6台，装载机4台，运输车8辆，遇有特殊情况保证机械设备应急到位。

52个村的防汛工作实行分片包保责任制，包片领导和包村干部指导各村开展防汛抢险工作，遇有突发情况及时向镇防汛指挥部报告。52个村分别负责各村域范围内的村庄内涝排水和农田积水排涝，负责村庄危房户的转移安置。具体工作如下。

1.建立村级防汛队伍：沿州河、兰泉河村庄准备不少于50人的防汛抢险队伍并进行登记造册，其他村庄根据村庄大小准备不少于30人的防汛人员，保证遇有极端天气过程能够随时组织抢险。

2.准备防汛物资：沿河村庄物资准备木桩30根、铁锨100把、手电20只、编织袋500条，其他村庄根据实际情况准备较充足的防汛物资，保证随时使用。

3.沟渠堵点排查清理：汛期来临之前要对村内易积水点位和田间支毛渠堵点进行清理，对村内和田间临时发现的堵点进行疏浚，督促马龙港、杨津庄点位提前清理、准备排水设备。

4.极端天气预警：遇有预警天气要利用气象大喇叭和

村级微信群做好预警信息播报。充分发挥村级“锣长”的作用，遇有特殊情况及时上门督促转移安置。

5.危房户转移安置：遇有预警天气要及时转移危房居住人员，安置到村委会或其他安全地点。

6.其他工作：极端天气来临之前要提前切断农田电路，极端天气过后及时处置倾倒树木、倾斜线杆，避免次生灾害发生，及时统计上报灾情损失，恢复村庄生产生活。

（三）建立防汛抢险应急响应机制

1.气象部门发布气象灾害蓝色预警时，镇政府启动四级应急响应：综合办公室及时向政府各部门和各村发布预警信息；镇、村值班人员强化值班值守，镇政府由一名副职领导专勤值班，保证值班电话通讯畅通；各部门人员保持通讯通畅，随时听候综合办公室的应急通知。

2.气象部门发布气象黄色预警时，镇政府启动三级应急响应：除做好四级响应工作外，镇主管防汛副职在岗执勤，将雨情变化情况随时向镇主要领导报告，随时调整防汛等级。乡村振兴中心、镇综合执法大队有一组人员在岗值班，根据雨情巡查河道堤防、穿路桥涵、公共设施，发现危险点位及时与相关部门联系处置。

3.气象部门发布橙色、红色预警时，镇政府启动二级、一级应急响应：镇主要领导、副职领导和全体机关干部全员上岗，按照职责分工做好防汛抢险的准备工作，随时听候镇防汛指挥部的指示，随时准备防洪抢险。

三、特大暴雨应急预案

遇有特大暴雨，州河、兰泉河上游来水可能出现河水漫堤、管涌等险情时，镇防汛指挥分部按照区防指的要求立即启动特大暴雨应急预案。镇防汛分指挥部设综合办公组、预警预报组、水情巡查组、应急救援组、转移安置组、物资物料组、堤防封堵组、治安保卫组、交通疏导组、后勤保障组。各组人员组成和职责如下：

综合办公组：负责人赵春梅、赵玉秀，成员以综合办公室、党建办公室人员为主，负责上级防汛工作精神的传达和本镇防汛情况的上报。

预警预报组：负责人高难，成员以宣传部门工作人员为主，负责通过预警大喇叭和村村通广播，向沿河村庄发出预警信息，并要求各村以广播的形式做好预警工作。

水情巡查组：负责人王学永，成员以原乡村振兴服务中心人员为主，负责对两条河道堤岸的水情巡查，发现超警戒水位和堤防安全隐患及时报告。组织沿河村庄应急抢险队伍昼夜上堤巡查，及时处置险情。

应急救援组：负责人田楠，成员以镇公共安全办公室、飞鹰救援队人员为主，负责对因汛情引起的公共电力、通讯设施、倾倒树木等突发情况开展处置工作，并对被困人员开展救援。

转移安置组：负责人周军、赵立颖，成员以公共服务办公室工作人员为主，负责联系学校、卫生院等单位的场地场所，做好转移人员的安置工作。

物资物料组：负责人佟海文，成员以综合执法大队、村镇建设办公室人员为主负责防汛机械的准备和防汛物资的转运。

堤防封堵组：负责人秦世杰，成员由镇基干民兵营和沿河村庄防汛应急抢险队组成，负责对危险河段、堤防进行封堵和加固。

治安保卫组：负责人赵春梅，成员以派出所、综合治理中心人员为主，负责对汛情期间不服从统一管理的人员进行劝导和执法。

交通疏导组：负责人胡哲、杨瑞鹏，成员以原农村社会事业发展服务中心人员、环境专班为主，负责联系交通队，保障防汛物资转运、开展救援等工作的道路通畅。

后勤保障组：负责人田楠，成员以经济发展办公室为主，负责做好各组工作人员的后勤保障和必要防汛设备物资的购置。

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府综合办公室    2025年5月16日印发