蓟州区深入推进京津冀协同发展

2024年重点工作安排

2024年是京津冀协同发展战略实施十周年，也是蓟州区全面建设生态优先绿色发展典范城市的关键一年，做好京津冀协同发展工作，要深入学习贯彻习近平总书记视察天津市时提出的“四个善作善成”重要要求，认真落实陈敏尔、张工同志来蓟调研讲话精神，坚持区委“一四五八”工作思路，立足“三地一城”发展定位，深入实施蓟州区京津冀协同发展走深走实行动方案，努力开创中国式现代化蓟州实践新局面。全年总体工作目标：“三地一城”建设加快推进，“1+4”工程持续取得新成效。新增落地北京项目投资额20亿元以上，蓟州农品北京销售额增长10%，北京游客占比稳步提升，区域一体化发展迈出实质步伐。围绕全年总体要求和目标，重点抓好以下工作。

一、深入推进承接载体规划建设

1.完成“专业承接平台”规划方案。3月底前，聘请专业咨询机构，以承接北京教育科研、医疗康养等为重点，形成“专业承接平台”规划方案，提交区委、区政府审定，并报市级部门。（牵头单位：规划资源局蓟州分局、发展改革委；配合单位：新城公司、洇溜镇等）

2.持续提升经济开发区载体功能。推进新建中水厂、市政供水工程等项目的前期手续办理，陆续开工建设；9月底前，扩建污水处理厂投入运营；年底前完成盘龙山等12条道路翻修，载体功能进一步提升。（牵头单位：开发区管委会；配合单位：政务服务办、规划资源局蓟州分局等）

3.推动新城片区开发建设。推动荣宝斋文化产业园二期落地，枫叶教育、天津外国语大学蓟州外国语学校开工建设。3月底前，启动8宗415亩土地出让前期手续，持续跟进挂牌出让。8月底前，完成州河片区成方连片开发方案报审程序，推动525亩土地征转手续加快办理。（牵头单位：新城公司；配合单位：规划资源局蓟州分局、土地整理中心、渔阳镇等）

4.加快大小云泉寺片区规划设计。4月底前，完善确定大小云泉寺片区城市设计方案，启动控制性详细规划的编制。（牵头单位：新城公司；配合单位：规划资源局蓟州分局、别山镇等）

5.推进新城古城联动城市更新。6月底前，完成新城古城联动城市更新项目前期工作，并纳入区重点储备项目库；启动长城路沿线改造、智慧停车场等项目建设。挖掘独乐寺、渔阳鼓楼两个历史文化街区价值，保护文物传承发展，丰富经济业态，提升城市功能品质。（牵头单位：住房和建设委；配合单位：城市管理委、规划资源局蓟州分局、文化和旅游局、商务局、万事兴集团、新城公司、渔阳镇等）

二、深入实施“资源承接”工程

6.承接北京总部资源。结合我市非首都功能疏解央企推送名录和责任分工，主动对接在北京总部资源，促成一批结算经济、实体企业等合作项目，新落地北京项目投资额不少于1亿元。（牵头单位：发展改革委、投资促进局；配合单位：工业和信息化局、商务局、文化和旅游局、住房和建设委、农业农村委、交通局、新城公司、广成集团、城投公司、各乡镇等）

7.承接北京外溢制造业。以培育新材料、智能制造、工业电气、表面处理、绿色食品等产业链为重点，全面链接北京外溢企业资源，新增北京项目落地投资额不少于18亿元。（牵头单位：工业和信息化局、开发区管委会；配合单位：投资促进局、发展改革委、各乡镇等）

8.承接北京文旅资源。主动对接北京文旅头部企业，力争在大型文旅项目、整建制开发优质村落等方面，促成一批合作项目，新增落地北京项目投资额不少于1亿元。（牵头单位：文化和旅游局；配合单位：投资促进局、新城公司、相关乡镇等）

9.承接北京科创资源。全面强化协同创新和产业协作，围绕服务重点产业链建设，主动对接北京科创资源，着力引进创新平台及面向市场应用为主的转化项目，推动更多科技成果从“实验室”走向“生产线”，新增落地北京项目投资额不少于5000万元。（牵头单位：科学技术局；配合单位：投资促进局、工业和信息化局、开发区管委会等）

10.承接北京教育资源。主动对接北京高等院校或注册地在京的高校直属企业，积极承接高等院校分校、分院及高中、职业教育学校，至少达成1个合作意向。（牵头单位：教育局；配合单位：投资促进局、新城公司等）

11.承接北京医疗资源。主动对接北京的综合医院、专科医院、医疗康复护理、医学检测机构等，力争在共建高水平区域医院、医疗康复基地等方面达成合作意向。（牵头单位：卫生健康委；配合单位：投资促进局、新城公司、相关乡镇等）

12.承接北京高端养老资源。聚力打造健康养老新模式、新业态，主动对接北京养老服务机构，带动银发经济发展。推进北京国晗科技公司与下营养老服务中心、北京寿康养老集团与渔阳养老中心合作签约。推动京津冀健康谷、康瑞康养、东赵各庄镇北宋庄自然康养庄园等项目建设。（牵头单位：民政局；配合单位：住房和建设委、投资促进局、卫生健康委、新城公司、城投公司、渔阳镇、下营镇、别山镇、东赵各庄镇等）

13.承接北京金融资源。主动对接北京大型企业投融资总部、私募股权、基金管理机构等资源，提升盘山金融小镇运营水平，努力实现基金企业落地。（牵头单位：财政局；配合单位：投资促进局、市场监管局、万事兴集团、广成集团、官庄镇等）

14.强化招商推介。加强与市驻京办、市京津冀协同发展交流服务中心等机构联系，利用好“中国国际进口博览会”“世界智能大会”“民洽会”等国家级节会展会，举办招商推介活动，强力推介蓟州优势，吸引北京企业投资蓟州。（牵头单位：投资促进局；配合单位：区相关部门、各乡镇）

15.持续提升服务水平。创新实施营商环境建设“十百千万”专项行动，全力推动“蓟优办”“蓟帮办”“蓟时办”特色品牌服务，持续深化“跨省通办”合作，促进项目早落地早建设。依托“双万双服促发展”活动体系，主动回应在蓟投资企业诉求，及时纾难解困，助力企业安心发展。（牵头单位：政务服务办、发展改革委；配合单位：区相关部门、各乡镇）

三、深入实施“农品进京”工程

16.加强“蓟州农品”推介。组织农产品经营主体参加“津农精品北京展销会”“京津冀品牌农品展示”等各类活动。每季度组织1场蓟州农品推介活动，协调开设央媒和王府井巨幕“蓟州农品”宣传专栏。（牵头单位：农业农村委；配合单位：区委宣传部、相关乡镇等）

17.打入北京高端配送服务市场。开展与北京农业部门、商务部门及大型生鲜配送企业的对接活动，全年对接活动不少于6次。10月底前，力争达成1个合作意向。（牵头单位：商务局、农业农村委；配合单位：绿食中心、相关乡镇等）

18.打入北京社区市场。每周至少在北京组织1次“星期天·蓟州微集市”活动，全年新拓展北京各类直销点不少于20个。在京打造优质果蔬生鲜实体体验店1家。（牵头单位：绿食中心；配合单位：商务局、相关乡镇）

19.打造首都“中央厨房”。3月底前，聯豐京津预制菜示范产业园项目开工建设。年底前，丰树国际食品智能制造项目主体施工进度超50%。（牵头单位：开发区管委会；配合单位：工业和信息化局、商务局等）

20.拓展蓟州农品线上线下销售渠道。借助“蓟农管家”特色品牌活动，搭建优质农品“早上在田里，晚上到餐桌”产销体系，建成2个农副产品展示交易中心项目，新打造“蓟州农品”民宿展示厅10个以上，京津供货单位达到120家以上。加大与京津机关企事业单位、“三站一场”对接，积极发展“订单式”农业，推行会员制订购模式，签订农品订单合同1000万元以上。5月底前，蓟州电子商务中心、“京津农旅”小程序投入运营，实现蓟州农品整合和线上销售。（牵头单位：绿食中心、商务局；配合单位：农业农村委、文化和旅游局、供销社、相关乡镇等）

21.推动冷鲜物流和仓储设施建设。新建供销社农副产品交易中心、金发地批发市场冷库等5个冷链物流仓储设施，服务农产品错峰上市。推动丰树蓟州现代供应链产业园加快建设，争取年内实现试运营。（牵头单位：商务局；配合单位：供销社、邦均镇等）

22.提升区域品牌建设。制定《罗庄子红香酥梨、下营山楂品牌化建设实施方案》，深度挖掘资源优势，探索建立特色农产品品牌化、精品化、高端化发展路径，形成区域品牌“拳头”产品。发挥“蓟州农品”协会作用，加强行业自律，建立准入和退出机制，不断提升区域公用品牌影响力。（牵头单位：农业农村委；配合单位：绿食中心、罗庄子镇、下营镇等）

23.加强生产基地建设。积极申报2024年度环京周边蔬菜基地和蔬菜产业集群项目。常态化开展区级农产品及农业投入品质量安全监测工作，全年监督抽检至少1500批次，快速检测超80000批次。（牵头单位：区农业农村委，配合单位：区农业中心、畜牧水产中心、农业执法支队、绿食中心等）

四、深入实施“引客入蓟”工程

24.策划全季文旅活动。4月份、9月份，分别举办梨园情文化旅游节、金秋文化旅游节两个传统活动。全年分别以“激情冰雪、银色蓟州”“山花浪漫、多彩蓟州”“清凉一夏、绿色蓟州”“风韵流丹、金色蓟州”为主题，策划推出8条四季主题精品旅游线路及40项文旅活动。（牵头单位：文化和旅游局；配合单位：区委宣传部、区委网信办、体育局、商务局、融媒体中心等）

25.做好旅游形象整体推介。全年在京举办具有影响力的专场文旅推介活动。录制播出展现蓟州旅游形象的宣传片、短视频，利用各种媒体特别是北京官方媒体，加强整体宣传推介，不断提升蓟州旅游品牌知名度和影响力。（牵头单位:文化和旅游局、区委宣传部；配合单位：融媒体中心等）

26.不断提升旅游环境。3月底前，制定印发《蓟州区旅游景区及周边环境整治方案》，常态化开展旅游环境综合治理、督导检查，完成全年旅游环境治理综合考评工作。5月底前，津围北二线路域环境提升改造工程全部完成，网红咖啡、机车驿站等对外营业。（牵头单位：文化和旅游局；配合单位：城市管理委、交通局、相关乡镇等）

27.推进旅游产品供给侧升级。“五一”前，完成溪云渡野奢山水度假区一期对外营业。8月底前，牡丹园水世界、凤凰涅槃无动力乐园和穿芳峪山野科技运动公园一期试营业。加快推进长城国家文化公园建设。着力打造专业化旅游村，发展精品民宿80家以上，累计达到400家以上。（牵头单位：文化和旅游局；配合单位：规划资源局蓟州分局、政务服务办、文化旅游集团、相关乡镇等）

28.协作打造客源引流线路。牵头京津冀重点景区，组建京津冀旅游协同发展战略委员会，整合京津冀50余家特色旅游景区，建立资源共享、线路互推、客源互送、信息互通、市场互融的区域旅游合作新模式，推出景区联合年票、一卡通等便捷旅游产品。（牵头单位：渔阳生态公司；配合单位：文化和旅游局等）

29.塑造网红打卡地。按照四季旅游和特色活动节点，指导景区景点开展“人气点位”宣传策划，邀请抖音达人、自媒体广泛宣传推广，积极培育网红打卡点位，每季度至少打造推出1个网红打卡地。（牵头单位：文化和旅游局；配合单位：区委宣传部、区委网信办、融媒体中心、相关乡镇等）

30.打造高品质团建基地。3月底前，以具备综合接待能力的盘山、黄崖关长城等重点景区及青山岭战备洞等红色教育基地为基础，确定首批团建基地选址。10月底前，打造3个高品质团建基地。（牵头单位：文化和旅游局；配合单位：各景区管理单位、相关乡镇等）

五、深入实施“黄金走廊”工程

31.促进重点区域合作。6月底前，举办“通唐蓟廊坊北三县”六地签约仪式，启动“黄金走廊”建设。深化“平蓟三兴”协作机制，围绕文旅、体育、科创、生态、人才、医疗、教育、养老、医保、应急等重点领域，建立部门高效“握手”通道，确定具体合作事项，推进一体化发展。（牵头单位：发展改革委；配合单位：工业和信息化局、科学技术局、生态环境局、林业局、水务局、人社局、卫生健康委、文化和旅游局、教育局、体育局、民政局、医保局、应急局等）

32.促成制造业产业链协作。4月底前，围绕新材料、表面处理、绿色食品等重点产业链，制定产业链协作和科技成果转化承接需求清单。按照“北京研发、天津转化”的产业协同模式，延伸产业链条协作，组织园区及重点企业与中关村丰台园和房山园、北京经开区、通州开发区、三河开发区、唐山高新区等重点园区对接，促成2个示范合作项目。探索跨区域园区共建收益分配机制。（牵头单位：工业和信息化局；配合单位：科学技术局、投资促进局、财政局、开发区管委会等）

33.推动交通互联互通。积极对接平谷区、三河市持续推进轨道交通22号线东延工程前期研究。对接唐山市确定京抚—通武联络线跨省界线位，力争纳入两地规划及计划。联合平谷区、兴隆县交通部门，开通兴隆—蓟州—平谷公交运营线路。（牵头单位：交通局；配合单位：发展改革委、规划资源局蓟州分局、相关乡镇等）

附件：1.2024年京津冀协同发展重要活动计划安排表

- 2.2024年承接北京非首都功能疏解目标任务安排表

附件1

2024年京津冀协同发展重要活动计划安排表

| 序号 | 活动名称 | 拟举办时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以京津冀协同发展战略实施十周年为契机，围绕产业、生态、文旅等内容，拍摄6期新闻报道专题片，集中宣传协同发展成就。 | 3月 | 区委宣传部 发展改革委 融媒体中心 |
| 2 | 举办面向北京专场推介会暨重点项目签约仪式。 | 3月 | 投资促进局 |
| 3 | 举办2024年“二三六六”工程学习成果论坛。 | 3月 | 教育局 |
| 4 | 组织开展“三省四地”知识产权协同合作培训活动。 | 3月 | 市场监管局 |
| 5 | 联合平谷、通州、唐山、承德及廊坊等周边地区，举办2024年“春风行动”大型招聘会、举办2024年“高校毕业生春季专场招聘会”。 | 3月 | 人力社保局 |
| 6 | 举办“畅游京津冀·协同共发展”第19届盘山开山节暨京东黄金走廊联席会议 | 4月 | 发展改革委 渔阳生态公司 |
| 序号 | 活动名称 | 拟举办时间 | 责任单位 |
| 7 | 在京举办蓟州文旅专场推介会。 | 4月 | 文化和旅游局 |
| 8 | 举办第十六届“梨园情”旅游文化节。 | 4月 | 文化和旅游局 |
| 9 | 举办磁性材料行业技术研讨会，邀请中国稀土行业协会磁性材料分会及京津冀磁性企业参加。 | 4月 | 工业和信息化局 |
| 10 | 在盘山金融小镇举行南开大学金融校友实践基地揭牌仪式。 | 5月 | 财政局 |
| 11 | 举办中国·天津黄崖关长城国际马拉松旅游活动。 | 5月 | 旅游集团 |
| 12 | 举办第二届京津冀盘山（燕京）音乐啤酒美食节活动；举办第五届京津冀盘山嬉水狂欢节；举办梨木台“乐享森呼吸”中国“天然大氧吧”京津冀徒步登山大会。 | 7月 | 渔阳生态公司 |
| 13 | 举办“中国·天津盘山武术节”。 | 8月 | 体育局 渔阳生态公司 |
| 14 | 在盘山风景区举办京津冀市民登高活动。 | 9月 | 体育局 |
| 序号 | 活动名称 | 拟举办时间 | 责任单位 |
| 15 | 举办第九届京津冀国际公路自行车挑战赛。 | 9月 | 体育局 |
| 16 | 举办“闲来吾市·正经赶集”2024年丰收节暨梨木台首届晒果文化节。 | 9月 | 渔阳生态公司 |
| 17 | 举办天津蓟州第31届金秋文化旅游节。 | 10月 | 文化和旅游局 |
| 18 | 在蓟州国家冰上训练基地举办“全国冰壶联赛”。 | 11月 | 体育局 |
| 19 | 举办第七届京津高血压防治论坛。 | 12月 | 卫生健康委 |
| 20 | 举办第二届京津冀盘山冰雪文化节。 | 12月 | 渔阳生态公司 |

附件2

2024年承接北京非首都功能疏解目标任务安排表

| 序号 | 资源类别 | 牵头单位 | 总体目标 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京总部资源 | 发展改革委 投资促进局 | 全年新增落地北京项目投资额20亿元以上。 | 1.投资促进局要搜集汇总资源信息，跟进对接成效，统筹指导各部门高效开展面向北京的招商工作。 2.八类资源牵头单位要组织协调相关单位，积极“跑部进京”，争资源、抢项目。 3.政务服务办和市场监管局每月梳理提供北京在蓟新注册企业及新备案项目情况，形成闭环监测。 4.每季度，各牵头单位及配合单位对接北京资源累计次数不少于3次，其中，提请分管区领导对接次数不少于1次；全年，由各牵头单位征得分管区领导同意后，提请区主要领导参与对接活动不少于1次。 5.各单位要严格落实承接北京非首都功能疏解信息周报制度，每周梳理工作进展情况及成效，形成周报报送至区协同办。 |
| 2 | 北京外溢制造业企业 | 工业和信息化局 开发区管委会 |  |  |
| 3 | 北京文旅资源 | 文化和旅游局 |  |  |
| 4 | 北京科创资源 | 科学技术局 |  |  |
| 5 | 北京教育资源 | 教育局 |  |  |
| 6 | 北京医疗资源 | 卫生健康委 |  |  |
| 7 | 北京高端养老资源 | 民政局 |  |  |
| 8 | 北京金融资源 | 财政局 |  |  |