区安委办关于印发《蓟州区工贸行业安全

生产专项整治“百日清零行动”工作

实施方案》的通知

各乡镇人民政府、开发区管委会：

为全面贯彻落实全国、市、区安全生产电视电话会议精神及国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实 坚决防范遏制重特大事故的若干措施》，深刻吸取广东、山东、安徽、内蒙古等地区钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆行业领域事故教训，推动各乡镇、园区进一步强化责任措施落实，有效防范工贸行业重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，根据应急管理部办公厅关于印发《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》的通知（应急厅函〔2022〕127 号）文件精神，按照市应急局关于印发《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》的通知（津应急〔2022〕1号）安排部署，结合我区实际，区安委办制定了《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2022年5月26日

（联系人：付明；联系电话：60819607；政务邮箱：jzqyjj03@tj.gov.cn）

（此件主动公开）

蓟州区工贸行业安全生产专项整治

“百日清零行动”工作实施方案

为全面贯彻落实全国、市、区安全生产电视电话会议精神及国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实 坚决防范遏制重特大事故的若干措施》，深刻吸取广东、山东、安徽、内蒙古等地区钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆行业领域事故教训，推动各乡镇、园区进一步强化责任措施落实，有效防范工贸行业重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，根据应急管理部办公厅关于印发《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》的通知（应急厅函〔2022〕127 号）文件精神，按照市应急局关于印发《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》的通知（津应急〔2022〕1 号）安排部署，结合我区实际，定于 2022 年 6 月初至 9 月上旬，开展蓟州区工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”（以下简称“百日清零行动”）。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神和党中央、国务院决策部署，按照全国安全生产大检查工作要求，坚决树牢安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，深刻吸取典型生产安全事故教训，突出重点，突出防范重大风险，突出问题导向、结果导向和目标导向，坚持企业自查与部门核查相结合、全面检查与严格执法相结合，切实解决专项整治不扎实、走过场问题，围绕“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”总体要求，彻底完成安全生产专项整治三年行动工贸行业重点整治事项清零任务，坚决遏制重特大生产安全事故，切实维护人民生命财产安全，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

- 二、组织领导

为了圆满完成“百日清零行动”工作任务，区应急局成立工作领导小组，负责此次工作的部署、实施、检查和指导。

组长：吴振林；副组长：王松、李瑞金；成员：付明、王云鹏。

三、重点整治范围和事项

“百日清零行动”的重点整治范围是全区铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业。

（一）铝加工（深井铸造）重点整治事项（以下简称“铝7条”）。

1.固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置。倾动式熔炼炉控制系统未与铸造机控制系统实现联锁。

2.固定式熔炼炉铝水出口和流槽接口位置未安装液位监测

和报警装置，相关液位监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀或紧急排放阀实现联锁。

3.熔炼、铸造等作业场所存在非生产性积水或存放易燃易爆物品。

4.铸造机结晶器的冷却水系统未安装进水和出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置。相关监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀或紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统实现联锁。

5.铝水流槽未规范设置紧急排放或应急储存设施。

6.钢丝卷扬系统的钢丝绳未定期检查或更换，卷扬系统未安装应急电源。液压铸造系统未安装手动泄压装置。

7.铸造车间现场未严格控制人数。

（二）粉尘涉爆企业重点整治事项（以下简称“粉6 条”）。

1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

2.干式除尘系统未规范采用泄爆、惰化、抑爆、抗爆等控爆措施。

3.除尘系统采用重力沉降方式除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

4.铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式。其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。

5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。

6.未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫。铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。

四、工作安排

2022年6月初至9月上旬，集中安排开展“百日清零行动”，分以下环节开展：

（一）企业自查自改（6月26日前）。铝加工（深

井铸造）、涉粉作业企业要分别对照“铝7条”“粉6条”重点整治事项，主动自查自改，整改落实情况由企业主要负责人签字确认，报属地政府、园区，统一上报区应急管理局。

（二）属地专项检查（7月24日前）。各单位要依据属地监管职责，分别对照“铝7条”“粉6条”重点整治事项，组织对辖区内所有铝加工（深井铸造）、涉粉作业企业安全检查。检查中发现企业存在“铝7条”“粉6条”相关违法违规行为仍未主动自查自改的，区应急局对企业和主要负责人“一案双查”，依法严肃处罚；在查处违法行为过程中发现涉嫌安全生产犯罪案件的，要移送公安机关。

（三）全市交叉检查，市局核查（9月6日前）。市应急管理局根据实际情况，统筹组织各区应急管理部门开展异地交叉检查，对发现存在违法行为的企业，由受检地区负责履行行政处罚程序。交叉检查结束后，市应急管理局组织对辖区工作落实情况进行核查，进一步核验“百日清零行动”工作成效，对执法检查不精准、发现问题不依法处理、报送虚假工作进展等问题，要进行严肃通报、问责。

（四）市局督促指导。活动开展期间，市应急局将组织检查组，对我区工作开展情况进行明察暗访。对整治不力的单位将采取曝光、通报、约谈措施。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各单位成立工作专班，精心组织部署，制定“百日清零行动”实施方案，认真组织开展自查自改。要结合我办已经印发的金属冶炼企业专项整治和粉尘涉爆企业专项整治工作通知要求一并开展。请各单位于5月30日前将工作实施方案及一名科级联络人名单报送区安委办，6月25日前报送铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆等重点企业基础台账清单（见附件1）。

（二）加强调度指导。区应急局将充分运用明查暗访、通报约谈、警示提醒等方式，督促各单位查大问题、除大隐患、防大事故，对企业数量大、监管力量薄弱的乡镇及园区要组织开展指导帮扶。“百日清零行动”进展清单（见附件 2）每周三前报送，区应急局将每周汇总工作进展，每月召开视频例会通报各单位工作进展情况。

（三）加强宣传警示。各单位要充分发挥各类媒体作用，采取多种形式，对“百日清零行动”进行广泛宣传发动，营造浓厚的舆论氛围。对涉及“铝7条”“粉6条”等重大违法违规行为的典型执法案例进行曝光，强化警示震慑和教育引导作用。

（四）加强奖惩并重。区安委办将对“百日清零行动”工作成绩突出、专项整治工作成效显著的单位和个人进行通报表扬，对形式主义走过场、执法检查不精准、整治责任不落实、工作组织不得力的单位进行通报、约谈，并抄送区政府主要领导、分管领导。同时，区安委办将“百日清零行动”工作纳入年终绩效考核。

（五）加强疫情防控。各单位要统筹好疫情防控和“百日清零行动”，根据疫情防控形势变化动态调整安排。有特殊困难的，及时报告。各有关人员要严格遵守疫情防控要求，加强个人防护，切实保障安全。

附件：1.重点企业基础台账清单

2.“百日清零行动”进展清单

附件1

重点企业台账基础清单

铝加工（深井铸造）企业

| 区 | 乡镇 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 产能（万吨/年） | 固定式熔炼炉（台） | 倾动式熔炼炉（台） | 深井浇筑系统数量（套） | 钢丝绳式提升装置（套） | 液压式提升 装置（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

粉尘涉爆企业

| 区 | 乡镇 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 所属行业 | 粉尘种类 | 涉粉作业人数 | 干式集中除尘系统 （套） | 湿式集中除尘系统 （套） | 抛丸/喷砂机 （台） | 抛光/打 磨一体机 （台） | 静电喷 涂设备 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

“百日清零行动”进展清单

铝加工（深井铸造）企业

| 区 | 乡镇 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | “铝 7 条”发现问题数量 |  |  |  |  |  |  | 是否清零 | 行政处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一条 | 第二条 | 第三条 | 第四条 | 第五条 | 第六条 | 第七条 |  |  |

涉粉作业10人以上粉尘涉爆企业

| 区 | 乡镇 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | “粉 6 条”发现问题数量 |  |  |  |  |  | 是否清零 | 行政处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一条 | 第二条 | 第三条 | 第四条 | 第五条 | 第六条 |  |  |

涉粉作业10人以下粉尘涉爆企业

| 区 | 乡镇 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | “粉 6 条”发现问题数量 |  |  |  |  |  | 是否清零 | 行政处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一条 | 第二条 | 第三条 | 第四条 | 第五条 | 第六条 |  |  |