天津市蓟州区人民政府办公室关于印发

天津市蓟州区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设2020年度工作计划的通知

各乡镇人民政府和街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

经区人民政府同意，现将《天津市蓟州区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设2020年度工作计划》印发给你们，请照此执行。

天津市蓟州区人民政府办公室

2020年4月9日

（此件主动公开）

天津市蓟州区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设2020年度工作计划

一、制定依据和背景

党的十八大以来，生态文明建设全面融入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，“绿水青山就是金山银山”作为习近平生态文明思想的重要组成部分，被写入党的十九大报告和新修订的党章，“两山”理论成为新时代推进绿色高质量发展的重要指导思想。2019年11月，我区被生态环境部命名为第三批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。为加快生态文明建设，开启蓟州区绿色发展新篇章，按照生态环境部《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》有关要求，制定本工作计划。

二、总体目标

坚持生态优先、规划先行、市场导向、特色发展、久久为功，加快提升生态环境质量，着力推进产业转型升级，显著提高公共服务水平，积极探索生态资源转化为生态经济的有效路经、生态优势转化为发展优势，实现产业发展、生活富裕、生态良好的互动并进，走出一条符合生态发展规律、体现时代特征、展现蓟州区特色的生态优先、绿色发展新路。

三、建设指标

“两山指数”评估指标

| 目标层 | 任务层 | 指标层 |  | 指标 目标值 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 指标 |  |  |
| 构筑绿水青山 | 环境 质量 | 1 | 环境空气质量优良天数比例 | >90% | 区生态环境局 |
|  |  | 2 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% | 区生态环境局 |
|  |  |  | 地表水水质达到或优于III类水的比例 | >90% | 区生态环境局 水务局 |
|  |  |  | 地下水水质达到或优于III类水的比例 | 稳定提高 | 区生态环境局 区水务局 规划和自然资源局蓟州分局 |
|  |  | 3 | 受污染耕地安全利用率 | >95% | 区农业农村委 区生态环境局 |
|  |  |  | 污染地块安全利用率 | >95% | 区生态环境局 |
|  | 生态 状况 | 4 | 林草覆盖率 | 山区>60% 丘陵区>40% 平原区>18% | 区林业局 规划和自然资源局蓟州分局 |
|  |  |  | 物种丰富度 | 稳定提高 | 区林业局 规划和自然资源局蓟州分局 |
|  |  |  | 生态保护红线面积 | 不减少 | 规划和自然资源局蓟州分局 |
|  |  |  | 单位国土面积生态系统生产总值 | 稳定提高 | 规划和自然资源局蓟州分局区发展改革委 |
| 推动“两山”转化 推动“两山”转化 | 民生 福祉 | 5 | 居民人均生态产品产值占比 | 稳定提高 | 区统计局 国家统计局蓟州调查队 区农业农村委 区文化和旅游局 |
|  | 生态 经济 | 6 | 绿色、有机农产品产值占农业总产值比重 | 稳定提高 | 区农业农村委 |
|  |  |  | 生态加工业产值占工业总产值比重 | 稳定提高 | 区工业和信息化局 区发展改革委 |
|  |  |  | 生态旅游收入占服务业总产值比重 | 稳定提高 | 区文化和旅游局 区工业和信息化局 区发展改革委 |
|  | 生态 补偿 | 7 | 生态补偿类收入占财政总收入比重 | 稳定提高 | 区财政局 区发展改革委 |
|  | 社会 效益 | 8 | 国际国内生态文化品牌 | 获得 | 区工业和信息化局 区文化和旅游局 区农业农村委 |
|  |  |  | “两山”建设成效公众满意度 | >95% | 区生态环境局 |
| 建立长效机制 | 制度 创新 | 9 | “两山”基地制度建设 | 建立实施 | 区政府办公室 区生态环境局 |
|  |  |  | 生态产品市场化机制 | 建立实施 | 区发展改革委 区财政局 规划和自然资源局蓟州分局区生态环境局 区水务局 区农业农村委 区林业局 |
|  | 资金 保障 | 10 | 生态环保投入占GDP比重 | >3% | 区财政局 区统计局 区发展改革委 区工业和信息化局 规划和自然资源局蓟州分局 区生态环境局 |

注：区统计局、国家统计局蓟州调查队为数据提供部门

四、重点任务

（一）牢守生态阵地，持续提升生态环境质量。

1．牢筑生态安全格局。加强生态保护红线管控，以提升生态功能为重点，对生态保护红线区和永久性保护生态区域红线区实施强制保护，除生态保护工程、重大基础设施、重大民生保障项目之外，禁止其它形式的开发建设活动；以保护生物物种、基因、生态系统的多样性，防风固沙水源地保护及湿地生态环境保护为重点，系统保护北部山区、于桥水库和西北防风阻沙林带；完善区域生态节点，结合州河国家湿地公园、下营环秀湖国家湿地公园的建设，营造湿地生境，遵从湿地植被生态环境和动物栖息地保护的要求，尽量营造近自然生态环境。（责任部门：规划和自然资源局蓟州分局、区林业局、区水务局）

2．实施重点饮用水水源地综合治理。构筑于桥水库封闭防线，加强于桥水库周边巡查和监控；构筑于桥水库工程防线，结合每年农村污水处理设施工程建设，解决出头岭镇、西龙虎峪镇污水收集处理问题。按照属地管理原则，依据《蓟州区建筑垃圾管理办法（试行）》，对水库22米高程线内违章建筑、畜禽养殖、种植设施拆除后产生的建筑垃圾及时进行清理。2020年，库区西龙虎峪镇、出头岭镇、穿芳峪镇、马伸桥镇、孙各庄乡5个乡镇移动式生活垃圾压缩站投入使用，持续推进于桥水库22米高程线以上“村收集、镇运输、区处理”生活垃圾处置机制，减少面源污染汇入。实施于桥水库水生生物增殖放流。规范渔业资源管理。严格执行于桥水库禁渔期、禁渔区制度，严厉打击一切违法捕捞行为。（责任部门：区水务局、区城市管理委、区农业农村委）

3．持续改善大气环境质量，打赢蓝天保卫战。坚持全民共治、源头防治，调整产业、能源、运输和空间四大结构，深化“五控”治理，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，强化京津冀区域联防联控联动，标本兼治，精准施策，实现全区细颗粒物（PM2.5）等主要污染物浓度持续下降，环境空气质量得到明显改善，为加快建设美好蓟州奠定坚实基础。（责任部门：区生态环境局）

4．持续改善水环境质量，打好碧水保卫战。坚持调整四个结构，做到“四增四减”。坚持尊重规律、标本兼治，深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，坚持污染减排和生态扩容两手发力，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，保障饮用水安全，消除黑臭水体，为建设生态宜居的新蓟州奠定坚实基础；重点开展农村生活污水治理。加快推进农村污水处理设施建设，“采取城镇污水处理”“管网+村污水处理站”“单户或联户净化槽处理”等多种模式，实现治理村庄生活污水达标排放。全面实施规模化畜禽养殖场粪污治理和资源化利用，在前期完成304家规模化养殖场和25家养殖小区粪污治理基础上，2020年全部完成规模化养殖场粪污治理。（责任部门：区水务局、区农业农村委）

5．持续提升土壤环境质量，打好净土保卫战。科学制定农田残膜回收实施方案，压实主体责任，继续完善我区农田残膜回收利用体系。加强农田残膜回收网（站）点的建立和管理，组织相关人员加强监督检查，充分利用各种宣传方式加强农田残膜回收的宣传引导。全区26个乡镇农田残膜回收率达到80%以上；完成农产品样品和土壤样品采集以及送检工作；实施耕地土壤污染治理与修复工作。落实农药使用负增长行动，完成41.1万亩主要农作物病虫草害统防统治任务；推进测土配方施肥，2020年全区测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上；化肥利用率达到40%以上。（责任部门：区农业农村委）

（二）创新体制机制，不断挖掘生态产品价值。

1．推动京津冀环境系统整治。落实《蓟州区深入推进国家生态文明先行示范区建设工作方案》和《蓟州区深入推进国家生态文明先行示范区建设工作任务台账》，明确目标任务，把握时间节点，稳步推进各项工作高效落实。（责任部门：区发展改革委）

2．完善经济社会发展评价体系。有序开展领导干部自然资源资产离任审计工作。推动行政执法与强化司法深度联动，全面发挥“公安进驻环保”优势，强化“平蓟三兴遵玉”执法联动，形成打击环境违法行为的整体合力。（责任部门：区审计局、区生态环境局、公安蓟州分局）

3．建立健全资源生态环境管理制度。推进自然保护地整合优化，完成生态保护红线评估工作，实现精准保护；落实耕地和永久基本农田保护责任，做细第三次国土调查；按照国家和天津市统一安排编制全区自然资源资产负债表，落实自然资源资产管理制度，启动实施生态系统服务价值核算与应用研究项目，推动生态资源优势向经济优势转化。（责任部门：规划和自然资源局蓟州分局、区生态环境局）

（三）重视生态人文，充分发挥生态资源优势。

加强特色生态文化挖掘。深度挖掘具有蓟州区特色和全国影响力的地方文化，加强文化遗存保护和开发，打造文化旅游拳头产品，积极彰显城市文化特质，提升城市文化竞争力；积极打造生态环境优美、主题特色鲜明、文化底蕴深厚的地方特色乡镇，提升乡村旅游质态。借鉴毛家峪、郭家沟民俗经验，全区域积极开拓，做好盘山、黄崖关长城、独乐寺历史文化的传承与宣传工作；重视生态文化人才队伍建设，鼓励并组织非遗传承人、文学文艺爱好者，开展文化成果创作和宣传。强化精品民宿经营者生态文化培训，营造浓厚的精品民俗村镇生态文化氛围，让每个经营者成为特色蓟州生态文化宣传大使。完成马伸桥镇西葛岑村、穿芳峪镇东水厂村2个市级文化旅游村年度阶段性建设任务；积极推进春光野生动物园项目和奥悦冰雪等重大文旅项目建设；推进黄崖关长城5A级景区创建，指导完成蓟州溶洞景区4A级景区创建，推进九山顶、车神架2家3A级景区创建；编制《蓟州区红色旅游发展规划》，完成联合村爱国主义教育基地等红色旅游点位打造；开展独乐寺国家文物保护利用示范区争创工作；成立生态文化人才队伍，组织非遗传承人、文艺工作者收集、整理和挖掘蓟州区文学作品，以文化蓟州微信公众号为平台，发表蓟州区“两山”创建事迹和文学作品。（责任部门：区文化和旅游局）

（四）优化提升典型，继续推进经济绿色转型。

1．强化环于桥水库产业绿色转型，推进产业融合发展。实施稻蟹综合种养示范基地建设。实施稻田立体种养生产专项补贴，充分发展我区稻田综合种养示范基地建设。2020年在下窝头镇对稻蟹综合种养技术进行示范推广，完成稻蟹综合种养示范基地建设500亩。（责任部门：区农业农村委）

2．丰富标准化精品民宿内涵，深化生态服务业发展。完成《蓟州民宿三年发展规划》《蓟州乡村休闲旅游规划》编制工作。实施精品民宿品牌打造工程，完成30个精品民宿建设；积极引进专业公司，利用村内闲置的老宅或农家院，对村庄进行整体包装，按照精品民宿标准改造升级，实行公司化运作；对有改造民宿意愿的农家院进行优选，由政府引导，聘请专业公司规划设计，分期分批进行包装打造；采取请进来与走出去等多种形式，对民宿经营者、农家院经营者进行教育培训。（责任部门：区文化和旅游局）

3．探索典型案例串联，全面推进蓟州区“两山”实践。

高效运行建筑垃圾治理体系和生活垃圾处理体系，在现有城乡生活垃圾收运处理体系基础上，提升垃圾分类质量，提速生活垃圾焚烧发电厂二期工程建设，到2020年底实现居民生活垃圾分类全覆盖，引入社会资本建设炉渣综合利用厂。加强建筑垃圾全过程管理，建成投用建筑垃圾再生产品利用厂。（责任部门：区城市管理委）

按照市工业和信息化局年度目标任务，利用综合标准依法依规淘汰落后产能。按照“产业集聚、用地集约”的原则优化工业布局，重点打造京津州河科技产业园，产业园区需坚持做到规划先行，并开展规划环境影响评价，充分发挥规划环评优化空间开发布局、推进区域环境质量改善以及推动产业转型升级的作用。坚持高端引领、创新推动、市场导向，推进工业绿色转型，重点发展电子信息、新型材料、等特色产业，做好非首都功能区承接工作，改造提升二产加工业，促进加工企业节能降耗，环保达标生产。严把项目准入关，坚决杜绝环保不达标、污染严重和工艺、技术、设备落后的项目；推进产业园区低碳循环、集约集聚发展，提升资源能源利用效率，争取在“十三五”末期基本实现“无煤区”。（责任部门：区工业和信息化局、州河产业园管委会）

五、重点工程

根据蓟州区建设全国“两山”实践创新基地、打造绿色发展样板的需求，结合重点任务，提出“绿水青山巩固”“生态文化激活”和“生态经济助飞”等三类工程，三类工程共包括21项具体工程（工程内容详见附件）。

六、保障措施

（一）强化组织领导。将“两山”实践创新基地建设列入区政府领导同志组织推动的重点工作任务，对“两山”实践创新基地各项工作进行管理，制定年度工作方案，将任务分解到各相关责任部门，形成区生态环境局牵头，其他单位全面配合，做到马上办、真抓实干的工作新常态。

（二）强化责任分工。严格落实各单位责任分工。各相关单位要各司其职，相互配合，全力落实各项任务；主要负责同志要靠前抓，亲自抓，要亲自协调解决推进过程中的重点难点问题，确保各项建设内容落地生根。

（三）强化督查考核。按照工作计划，各单位要明确责任分工，将重点任务、重点工程落实到具体部门、具体责任人，精准精细抓落实，确保各项工作稳步推进。

附件：蓟州区“两山”实践创新基地建设重点工程

附件

蓟州区“两山”实践创新基地建设重点工程

| 类别 | 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 实施地点 | 实施年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿水青山巩固 绿水青山巩固 绿水青山巩固 | 1 | 州河国家湿地公园 | 按照国家林草局批复的总体规划的要求，开展州河国家湿地公园试点建设。工程涉及湿地保护与恢复工程，科研监测工程，宣教展示工程，基础设施工程，管理服务工程等。 | 州河流域 | 2019-2020年 | 区水务局 |
|  | 2 | 下营环秀湖国家湿地公园 | 按照国家林草局批复的总体规划的要求，开展下营环秀湖国家湿地公园试点建设。工程涉及湿地保护与恢复工程，科研监测工程，宣教展示工程，基础设施工程，管理服务工程等。 | 泃河流域 | 2019-2020年 | 区水务局 |
|  | 3 | 天津市于桥水库生态保护工程 | 占地23.61平方公里。工程主要包括：生态修复工程，主要进行2631.5公顷土地整理，种植水源涵养林及经济林1042.6公顷，油菜花100公顷，有机农田221公顷；基础设施工程，新扩修种植区道路86公里，建新式变压器50台，打井15眼，防火站7座，景观点三处。 | 于桥水库南岸 | 2019-2020年 | 新城公司 |
|  | 4 | 京津风沙源治理二期工程 | 实施封山育林8万亩；现有林管护14.1万亩。 | 北部山区 | 2020年 | 区林业局 |
|  | 5 | 中上元古界国家级自然保护区建设及保护工程 | 建立保护区视频监控体系；安装宣传设施并制作宣传品；建立保护区无人机巡护体系 | 中上元古界国家级自然保护区 | 2020年 | 中上元古界管理中心 |
|  |  |  | 收集蓟州北部山区相关地质资料，进行野外实地调查工作，编制综合地质调查报告。 |  |  |  |
|  | 6 | 盘山风景名胜和古迹自然保护区修复工程 | 开展千像寺造像安防工程；与天津师范大学联合开展盘山野生动物监测工作；对名木古树开展复查工作。 | 盘山自然风景名胜区古迹保护区 | 2020年 | 盘山管理局 |
|  | 7 | 炉渣综合利用处理厂建设 | 该项目占地20亩，日处理炉渣1000吨；主要建设炉渣筛选车间、原料堆场、成品砂场、制砖车间、综合办公楼等。 | 别山镇 | 2020-2022年 | 区城市管理委 |
|  | 8 | 蓟州区国家地质公园黄崖关断崖地貌景区保护工程 | 主要建设科普设施、保护设施、基础设施、监测设施等 | 黄崖关长城 | 2020年 | 长城管理局 |
|  | 9 | 蓟州区水系连通工程 | 采取河道疏浚、河道连通、建拦蓄工程和建筑物维修改造4项措施，将州河、漳河、辽运河、一线穿、北横渠等36条河渠实现水系连通 | 蓟州区 | 2019-2020年 | 区水务局 |
|  | 10 | 城区污水厂扩容改造 | 在原有的工艺上进行改造，污水处理能力由6万吨/日扩建到9万吨/日。 | 洇溜镇/区污水处理厂 | 2019-2020年 | 区水务局 |
|  | 11 | 矿山综合治理示范工程 | 对东后子峪矿区进行综合治理，包括削坡、挡墙、绿化等工程。 | 官庄镇 | 2020-2021年 | 广成集团 |
|  | 12 | 废弃污染场地土壤污染治理与修复 | 对原吉华化工污染场地开展受污染土壤污染治理与修复。 | 原吉华化工厂 | 2019-2020年 | 广成集团 |
|  | 13 | 土壤污染调查项目 | 购买土壤环境专用监测设备、土壤样品采集与处理设备，建立土壤理化性质和土壤中镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍等污染物的调查与监测基础。建立蓟县土壤环境定期监测网络。 | 蓟州区 | 2019-2020年 | 区生态环境局 |
|  | 14 | 农用地土壤环境质量等级划分项目 | 开展农用地土壤环境质量等级划分；在此基础上，建立农用地土壤环境信息管理平台。依据土壤环境质量评估和考核结果，对土壤环境保护政策落实到位、土壤环境质量得到有效保护和改善的地区，实施土壤环境保护补偿政策。 | 蓟州区 | 2019-2021年 | 区农业农村委 区生态环境局 |
|  | 15 | 蓟州区饮水提质增效工程 | 实施翠屏山水厂扩建工程 | 翠屏山水厂 | 2019-2020年 | 区水务局 |
|  | 16 | 入河排污口的排查整治 | 按照生态环境部关于入河排污口的排查整治工作部署，组织开展全市主要河湖沿岸入河排污口、入河排水口和汇入支流的专项调查工作。 | 蓟运河、州河、黎河、泃河 | 2019-2020年 | 区水务局 区生态环境局 |
| 生态文化激活 | 17 | 生态文化人才储备工程 | 建立生态文化人才队伍，开展蓟州区特色民俗文化、乡愁文化等文化资源挖掘、整理等、宣传等工作； | 蓟州区全区 | 2020-2021年 | 区文化和旅游局 |
|  | 18 | 生态文化资源挖掘储备工程 | 在人才队伍建设基础上，建立激励机制，鼓励蓟州特色生态文化资源收集、整理和挖掘；鼓励蓟州生态文化相关文艺、文学作品的创作，并定期编撰成册；以微信公众号等形式建立“蓟州两山故事”平台，用于征集、发布蓟州区“两山”创建事迹和文学作品。 | 蓟州区全区 | 2019-2025年 | 区文化和旅游局 |
|  | 19 | 生态文化活化工程 | 将康养文化、“光盘”文化、乡愁文化等融入乡村旅游产品中；以“每位生态旅游从业人员都是蓟州生态文化宣传大使”为目标，加强对民宿经营者、其他生态旅游从业人员的生态文化培训工作；打造蓟州“大水缸”品牌，将“引滦精神”等文化元素注入生态产品中。 | 蓟州区全区 | 2019-2025年 | 区文化和旅游局 |
| 生态经济助飞 | 20 | 天津蓟州生活垃圾焚烧发电项目二期工程项目 | 建设占地2600平米的垃圾焚烧发电二期建设，主要新增1台350吨/天垃圾焚烧炉，1台6MW汽轮发电机组，1条150吨/天污水处理生产线。 | 别山镇 | 2019-2020年 | 区城市管理委 |
|  | 21 | 下窝头镇稻蟹综合种养示范基地建设 | 对稻蟹综合种养技术进行示范推广，完成下窝头镇稻蟹综合种养示范基地建设500亩。 | 下窝头镇 | 2020年 | 区农业农村委 |