关于开展煤改气工程施工安全专项                  治理行动工作实施方案

按照《区安委会关于开展建筑施工安全专项治理行动的通知》要求，确保我区煤改气工程安全，严格落实安全生产责任制和各项措施，防止各类施工安全事故的发生，区建委自即日起至2018年12月31日在全区范围内开展煤改气工程施工安全专项治理行动，具体方案如下：

一、工作目标

按照“安全第一、预防为主、综合整治、长效管护”的要求，牢固树立安全发展理念，弘扬安全第一，生命至上思想，以防范煤改气工程施工过程中各类安全生产事故为重点，狠抓安全生产责任落实，对煤改气工程安全进行全面、彻底排查，堵塞漏洞，补齐短板，强化措施，消除隐患，确保我区煤改气工程安全生产形势持续稳定。

二、组织领导

区建委成立煤改气工程施工安全专项治理行动工作领导小组，具体负责推动实施：

组长：贾国英（建委主任）

副组长：杨长春（建委副主任）

成员：翟智慧 高天明 董明月 刘长龙 王春阳 李勇 陆广森 幺一骏 宋佳龙 马春伟 徐海波 张大鹏 王学斌 杨立军 丁学峰

领导小组日常工作由燃气管理所负责，联系人：翟智慧，联系电话：29038232。

三、排查治理范围

蓟州区范围内煤改气工程施工项目

四、排查治理内容

1.项目安全组织管理。安全生产责任制和目标建立、定期考核制度及执行、安全技术操作规程建立、安全投入资金保障、安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备等情况。

2.安全教育培训。教育培训制度建立、作业人员三级安全教育培训和考核、施工管理人员年度安全教育培训等情况。

3.专项施工方案。施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大的工程专项施工方案编制、方案审核论证审批等情况。

4.安全技术交底。施工负责人对相关管理人员及施工作业人员书面安全技术交底、交底内容针对性及操作性等情况。

5.隐患排查治理。施工现场安全检查制度及执行、事故隐患整改“五落实”及闭环管理等情况。

6.现场安全管理。对分包单位带班管理、设备设施安全管理、洞口及临边防护、人员持证上岗等情况。

7.应急管理。应急预案制定、应急救援组织及人员、应急救援器材和设备、定期应急演练等情况。

五、时间及阶段安排

（一）精心部署，全面动员，自查自纠（6月5日-6月30）

要依照本方案确定的内容，企业进行全面自查，对发现的隐患问题实行台帐式管理，及时整改销号。并将自查报告于2018年6月30日前报区建委燃气管理所。

（二）深入检查，严格执法，集中推动整改（7月1日至11月30日）

领导小组将组织对企业自查情况及我区目前煤改气工程施工情况进行全面检查，监督企业履行主体责任，严格落实安全生产责任制。对发现隐患问题督促企业进行整改，对重大安全隐患进行挂牌督办，确保隐患问题整改到位。

（三）建章立制，构建煤改气工程施工安全监管长效机制（12月1日至12月31日）

全面分析这次煤改气工程施工安全专项治理行动中发现存在的问题及整改情况，建立健全日常安全生产检查监管机制，实现检查常态化监管。

六、工作要求

（一）实施煤改气的建设、施工、监理单位要认真吸取4.24事故教训，举一反三，查找漏洞，高度重视煤改气工程施工安全隐患排查工作，充分认识此项工作的重要性、紧迫性、企业负责人要亲自挂帅，结合目前施工情况，精心组织周密部署。抓好落实。

（二）各单位要对查出的施工安全隐患立即进行整改，隐患整改工作要做到责任落实、资金落实、人员落实、进度落实。对不能立即整改到位的隐患问题，采取有效措施，避免安全事故发生。

（三）各单位要建立煤改气工程施工安全隐患排查工作档案，详实记载安全隐患排查工作，做到有记录、有签字、有复核，切实把隐患整改工作落在实处。

蓟州区建设管理委员会

2018年6月5日