关于实施加快产业发展

十个重点项目的通知

各乡镇人民政府和街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

为深入贯彻天津市区县重大项目现场推动会议和县农村工作会议精神，全面加快产业发展重点项目建设，确保大项目不断档，投资增速不降低，为全县经济社会又好又快发展打下坚实基础，经县政府研究，决定在继续实施2007年加快产业发展十项重点工程的同时，再实施加快产业发展十个重点项目。现将具体内容通知如下：

一、天津大顺生态农业开发项目。工程总投资1.2亿元，2008年投资5000万元。占地270亩。计划建设10万平方米花卉温室大棚，养鹿1000头，并开发系列产品，建设山地园林景观及生态观赏区。项目建成后，年实现销售收入7000万元，解决就业200人，促进当地农民增收。

建设期限：2008年4月—2009年8月。

实施主体：天津大顺蓟州开发有限公司。

责任单位：县农经委、下营镇人民政府。

二、新津酒生产基地项目。工程总投资5亿元，2008年投资2亿元。占地400亩。计划新建窖池3000个、地缸5000个，形成年1.1 万吨原酒生产能力，3万吨以上原酒储存能力，5万吨瓶酒灌装能力。项目建成后，年创产值10亿元，利税4.64亿元。

建设期限：2008年6月—2010年12月。

实施主体：天津津酒集团股份有限公司。

责任单位：县工经委、渔阳酿酒有限公司、挂月集团有限公司。

三、福迪建材制品生产项目。工程总投资2亿元，2008年投资1亿元。占地148亩。计划更新改造原嘉泰琉璃瓦旧厂房和设备，购置美国斯蒂尔建材制造设备。项目建成后，年生产建筑用外延陶板等建筑材料22万平方米，创产值1.1亿元，利税1200万元。

建设期限：2008年5月—2009年12月。

实施主体：天津福迪建材制品有限公司。

责任单位：县开发区管委会。

四、郑州宏达特种车制造项目。工程总投资1.5亿元，2008年全部建成。占地160亩。计划新建年产5000辆特种车生产线，包括清障车、散装水泥车、搅拌车、自卸车、厢式车及随车吊等。项目建成后，年创产值12.6亿元，利税7000万元。

建设期限：2008年4月—2008年10月。

实施主体：郑州宏达汽车工业有限公司。

责任单位：县开发区管委会。

五、苹果饮料生产项目。工程总投资1.5亿元，2008年全部建成。占地 100亩。计划新建一条每小时加工30吨苹果的浓缩苹果汁生产线，年生产浓缩苹果汁2万吨。产品将全部出口外销。项目建成后，带动10000亩苹果种植，年创产值3亿元，利税3500万元。

建设期限：2008年6月—2008年11月。

实施主体：天津农垦集团。

责任单位：县开发区管委会。

六、斯巴鲁磷酸铁锂电池原料生产项目。工程总投资6000万元，2008年投资3000万元。计划新建年产1000吨磷酸铁锂电池原料生产线一条，建厂房、办公用房3100平方米。该项目列入国家863星火计划，属高新技术产业绿色环保类项目。项目建成后，年创产值1.5亿元，利税7000万元。

建设期限：2008年5月—2009年8月。

实施主体：斯巴鲁科技投资有限公司。

责任单位：县招商局。

七、官庄镇狐狸峪村民宿文化度假村项目。工程总投资10亿元，2008年投资2亿元。占地6000亩。计划建设民宿文化度假村、绿色生态农林产业基地、华纳民宿山村居住区及社会主义新农村。项目建成后，将形成具有台湾特色的民宿文化园区，带动当地经济发展。

建设期限：2008年6月—2010年10月。

实施主体：台湾大同投资企业股份有限公司。

责任单位：县招商局。

八、天津阔达投资有限公司地热开发项目。工程总投资3亿元，2008年投资1.5亿元。占地201亩。计划新建生态餐厅、游泳馆、康浴会馆、酒店、健康体验中心及农家院等项工程，总建设面积7万平方米。项目建成后，将使我县地热资源开发利用空间得到进一步拓展，年创利税200万元。

建设期限：2008年6月—2011年10月。

实施主体：天津阔达投资有限公司。

责任单位：邦均镇人民政府。

九、蓟县汽车物流中心项目。工程总投资1.8亿元，2008年全部建成。占地100亩。计划新建奥迪、解放、欧曼、广州本田、上海大众等10个汽车品牌4S店。项目建成后，将形成集汽车销售、零配件、售后服务及信息反馈功能于一体的现代物流企业，年营业收入5亿元，利税2000万元。

建设期限：2008年4月—2008年10月。

实施主体：唐山庞大汽车贸易股份有限公司。

责任单位：县开发区管委会。

十、新农村建设项目。在官庄镇和许家台乡实施社会主义新农村建设。项目总投资7.6亿元，占地1080亩。计划新建农民还迁住宅、农家院及公建配套设施25万平方米，解决20个村、4500户、13000人的动迁问题。该项目分别为盘山金碧国际旅游度假中心和盘龙谷文化城项目的子项目。项目建成后，将成为公司介入型社会主义新农村建设的典范。

建设期限：官庄镇  2008年4月—2010年7月。

许家台乡  2008年4月—2009年6月。

实施主体：天津锦秀盘山建设投资有限公司。

责任单位：官庄镇人民政府、许家台乡人民政府。

实施加快产业发展十个重点项目，是县委、县政府适应经济发展新形势，一心一意谋发展，加快推进中等旅游城市建设的重要举措，是“抓项目就是抓发展”的具体行动。政府有关职能部门要加强配合，主动服务，为项目建设提供优良环境。各项目实施主体和责任单位要自加压力，创新工作招法，加快项目建设，取得更大的经济社会效益，为推动全县经济又好又快发展作出新贡献。

附：《加快产业发展十个重点项目表》

蓟县人民政府

二00八年三月十四日