关于印发《蓟县加快水利改革发展

实施方案》的通知

各镇乡人民政府和街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

现将《蓟县加快水利改革发展实施方案》印发给你们，望照此执行。

蓟县人民政府

二〇一一年九月二十一日

蓟县加快水利改革发展实施方案

为进一步加快水利工程建设，全面推进我县水利改革与发展，不断增强水利的支撑和保障能力，按照《蓟县加快水利改革发展的实施意见》的部署，制定如下实施方案：

一、指导思想和主要目标

加快蓟县水利改革发展，必须以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实中央一号文件、中央和天津市水利工作会议精神，按照县委、县政府加快水利改革发展的部署和要求，坚持民生优先、统筹兼顾、人水和谐、政府主导、改革创新的原则，把水资源保障作为支撑经济社会可持续发展的重要任务，把提高防汛抗旱能力作为保障城市安全的关键环节，把水环境治理作为建设生态宜居城市的重大措施，把农村水利作为农村基础设施建设的重点工作，以水利建设项目为依托，抓好薄弱环节，大力加强水利基础设施建设，全面提高水利保障能力。

力争通过5年到10年的努力，实现“六个显著提升”，即全县水资源供给能力显著提升，城乡居民饮水安全得到全面保障；防汛抗旱能力显著提升，河道险堤险段、山洪灾害易发点、山区水库塘坝、桥闸涵、扬水站得到有效治理；水生态环境质量显著提升，城乡污水集中收集处理，主要河道实现水清岸绿景美；农村水利基础保障能力显著提升，蓄水能力和排灌能力全面提高；水资源管理水平显著提升，节水型社会建设全面推进；水利改革创新水平显著提升，科学发展的体制机制全面建立，基层水利服务体系健全完善。到2020年，从根本上扭转全县水利建设滞后的局面，为全县经济社会发展提供坚实的水利保障。

二、主要任务

为实现我县水利改革发展目标，“十二五”期间，要按照科学规划、量力而行、分步实施、重点推进的原则，全力完成“六大任务、百亿投资、十项工程”，进一步完善我县水利基础设施，构建防汛安全、饮水保障、人水和谐、生态宜居的现代化水利保障体系。

（一）六大任务

1.要下力抓好于桥水库水源保护。结合蓟县新城建设，实施于桥水库周边污染源治理工程，建设于桥水库湿地生态预处理系统。对库区周边居民进行“南迁北管”，实施水库周边垃圾处理、农村养殖业污染防治示范等工程，实现于桥水库污染物总量大幅削减，水体富营养化趋势得到有效遏制，保护好天津市水源地。

2.要全面建立防汛救灾保障体系。加强防汛队伍建设和人员知识培训，切实提高防汛抢险应急能力。建设自动化防汛抗旱会商指挥系统，强化防汛统一指挥调度。完善城区排水设施，改造城区河道，提高城区防洪标准。实施一二级河道险堤险段治理、杨庄水库下游河道清淤疏浚综合治理等工程，提高行洪能力。实施蓄滞洪区安全工程，提高蓄水和分洪能力。更新改造扬水站、排水站输电线路，实施山区塘坝除险加固，提高防洪能力。

3.要全力保障城乡居民饮水安全。科学调度水资源，实施杨庄输水工程，新建一批水厂，推进供水管网建设，提高城乡供水能力。启动园区和重点项目供水工程，为项目用水提供有力保障。继续实施农村饮水安全工程，保证农村居民饮水安全。

4.要稳步推进水生态环境治理。实施清水工程，完成城区污水处理厂扩建、污水管网改造，推进雨污分流。新建许家台污水处理厂，推进农村小型污水处理厂建设，综合治理农村坑塘，提升城乡水环境。加强水土保持工程建设，完成小流域治理228平方公里。

5.要切实加快农村水利建设。实施小水窖和雨水积蓄工程，推进灌溉用小水窖、塘坝建设，提高蓄水能力。实施农业节水灌溉工程，扩大节水灌溉面积。加强骨干河道、干渠治理，改造农用桥闸涵，保障农业生产用水需求。

6.要大力加强水资源管理。建立水资源管理新机制，落实水资源管理行政首长负责制，实行最严格的水资源管理制度。划定水资源开发利用、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”。着力建设节水型社会，全面加强农业、工业和城市生活等各个领域的节约用水，尽快扭转水资源过度开发、粗放利用、污染严重的局面，做到以水定需、量水而行、因水制宜。严格执行建设项目水资源论证，严格取水许可证审批管理，严格控制地下水开采，强化水资源统一调度，协调好生活、生产、生态环境用水。封堵排污口门，控制入河排污总量。

（二）百亿投资

“十二五”期间共计安排水利建设项目30个，项目总投资105.08亿元，其中于桥水库水源保护及新城建设安排资金75.91亿元，其他水利项目投资29.17亿元，主要通过中央和市级补助、县财政投入和社会融资等渠道解决。其中，市级以上投资14.82亿元，群众自筹、融资贷款、采用BOT或TOT形式筹集资金8.34亿元，县政府筹集资金6.01亿元。

经初步测算，“十二五”期间，市政公用基础设施大配套工程费、征地管理费的3%约为1050万元，城市维护建设税中的15%约为3750万元，县级土地出让收益的10%约为3.5亿元（预计土地出让金总额为172亿元），与发改委、农工委、市容园林委、交通、林业、地矿、环保等方面项目对接，估计可解决水利建设资金2亿元左右，合计为5.98亿元，基本能够满足水利建设资金需求。

（三）十项工程

1．于桥水库水源保护工程：计划投资70亿元，全面整合于桥水库周边相对零散的村落，推进水源地周边区域生活垃圾集中无害化处理，从根本上解决库区面源污染问题。按照“南迁北管”的原则，逐步实施于桥水库南岸村庄搬迁工程，减少人口活动对库区的污染。搬迁方案涉及5个镇乡、60个村、约3.8万人，削减库区周边流域入库总磷负荷的40%、总氮负荷的48%，保持于桥水库Ⅲ类水质标准。

2．新城河道综合治理工程：计划投资5.91亿元，对州河城区段、漳河上游段和辽运河实施综合治理，新建白公河和幺河两条河道，打造蓟县新城防洪安全圈和水景观。

3．扬水站改造工程：计划投资1.46亿元，对高庄子、秦庄子、白塔子、三道港、漳泗河排水站实施更新改造，使5座扬水站恢复设计流量102.4立方米/秒，确保农村安全除涝。

4．山洪灾害防治工程：计划投资1.2亿元，对25条重点山洪沟进行沟道护岸，对75座山区病险塘坝进行除险加固，保障人民群众生命财产安全。

5．河道治理工程：计划投资4.75亿元，对州河、泃河和蓟运河堤防和险堤险段进行治理，完成于桥水库上游河道堤埝治理和杨庄水库下游河道疏浚工程，改造东赵闸、辛撞闸，提高河道行洪调蓄能力，确保河道安全度汛。

6．蓄滞洪区安全工程：计划投资0.79亿元，加固青甸洼蓄滞洪区围堤，翻建蓄滞洪区分洪口门8座，加快蓄滞洪区撤退路建设。

7．城乡居民饮水工程：计划投资4亿元，新建铁岭子地表水厂，为城区居民饮水提供后备应急水源。启动城区第五水厂和东后峪水厂项目，保证新城区供水需求。更新改造老城区供水管网。继续实施农村饮水安全工程，解决农村21.67万人和农村学校2.22万人饮水安全问题，进一步巩固和提升农村居民饮水安全水平。

8．水环境治理工程：计划投资5.97亿元，实施清水工程，完成幺河、三八水库尾闾等城区主要河道综合治理，消除黑臭现象，打造水景观。新建许家台污水处理厂，扩建城区污水处理厂，铺设改造城区污水管网88.98公里，实现雨污分流，彻底改善城区水环境。实施农村水环境改善示范工程，新建生活污水处理厂25处，整治农村坑塘17个，完成水土保持治理228平方公里。

9．小型农田水利工程：计划投资7.69亿元，完成农用桥闸涵改造301座，治理干渠17条，清淤干渠175公里，新建小水窖2886处，修建塘坝55座，新增蓄水能力83万立方米。

10．农业节水灌溉工程：计划投资3.31亿元，新建节水面积12.9万亩，改造节水面积28.32万亩，其中规模化项目片15处、面积10.79万亩。

三、保证措施

加快水利改革发展进军号角已全面吹响，全县上下要牢牢抓住这一重大历史机遇，把思想和行动切实统一到县委、县政府对全县水利形势的科学判断和战略部署上来，确保责任到位、措施到位、投入到位，全面掀起治水兴水新高潮，开创蓟县水利改革发展新局面。

（一）加强领导，落实责任。水利改革发展任务艰巨，责任重大。各级党委和政府要站在全局和战略高度，切实重视和加强水利工作，确保责任到位、措施到位、工作到位。各镇乡、各单位要密切配合，主动进位，形成强大合力，结合自身实际，研究制定水利改革发展的具体措施，加大工作力度，确保取得实效。要建立健全目标考核机制和监督检查机制，县委和县政府督查室要定期开展督查，建立督查通报制度，确保各项工作有布置、有落实、有检查，以责任促落实，以责任保成效，真正形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

为切实加强全县水利工作的组织领导，加强顶层设计，统筹规划，科学确定水利发展长远目标、建设任务和投资规模，拟成立蓟县加快水利改革发展领导小组，负责全县水利建设的规划设计、资金筹措、管理实施、组织领导等工作。领导小组成员如下：

组  长：肖  松

副组长：郭春富   胡晓光   汪清生   张从润

成  员：王洪军         县发改委

梁惠博         县农工委

王明亚         县建委

陈景才         县市容园林委

李继东         县科委

孟庆海         县水务局

刘海波         县财政局

吴军江         县规划局

宋泽文         县国土分局

吴晓齐         县环保局

赵国明         县林业局

李  健         广成集团

荆志国        蓟州新城建设投资有限公司

领导小组下设办公室，办公室设在县水务局，办公室主任由县水务局局长孟庆海同志兼任。各镇乡也要成立相应的领导小组，根据本镇乡水利现状，全面落实各项工作。

（二）科学规划，明确目标。结合我县经济社会发展趋势，针对水利设施的薄弱环节，加强水利改革发展的规划设计，科学确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模和管理需求，科学规划，统筹安排，综合治理，着力增强水旱灾害应对与综合防御能力、水资源合理调配与高效利用能力、水生态环境保护与修复能力、科学治水与依法管水能力，切实为经济社会发展提供良好的水利服务和保障。当前，要着力抓好直接关系到蓟县当前和长远发展、关系到人民群众的切身利益的十项水利工程。这十项工程功在当代，利在千秋，各责任单位一定要以对党和人民高度负责的态度，精心组织，精心设计，精心施工，切实加强资金、质量、安全管理，把每一项工程都建成优质工程、安全工程、廉洁工程，有力地保障经济社会发展、更多地惠及民计民生。

（三）落实政策，保障投入。“十二五”期间，我县水利工程建设投资将达到百亿元以上，投资规模和增长幅度前所未有。为保障水利建设资金需求，按照中央一号文件和《蓟县加快水利改革发展实施意见》政策措施，县水务局要会同县发改委、财政局、国土分局、广成集团等单位尽快出台财政、投资、金融、土地、价格等各项配套政策和实施细则，建立稳定的水利投入增长机制，确保水利工程建设和水利改革发展稳步实施。要落实从土地出让收益中按比例提取资金用于农村水利建设的政策，确保足额提取、专项使用。要落实水利建设资金筹集和使用政策，保证水利建设资金全部用于水利工程建设和管理。要创新融资渠道，搭建水务投融资平台，增加资金规模，全力弥补水利建设资金不足。

（四）精心组织，加强管理。县委、县政府确定的“六大任务、百亿投资、十项工程”，是“十二五”时期水利改革发展的重要举措，是“十二五”时期水利建设任务的重中之重，对全县水利改革发展将起到极大的推动作用。县发改委、财政、规划、土地等部门要与水务部门密切配合，抓紧开展各项工程筹划和前期准备工作。要加强与上级有关部门的沟通、协调和配合，全力争取支持，切实抓好规划审批、项目立项、计划安排、资金筹集等工作，保障重点工程尽快开工建设，早日发挥效益。要加强水利工程的施工和管理，严格落实项目管理程序，科学组织，合理施工，确保执行任务不走样、完成任务不打折，确保项目进度、质量和效益，确保工程安全、资金安全、生产安全、干部安全。