天津市蓟州区人民政府关于印发蓟州区

打好污染防治攻坚战七个实施计划的通知

各镇乡人民政府和街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

现将《蓟州区打赢蓝天保卫战三年实施计划（2018—2020年）》《蓟州区打好碧水保卫战三年实施计划（2018—2020年）》《蓟州区打好净土保卫战三年实施计划（2018—2020年）》《蓟州区打好柴油货车污染治理攻坚战三年实施计划（2018—2020年）》《蓟州区打好城市黑臭水体治理攻坚战三年实施计划（2018—2020年）》《蓟州区打好水源地保护攻坚战三年实施计划（2018—2020年）》《蓟州区打好农业农村污染治理攻坚战三年实施计划（2018—2020年）》印发给你们，请照此执行。

天津市蓟州区人民政府

2018年11月30日

（此件主动公开）

目录

1．蓟州区打赢蓝天保卫战三年实施计划

（2018—2020年）……………………………………（4）

2．蓟州区打好碧水保卫战三年实施计划

（2018—2020年）……………………………………（41）

3．蓟州区打好净土保卫战三年实施计划

（2018—2020年）……………………………………（64）

4．蓟州区打好柴油货车污染治理攻坚战三年实施计划

（2018—2020年）……………………………………（80）

5．蓟州区打好城市黑臭水体治理攻坚战三年实施计划

（2018—2020年）……………………………………（94）

6．蓟州区打好水源地保护攻坚战三年实施计划

（2018—2020年）……………………………………（112）

7．蓟州区打好农业农村污染治理攻坚战三年实施计划

（2018—2020年）……………………………………（125）

蓟州区打赢蓝天保卫战三年实施计划

（2018—2020年）

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实全国生态环境保护大会部署，加强我区生态环境保护工作，坚决打赢蓝天保卫战，明显降低主要污染物排放总量，确实改善我区大气环境质量，明显减少重污染天数，进一步增强人民群众蓝天幸福感，根据国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号）和市委、市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018—2020 年）》，结合我区实际，特制定本计划。

一、指导思想

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，以习近平总书记视察天津提出的“三个着力”重要要求为元为纲，牢固树立“四个意识”，绝对遵循“绿水青山就是金山银山”理念，坚持全民共治、源头防治，调整产业、能源、运输和空间四大结构，深化“五控”治理，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，强化京津冀区域联防联控联动，标本兼治，精准施策，实现全区细颗粒物（PM2.5）等主要污染物浓度持续下降，环境空气质量得到明显改善，为加快建设美好蓟州奠定坚实基础。

（二）主要目标。到2020年，全区PM2.5平均浓度达到51微克/立方米，全区优良天数比例达到71%，重污染天数比 2015 年减少 25%。

（三）工作原则。将打赢蓝天保卫战作为污染防治攻坚战的重中之重，以空气质量明显改善为刚性要求，加快优化产业结构、能源结构、运输结构和空间布局结构，坚持标本兼治，突出治本，以此推动蓟州经济高质量发展；持续提升燃煤、工业、扬尘和机动车等领域的治理水平，大力减少污染物排放量；强化秋冬春季错峰生产运输以及重污染天气应对，实现全区环境空气质量持续改善。

二、重点任务

（一）下力调整产业结构。

1．严格环境准入。配合市有关部门完成全市“三线一单”编制工作，严守生态保护红线。执行更加严格的产业准入门槛，严格控制“两高”行业新增产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。转变招商引资用力方向，积极引进绿色产业，大力发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等。

2．淘汰过剩产能和落后产能。全面落实国家《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》要求，严格执行质量、环保、能耗、安全、技术等法律法规和标准，依法依规推动落后产能退出。建立“地条钢”检查巡查长效机制，严防死灰复燃。

3. 完成“散乱污”企业集中整治。把“散乱污”企业整治作为深化供给侧结构性改革的重要抓手，全力推动高质量发展。结合我区产业发展特征和发展定位，完成新一轮排查登记，进一步提高“散乱污”企业综合整治标准，严格执行“散乱污”企业关停取缔、搬迁和原地提升改造有关要求。建立区、镇乡（街）、园区联动监管机制，紧盯重点领域、重点行业、重点时段、重点设备，充分发挥各级环保网格员作用，加强企业环境监管和巡查检查，严防“散乱污”企业死灰复燃。凡被各级督导检查核查发现“散乱污”企业死灰复燃的，一律实施“一案双查”。

4．实施“散乱污”企业拆除腾退后土地再利用。结合我区实际，对已完成“两断三清”的闲置土地，研究制定开发利用方案，优化调整产业结构和布局，推动培育经济发展新动能。

（二）下力改善能源结构。

1．积极推进冬季清洁取暖。认真落实国家关于加快推进冬季清洁取暖、绿色取暖的决策部署和我市有关要求，按照“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的原则，利用热电联产、电力、燃气等多种方式，积极推进全区剩余的20.29万户农村居民散煤清洁能源替代，力争2019年10月底前，除山区等不具备条件的以及纳入拆迁改造计划区域外，全区城乡居民取暖散煤基本“清零”；对未实施清洁取暖的，组织做好无烟型煤供应工作，确保人民群众温暖过冬。

2．削减煤炭消费总量。严格执行我市煤炭削费总量控制实施方案及目标任务，实现煤炭消费零增长；严格控制新建燃煤项目，实行耗煤项目减量替代，禁止配套建设自备燃煤电站。

3．深化燃煤设施治理。持续开展供热、工业、商业和农业燃煤锅炉排查治理，巩固燃煤锅炉改燃关停整治成果，确保不反弹。2020年9月底前，全区淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤燃油锅炉全部实现超低排放，其他锅炉达到大气污染物特别排放限值。全面取缔燃煤热风炉。2020 年底前，30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉全部关停整合。加快煤气发生炉淘汰工作，2018年8月底前拆改到位。

4．大力发展清洁型能源。有序发展太阳能、风力发电，生物质项目，稳妥开发地热资源。积极争取天然气输送管道和储气调峰项目，加快建设液化天然气应急调峰储备站，提升天然气供应保障能力。

5．提高能源利用效率。健全完善节能标准和能源计量体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。加大绿色建筑推广力度，积极推进农村住房节能建设。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗须达到国际先进水平。持续推进供热计量改革，加快全区既有居住建筑供热计量改造。

（三）下力转变交通运输结构。

1．优化运输方式。制定实施《蓟州区打好柴油货车污染治理攻坚战三年实施计划》。依照国家和我市要求，优化调整货运方式，调整不合理运输结构，实现资源优化配置，推进各种运输方式协调发展。提高京哈、京秦、津蓟铁路资源利用效率，凡涉及大宗货物的原则上主要改由铁路运输。持续推进道路运输工具更新淘汰，积极推广甩挂运输、滚装运输、驼背运输、物流配送等领域道路货物运输方式，引导企业发展统一配送、集中配送、共同配送，推动道路运输行业节能减排，提高运输效率。

2．优化城乡交通结构。建成以城市公交为主体的公共交通系统，全区的村村通公交整体规划涉及879个行政村、49个自然村，规划17条主干线、87条支线（根据实际情况调整规划）。推进绿色交通体系建设，推广发展绿色公交系统，优先购置新能源电动公交车，从2019年1月1日起新增和更新的公交全部选购新能源和清洁能源车，到2020年底前，建成区公交车全部使用新能源车。

3．推广应用新能源汽车。以物流车、出租车（网约车）、公务用车和租赁用车为重点领域，持续加大新能源汽车推广力度。加快推进建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，2020年底前使用比例达到80%；铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。大力推进充电基础设施建设，在工业园区、大型商业购物中心、农贸批发市场、宾馆、旅游驿站和景区等车流聚集地建设集中式充电桩和快速充电桩，2018年全区新增公共充电桩84台，2019年新增100台，2020年新增100台，到2020年全区公共充电桩突破500台，为方便人民群众出行提供保障。

（四）下力优化空间布局。

加快解决“园区围城”问题。按照我市《工业园区调整布局方案》和《工业园区（集聚区）围城问题治理工作标准》，将下窝头镇工业小区整合到京津州河科技产业园。积极调整产业布局，提升建材加工企业整治标准，加快矿山修复综合整治，切实改善区域性环境污染。

（五）严格管控燃煤污染。

1．严格落实超低排放监管。依托燃煤设施在线监测全覆盖，强化对国华、大唐两个电厂煤电机组的动态监管，确保全部达到超低排放标准或特别排放限值。

2．深入实施煤质专项整治。持续开展煤炭经营治理行动，在取缔煤炭经营企业（除经营清洁型煤外）的基础上，全面排查治理全区经营性储煤场地，建档立卡、动态监管。加大劣质散煤运输治理，划定专门运输道路，严禁车辆沿途停靠，禁止向我区销售不符合国家和我市规定的劣质煤。加大抽检频次、强化信息公开、严格资质管理、坚决依法查没等手段，保持严厉打击劣质煤流通、运输、销售和使用的高压态势。

3．强化高污染燃料禁燃区管控。严格落实我市高污染燃料禁燃区区划调整方案。禁燃区内禁止新、改、扩建使用高污染燃料项目。

（六）严格管控工业污染。

1．深化工业污染源排污许可管理。全面落实固定污染源企业排放许可制度，2020年底前，完成国家规定排污许可管理名录的重点行业许可核发，做到“核发一个行业、清理一个行业、达标一个行业、规范一个行业”。未依法取得排污许可证、未按排污许可要求排放污染物、未达标排放的，依法依规从严处罚。

2．实施重点行业深度治理全覆盖。自2018年10月1日起，火电、水泥、化工、在用锅炉等25个重点行业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；新建项目严格执行大气污染物特别排放限值。加快国华、大唐4套煤电机组冷凝脱水深度治理，2019年11月底前完成。2020 年9 月底前，建成区生物质锅炉实施超低排放改造。推动区内48台燃气供热锅炉实施低氮改造，2018年9月底前全部完成。对经济开发区、专用汽车产业园区、天津上仓工业园区内工业企业进行集中整治，确保稳定达标排放，减少工业集聚区污染。

3. 开展工业炉窑专项治理。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。加大不达标工业炉窑淘汰力度。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。凡未列入清单的工业炉窑纳入秋冬季和初春错峰生产方案。

4. 全面防控挥发性有机物污染。完成全区所有挥发性有机物一般排放企业治理或关停，2018年底前实现全区涉挥发性有机物排放工业企业配套环保设施全覆盖，达到相关排放标准。持续推进餐饮油烟深度治理，确保油烟净化设施与排风机同步运行、定期清洗。落实建成区建筑墙体涂刷装饰、道路设施喷涂、市政道路划线、交通标线施划等使用有机溶剂作业时间规定，每年5月15日至10月15日期间，每日10时至17时日照强烈时段，原则上禁止使用有机溶剂作业行为。涉及民生工程等重大项目，确须在此期间作业的，经区政府审批后方可施工，严格确保使用低挥发性有机物涂料，同时配套使用污染防控设施。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；严格落实《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机物含量限值标准》要求，监管部门对本区生产和销售的建筑类涂料和胶粘剂产品进行质量监督性抽查，对抽查结果公开通报，对不合格产品依法处理。严格落实《天津市机动车维修行业涂漆作业综合治理实施方案》要求，2018年完成全区机动车维修企业涂漆作业提升改造和综合治理；大力推广环保涂料，全区一类机动车维修企业改用水性环保型涂料，2018年底前全区所有涉及涂漆作业的机动车维修企业全部改用水性环保型涂料。服装干洗经营单位全面推广使用配备溶剂回收制冷系统、不直接外排废气的全封闭式干洗机，定期进行干洗机及干洗机输送管道、阀门的检查，防止干洗剂泄漏。到2020年，挥发性有机物排放总量较2015年下降25%。

5．深化工业企业无组织排放管理。全面加快火电、铸造、玻璃等重点行业无组织排放整治进度，2019年底完成大唐、国华电厂堆场全封闭改造。开展建材、火电等重点行业新一轮无组织排放排查工作，建立“一户一档”，加强监管，确定无组织排放改造清单，实施物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放深度治理，确保严格管控。

6．坚持工业企业错峰生产和运输。加大秋冬季工业企业生产调控力度，对建材、铸造、有色、化工等重点行业实行差别化错峰生产。对未按期完成治理改造任务的企业，一并纳入错峰生产方案，实施停产。对属于《产业结构调整指导目录》限制类的，提高错峰限产比例或实施停产。对水泥、火电等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业实施秋冬季错峰运输，大幅减少污染物排放。

（七）严格管控扬尘污染。

1．强化施工扬尘管控。各类施工工地严格落实工地周边围挡、物料（渣土）堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”污染防控措施，安装在线监测和视频监控设备，并与主管部门联网；逐步实现城区智能渣土车辆运输全覆盖。对各类长距离施工的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。各行业主管部门按照职责分工对各类施工项目持续加大监管力度，对出现违规排污的企业，严格暂停投标资格、从重处罚，并按规定向社会公开。建立各类施工工地扬尘管理清单动态更新机制，每季度更新。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。大力抓好装配式建筑的推广工作，严格落实已有政策要求，深入推动相关支持政策落地，积极引进装配式建筑企业落户，强化宣传引导，鼓励企业试行，不断扩大装配式建筑面积，根本上解决建筑工地扬尘污染问题。

2．组织开展渣土运输专项整治行动。制定出台我区渣土综合整治专项实施方案，实行专用车辆、运输路线、堆放点位等闭环式管理，全面落实渣土源头监管全覆盖、运输车辆全密闭，实现渣土运输企业和车辆的规范化。

3．强化裸地治理。对照我市每年裸露地面的遥感排查结果，对全区新排查发现的裸地因地制宜全面治理，严格落实硬化、绿化、蓄水、苫盖等治理措施。完善动态更新机制，持续排查扬尘隐患并对治理措施进行增补，防止污染反弹。对国省干线两侧停车场、物流场等车辆出入较多的场地进行绿化和硬化治理，防止产生扬尘和带泥上路。

4. 加大全区清扫保洁力度。持续实施城区道路扫保“以克论净”和区域降尘量考核，全区平均降尘量不得高于9吨/月•平方公里；全面清洗公共设施、交通护栏、绿化隔离带、人行通道等积尘浮尘，强化对城乡结合部、背街小巷、城中村等区域进行重点清扫（包括生活垃圾的清理）。加强区内公路机扫保洁，对各镇乡的穿城镇公路、通往旅游景区公路，机械清扫每天2次，水洗路面隔天1次，洒水降尘作业隔天1次；其他普通国省公路水洗路面隔两天1次，洒水降尘作业隔两天1次；如遇重污染天气二级及以上应急响应，每天湿扫路面1次以上。同时结合农村环境整治，加强对村庄道路的保洁清洁，制定出台国省干路两侧商业店面场地硬化保洁方案。

5．持续做好秸秆综合利用和禁烧工作。推行以秸秆粉碎还田肥料化利用为主要方式，逐步扩大秸秆饲料化、燃料化、原料化、基料化等利用比重格局，推进秸秆收储运体系建设，促进秸秆综合利用产业化，到2020年，基本实现全量化利用。禁止焚烧生活垃圾、枯枝落叶和杂草等，依法处理秸秆焚烧违法行为，在重点时段开展秸秆禁烧专项巡查。倡导文明祭扫，教育引导群众不在道路及社区等非指定区域内焚烧花圈、纸钱等；城区、景区（盘山、长城、梨木台、八仙山）等重点区域禁止露天烧烤。加强露天焚烧高架视频监控系统管理和使用，涉及的镇乡安排专人盯守，发现预警第一时间处置到位。对在重污染天气预警期间出现秸秆露天焚烧，被国家生态环境部和市级有关部门通报的，一律严肃问责。

6．严控烟花爆竹禁放。调整《蓟州区禁燃限燃烟花爆竹工作实施方案》，扩大禁燃禁放范围。发挥党员干部引领示范作用，做到自己不燃放、家人不燃放，教育引导群众不燃放。

7. 控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率，2020 年达到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，改进养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。

（八）严格管控机动车污染。

1．综合管控超标排放行为。持续推进老旧车淘汰，完成“十三五”老旧车淘汰任务。认真落实我市营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，大力推进国家第三阶段及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰“油改气”老旧燃气车辆。制定机动车大户制管理工作方案，深化机动车大户制管理。严格控制机动车尾气排放，持续开展新车注册登记环保一致性核查工作。强化科技支撑，充分利用遥感监测技术，对柴油货运车辆通过流量较大的国省干路进行实时监控。加强机动车检验机构监管，完善监管平台，严厉打击未按规范检测和弄虚作假等违法行为。以毗邻区交界处为重点区域，强化环保、公安联合执法，实行“环保取证、公安处罚”机制，对超标排放的上限处罚并全部劝返。到2020年，基本消除柴油货车排气管冒黑烟现象，柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量分别下降15%。

2．优化城乡中重型车辆行驶线路。继续实施城区有关路段中重型货车限行措施，优化其它车辆通行条件，加强现场疏导，优化交通组织，完善交通安全设施和交通管理科技设施，提高重点路段通行率，减少机动车怠速尾气排放。加快推进东部货运通道的规划建设，引导分流中重型车辆改线通行。

3．强化新车源头管控。全区范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国家第五阶段标准（不含）以下的轻型柴油车，认真执行我市机动车实施国家第六阶段排放标准，推广使用达到该排放标准的燃气车辆。

4．强化工程机械污染防治。按照谁监管谁牵头的原则，建委、水务、交通、房管、市容、农委以及相关国有集团公司等部门建立非道路移动机械使用监管机制，实施日常动态监管，不达标工程机械坚决禁止入场作业。每年检查使用非道路移动机械工地比例达到50%以上，秋、冬季攻坚战期间达到工地全覆盖。以施工工地为重点，推行柴油施工机械和作业机械清洁化。结合全市划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域范围，组织开展巡查执法，对违法行为依法严处；2019 年底前，完成非道路移动机械摸底调查并发放环境标识。重污染天气预警期间，除涉及安全生产、重大民心工程及应急抢险任务外，区域内所有非道路移动机械停止使用。

5．加强车用油气品供应管理。对区域内销售的车用汽柴油、天燃气进行质量监督抽检，对不合格产品销售企业依法进行后处理，对抽检结果进行通报。组织开展劣质油气品专项整治，重点打击黑加油加气点、流动加油加气车售油售气、施工工地机械车辆加油加气、违规销售散装汽柴油和LNG、CNG违法行为，持续保持高压态势。

6．全面推广车用尿素。区域内高速公路、国道和省道沿线加油站点必须销售符合产品质量要求的车用尿素，保证柴油货车尾气处理的尿素需求。同时，对销售的车用尿素产品进行质量监督抽检，对不合格产品依法进行后处理，对抽查结果进行通报。对柴油货车尿素使用情况进行例行抽检，对未添加尿素的货运车辆，依法处罚并全部劝返。

（九）严格新建项目环保准入。新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求，对新建、改建、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放总量实行倍量替代。

（十）妥善应对重污染天气。完善应急响应机制，落实国家和我市要求，定期修订完善重污染天气应急预案，建立重污染应急管控各类清单动态更新机制，持续细化“一企一策、一地一策”，保障应急减排措施可操作、可核查；加强毗邻市县联防联控机制，做实“蓟平三兴”环保工作信息共享、互通情况、联合执法等，与唐山、遵化、玉田建立联动机制，联手应对重污染天气；强化区内相关部门联动，确保启动迅速、响应及时、效果明显，将不利气象条件影响降至最低；开展应急成效后评估工作，总结经验、分析问题、查找不足，制定改进措施。

三、保障措施

（一）加强网络监测。持续推进空气质量监测网建设，适时启动城区第二个市控点建设，完善镇乡、园区监测网络；推进环境空气质量挥发性有机物监测。强化重点污染源自动监控体系建设。充分发挥在线监测系统作用，在全区现有已联网的4家重点排放企业严格实施24小时动态监控的基础上，将重点企业逐步纳入在线监测范围。推进实施重点污染源烟气排放自动监控全覆盖，全面实施全区20蒸吨及以上燃气锅炉和10蒸吨及以上生物质燃料锅炉在线监测系统安装工作；排气口高度超过45 米的高架源全部安装烟气排放自动监控设施。按照我市挥发性有机物重点排污单位名录，对涉及企业主要排污口安装污染物排放自动监测设备。

（二）铁腕执法监管。持续推进工业污染源达标排放执法监管，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度。坚持铁腕治污，综合运用查封扣押、按日计罚、限产停产、移送司法机关等手段，加大案件查办力度，依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。依托国家 PM 2.5 热点网格监管体系，全面实施大气污染热点网格监管工作。持续开展重点领域大气污染防治专项行动，加大联合执法力度，强化环保、公安、法院、检察院等部门的协作力度，严厉打击环境违法行为。提高区级环境执法能力建设，将环保机构延伸到镇乡（街道）。

（三）加大资金投入。用足用好政策支持，积极申报中央和市级环境保护大气污染防治专项资金，推动实施全区治污减排重点工程和清洁取暖工程。区政府逐年增加大气污染防治资金的投入。大力推进PPP投资模式，推进第三方环境治理。建立奖励与约束机制，加快实施联合惩戒和黑名单管理制度，定期向社会公布环保领域失信企业名单，依法对失信企业在行政审批、资质认定、银行贷款、上市融资、政府招投标、政府荣誉评定等方面予以限制。

（四）坚持科技治污。充分发挥清华大学挂职专业人才优势，对我区大气重污染成因、重污染积累与天气过程双向反馈机制、重点行业污染物排放管控技术等科技攻坚。研究分析区域性臭氧形成机理与控制路径，深化挥发性有机物全过程控制。对我区源排放清单进行动态更新，常态化开展源解析工作，加强污染动态溯源基础能力建设。

（五）强化责任落实。严格执行《天津市环境保护工作责任规定（试行）》，严格落实“党政同责、一岗双责”，在大气污染防治上全面履行党政领导责任、部门监管责任、属地责任、企业主体责任。各镇乡、园区及有关部门要把污染防治工作放在重要位置，层层压实责任，把任务分解到村、分解到具体企业，形成层层抓落实的责任体系。行业主管部门要认真履行监管职责，加大日常督查检查，强化执法监管的力度和深度，特别是对于涉及特许施工等特批事项要严格监管，责任落实到人，谁特许、谁监管，谁污染、问责谁。

（六）科学指挥调度。各镇乡、各部门要对照年度任务和责任分工，科学统筹，拉条挂账，形成清晰的任务清单、责任清单和进度清单。区环保局对各镇乡、园区空气质量按日排名，每周发布污染特点和成因，及时指导采取针对性措施。有关区直部门要强化大气污染防治任务协调调度，对照任务分工，逐条逐项落实，倒排工期，关死后门，确保按时保质完成各项任务。区污染防治指挥部办公室要结合国家及市委、市政府任务目标，每日部署调度，全面加大污染治理和空气质量改善力度。按照国家和我市要求，制定秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治。在完成中央环保督察整改任务的基础上，坚持举一反三，持续开展涉气污染治理，同时做好大气污染防治强化督查和专项巡查的配合工作。

（七）严肃考核问责。依据《天津市清新空气行动考核和责任追究办法（试行）》及其补充办法，运用经济奖惩、公开约谈、组织追责等措施，严肃查处各部门在大气污染防治工作中的不作为、慢作为、乱作为问题。定期对空气质量排名靠后和综合指数、PM 2.5 浓度不降反升的镇乡、园区进行公开约谈。严格执行《天津市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，将环境空气质量改善情况纳入区委、区政府重点督查内容。突出考核指挥棒作用，进一步加大对镇乡街园区、各级网格长（员）、专职环保网格员的考核力度，坚决杜绝“零追责”。

（八）营造舆论氛围。创新宣传形式，拓展宣传渠道，广泛深入的宣传大气污染防治进展和成效，增强数据和信息的公开度、透明度和一致性，形成正确的舆论导向。强化社会参与、公众参与，鼓励公众举报环境违法行为。加强科普宣传，引导广大群众树立绿色消费理念，践行低碳绿色生活方式。密切关注舆情，主动回应社会关切，倡导群防群治，动员社会各方力量，坚决打赢蓝天保卫战。

附件：1．蓟州区空气质量改善目标分解表

2．蓟州区打赢蓝天保卫战三年实施计划重点工程任

务分解表

附件1

蓟州区空气质量改善目标分解表

| 时 间 | 2018年PM2.5年均浓度目标 （微克/立方米） | 2019年PM2.5年均浓度目标 （微克/立方米） | 2020年PM2.5年均浓度目标 （微克/立方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 标 | 56 | 53 | 51 |

附件2

蓟州区打赢蓝天保卫战三年实施计划重点工程任务分解表

| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下力调整产业结构（共8项） | 严格环境准入 | 配合市有关部门完成全市“三线一单”编制工作，严守生态保护红线。 |  |  | 区环保局 | 2019年12月 长期坚持 |
| 2 |  |  | 执行更加严格的产业准入门槛，严格控制“两高”行业新增产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。 |  |  | 区发改委 区工信委 区审批局 | 长期坚持 |
| 3 |  |  | 新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。转变招商引资用力方向，积极引进绿色产业，大力发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等。 |  |  | 区工信委 区发改委 区审批局 区招商局 | 长期坚持 |
| 4 |  | 淘汰过剩产能和落后产能 | 全面落实国家《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》要求，严格执行质量、环保、能耗、安全、技术等法律法规和标准，依法依规推动落后产能退出。建立“地条钢”检查巡查长效机制，严防死灰复燃。 |  |  | 区工信委 区发改委 区市场监管局 区环保局 区安监局 | 长期坚持 |
| 5 | 下力调整产业结构（共8项） | 完成“散乱污”企业集中整治 | 结合我区产业发展特征和发展定位，完成新一轮排查登记。 |  |  | 区整改办 | 按要求执行 |
| 6 |  |  | 进一步提高“散乱污”企业综合整治标准，严格执行“散乱污”企业关停取缔、搬迁和原地提升改造有关要求。 |  |  | 区整改办 | 按要求执行 |
| 7 |  |  | 建立区、镇乡（街）、园区联动监管机制，紧盯重点领域、重点行业、重点时段、重点设备，充分发挥各级环保网格员作用，加强企业环境监管和巡查检查，严防“散乱污”企业死灰复燃。凡被各级督导检查核查发现“散乱污”企业死灰复燃的，一律实施“一案双查”。 |  |  | 区整改办 | 按要求执行 |
| 8 |  | 实施“散乱污”企业拆除腾退后土地再利用 | 结合我区实际，对已完成“两断三清”的闲置土地，研究制定开发利用方案，优化调整产业结构和布局，推动培育经济发展新动能。 |  |  | 区国土分局 | 持续推进 |
| 9 | 下力改善能源结构（共13项） | 积极推进居民冬季清洁取暖 | 利用热电联产、电力、燃气等多种方式，积极推进全区剩余的20.29万户农村居民散煤清洁能源替代，力争2019年10月底前，除山区等不具备条件的以及纳入拆迁改造计划区域外，全区城乡居民取暖散煤基本“清零”。 |  |  | 区发改委 区农委 | 2019年10月 |
| 10 |  |  | 对未实施清洁取暖的，组织做好无烟型煤供应工作，确保人民群众温暖过冬。 |  |  | 区发改委 | 持续推进 |
| 11 | 下力改善能源结构（共13项） | 削减煤炭消费总量 | 严格执行我市煤炭削费总量控制实施方案及目标任务，实现煤炭消费零增长。 |  |  | 区发改委 | 2020年12月 |
| 12 |  |  | 严格控制新建燃煤项目，实行耗煤项目减量替代，禁止配套建设自备燃煤电站。 |  |  | 区发改委 区审批局 | 长期坚持 |
| 13 |  | 深化燃煤设施治理 | 持续开展供热、工业、商业和农业燃煤锅炉排查治理，巩固燃煤锅炉改燃关停整治成果，确保不反弹。 |  |  | 区房管局 区工信委 区商务委 区农委 | 长期坚持 |
| 14 |  |  | 全区淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。 |  |  | 区房管局 区工信委 区商务委 区农委 | 2020年9月 |
| 15 |  |  | 每小时65蒸吨及以上燃煤燃油锅炉全部实现超低排放，其他锅炉达到大气污染物特别排放限值。 |  |  | 区环保局 | 2020年9月 |
| 16 |  |  | 全面取缔燃煤热风炉。加快煤气发生炉淘汰工作。 |  |  | 区环保局 区工信委 区农委 | 按要求执行 |
| 17 |  |  | 30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉全部关停整合。 |  |  | 区房管局 区环保局 区发改委 | 2020年12月 |
| 18 | 下力改善能源结构（共13项） | 大力发展清洁型能源 | 有序发展太阳能、风力发电、生物质项目，稳妥开发地热资源。 |  |  | 区发改委 区国土分局 区房管局 区市委园林委 区农委 | 2020年12月 |
| 19 |  |  | 积极争取天然气输送管道和储气调峰项目，加快建设液化天然气应急调峰储备站，提升天然气供应保障能力。 |  |  | 区发改委 区建委 | 2018年12月 |
| 20 |  | 提高能源利用效率 | 健全完善节能标准和能源计量体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。加大绿色建筑推广力度，积极推进农村住房节能建设。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗须达到国际先进水平。 |  |  | 区市场监管局 区科委 区工信委 区建委 区农委 | 长期坚持 |
| 21 |  |  | 持续推进供热计量改革，加快全区既有居住建筑供热计量改造。 |  |  | 区房管局 | 长期坚持 |
| 22 | 下力转变交通运输结构（共7项） | 优化运输方式 | 制定实施《蓟州区打好柴油货车污染治理攻坚战三年实施计划》。 |  |  | 区环保局 | 按要求执行 |
| 23 |  |  | 依照国家和我市要求，优化调整货运方式，调整不合理运输结构，实现资源优化配置，推进各种运输方式协调发展。提高京哈、京秦、津蓟铁路资源利用效率，凡涉及大宗货物的原则上主要改由铁路运输。 |  |  | 区交通局 | 按要求执行 |
| 24 | 下力转变交通运输结构（共7项） | 优化运输方式 | 持续推进道路运输工具更新淘汰，积极推广甩挂运输、滚装运输、驼背运输、物流配送等领域道路货物运输方式，引导企业发展统一配送、集中配送、共同配送，推动道路运输行业节能减排，提高运输效率。 |  |  | 区交通局 | 长期坚持 |
| 25 |  | 优化城乡交通出行结构 | 建成以城市公交为主体的公共交通系统，全区的村村通公交整体规划涉及879个行政村、49个自然村，规划17条主干线、87条支线（根据实际情况调整规划）。 |  |  | 区交通局 | 2018年12月 |
| 26 |  |  | 推进绿色交通体系建设，推广发展绿色公交系统，优先购置新能源电动公交车，从2019年1月1日起新增和更新的公交全部选购新能源和清洁能源车，到2020年底前，建成区公交车全部使用新能源车。 |  |  | 区交通局 | 按要求执行 |
| 27 |  | 推广应用新能源汽车 | 以物流车、出租车（网约车）、公务用车和租赁用车为重点领域，持续加大新能源汽车推广力度。 |  |  | 区新能源汽车推广应用工作领导小组 | 按要求执行 |
| 28 |  |  | 加快推进建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，2020年底前使用比例达到80%；铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。大力推进充电基础设施建设，在工业园区、大型商业购物中心、农贸批发市场、宾馆、旅游驿站和景区等车流聚集地建设集中式充电桩和快速充电桩，2018年全区新增公共充电桩84台，2019年新增100台，2020年新增100台，到2020年全区公共充电桩突破500台，为方便人民群众出行提供保障。 |  |  | 区新能源汽车推广应用工作领导小组 | 2020年12月 |
| 29 | 下力优化空间布局（共2项） | 加快解决“园区围城”问题 | 按照我市《工业园区调整布局方案》和《工业园区（集聚区）围城问题治理工作标准》，将下窝头镇工业小区整合到京津州河科技产业园。 |  |  | 区工信委 | 2018年12月 |
| 30 |  |  | 积极调整产业布局，提升建材加工企业整治标准，加快矿山修复综合整治，切实改善区域性环境污染。 |  |  | 区发改委 区工信委 区地矿局 区环保局 | 按要求执行 |
| 31 | 严格管控燃煤污染（共3项） | 严格落实超低排放监管 | 依托燃煤设施在线监测全覆盖，强化对国华、大唐两个电厂煤电机组的动态监管，确保全部达到超低排放标准或特别排放限值。 |  |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 32 |  | 深入实施煤质专项整治 | 持续开展煤炭经营治理行动，在取缔煤炭经营企业（除经营清洁型煤外）的基础上，全面排查治理全区经营性储煤场地，建档立卡、动态监管。加大劣质散煤运输治理，划定专门运输道路，严禁车辆沿途停靠，禁止向我区销售不符合国家和我市规定的劣质煤。加大抽检频次、强化信息公开、严格资质管理、坚决依法查没等手段，保持严厉打击劣质煤流通、运输、销售和使用的高压态势。 |  |  | 区市场监管局 区商务委 区综合执法局 区环保局 公安蓟州分局 区交通局 | 长期坚持 |
| 33 |  | 强化高污染燃料禁燃区管控 | 严格落实我市高污染燃料禁燃区区划调整方案。禁燃区内禁止新、改、扩建使用高污染燃料项目。 |  |  | 区环保局 区审批局 | 按要求执行 |
| 34 | 严格管控工业污染（共19项） | 深化工业污染源排污许可管理 | 全面落实固定污染源企业排放许可制度，2020年底前，完成国家规定排污许可管理名录的重点行业许可核发，做到“核发一个行业、清理一个行业、达标一个行业、规范一个行业”。未依法取得排污许可证、未按排污许可要求排放污染物、未达标排放的，依法依规从严处罚。 |  |  | 区环保局 区审批局 | 2020年12月 |
| 35 |  | 实施重点行业深度治理全覆盖 | 自2018年10月1日起，火电、水泥、化工、在用锅炉等25个重点行业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；新建项目严格执行大气污染物特别排放限值。 |  |  | 区环保局 | 按要求执行 |
| 36 |  |  | 煤电机组启动冷凝脱水深度治理（合计4台） | 天津国华盘山发电有限责任公司（共2台） |  | 区环保局 | 2019年11月 |
| 37 |  |  |  | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司（共2台） |  |  | 2019年11月 |
| 38 |  |  | 2020年9月底前，建成区生物质锅炉实施超低排放改造。推动区内48台燃气供热锅炉实施低氮改造，2018年9月底前全部完成。 |  |  | 区环保局 | 按要求执行 |
| 39 |  |  | 对经济开发区、专用汽车产业园区、天津上仓工业园区内工业企业进行集中整治，确保稳定达标排放，减少工业集聚区污染。 |  |  | 区环保局 区工信委 | 2020年12月 |
| 40 | 严格管控工业污染（共19项） | 开展工业炉窑专项治理 | 开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。加大不达标工业炉窑淘汰力度。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。凡未列入清单的工业炉窑纳入秋冬季和初春错峰生产方案。 |  |  | 区环保局 | 按要求执行 |
| 41 |  | 全面防控挥发性有机物污染 | 完成全区所有挥发性有机物一般排放企业治理或关停，2018年底前实现全区涉挥发性有机物排放工业企业配套环保设施全覆盖，达到相关排放标准。 |  |  | 区环保局 | 2018年12月 |
| 42 |  |  | 持续推进餐饮油烟深度治理，确保油烟净化设施与排风机同步运行、定期清洗。 |  |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 43 |  |  | 落实建城区建筑墙体涂刷装饰、道路设施喷涂、市政道路划线、交通标线施划等使用有机溶剂作业时间规定，每年5月15日至10月15日期间，每日10时至17时日照强烈时段，原则上禁止使用有机溶剂作业行为。涉及民生工程等重大项目，确须在此期间作业的，经区政府审批后方可施工，严格确保使用低挥发性有机物涂料，同时配套使用污染防控设施。 |  |  | 区建委 区房管局 区市容园林委 区交通局 公安蓟州分局 新城公司 | 按要求执行 |
| 44 |  |  | 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 |  |  | 区环保局 区审批局 | 按要求执行 |
| 45 | 严格管控工业污染（共19项） | 全面防控挥发性有机物污染 | 严格落实《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机物含量限值标准》要求，监管部门对本区生产和销售的建筑类涂料和胶粘剂产品进行质量监督性抽查，对抽查结果公开通报，对不合格产品依法处理。 |  |  | 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 46 |  |  | 严格落实《天津市机动车维修行业涂漆作业综合治理实施方案》要求，2018年完成全区机动车维修企业涂漆作业提升改造和综合治理；大力推广环保涂料，全区一类机动车维修企业改用水性环保型涂料，2018年底前全区所有涉及涂漆作业的机动车维修企业全部改用水性环保型涂料。 |  |  | 区交通局 区环保局 | 按要求执行 |
| 47 |  |  | 服装干洗经营单位全面推广使用配备溶剂回收制冷系统、不直接外排废气的全封闭式干洗机，定期进行干洗机及干洗机输送管道、阀门的检查，防止干洗剂泄漏。 |  |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 48 |  | 深化工业企业无组织排放管理 | 全面加快火电、铸造、玻璃等重点行业无组织排放整治进度 |  | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 区环保局 | 2019年12月 |
| 49 |  |  |  |  | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 区环保局 | 2019年12月 |
| 50 |  |  | 开展建材、火电等重点行业新一轮无组织排放排查工作，建立“一户一档”，加强监管，确定无组织排放改造清单，实施物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放深度治理，确保严格管控。 |  |  | 区环保局 | 按要求执行 |
| 51 | 严格管控工业污染（共19项） | 坚持工业企业错峰生产和运输 | 对建材、铸造、有色、化工等重点行业实行差别化错峰生产。对未按期完成治理改造任务的企业，一并纳入错峰生产方案，实施停产。对属于《产业结构调整指导目录》限制类的，提高错峰限产比例或实施停产。 |  |  | 区工信委 区环保局 | 按要求执行 |
| 52 |  |  | 对水泥、火电等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业实施秋冬季错峰运输，大幅减少污染物排放。 |  |  | 区交通局 区工信委 区环保局 | 按要求执行 |
| 53 | 严格管控扬尘等面源污染（共21项） | 强化施工扬尘管控 | 各类施工工地严格落实工地周边围挡、物料（渣土）堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”污染防控措施，安装在线监测和视频监控设备，并与主管部门联网；逐步实现城区智能渣土车辆运输全覆盖。对各类长距离施工的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。各行业主管部门按照职责分工对各类施工项目持续加大监管力度，对出现违规排污的企业，严格暂停投标资格、从重处罚，并按规定向社会公开。 |  |  | 区建委 区房管局 区水务局 区市容园林委 区交通局 新城公司 | 长期坚持 |
| 54 |  |  | 建立各类施工工地扬尘管理清单动态更新机制，每季度更新。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 |  |  | 区建委 区房管局 区水务局 区市容园林委 区交通局 新城公司 | 长期坚持 |
| 55 | 严格管控扬尘等面源污染（共21项） | 强化施工扬尘管控 | 将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 |  |  | 区建委 | 长期坚持 |
| 56 |  |  | 大力抓好装配式建筑的推广工作，严格落实已有政策要求，深入推动相关支持政策落地，积极引进装配式建筑企业落户，强化宣传引导，鼓励企业试行，不断扩大装配式建筑面积，根本上解决建筑工地扬尘污染问题。 |  |  | 区建委 | 长期坚持 |
| 57 |  | 组织开展渣土运输专项整治行动 | 制定出台我区渣土综合整治专项实施方案，实行专用车辆、运输路线、堆放点位等闭环式管理，全面落实渣土源头监管全覆盖、运输车辆全密闭，实现渣土运输企业和车辆的规范化。 |  |  | 区市容园林委 区建委 区综合执法局 区交通局 公安蓟州分局 | 按要求执行 |
| 58 |  | 强化裸地治理 | 对照我市每年裸露地面的遥感排查结果，对全区新排查发现的裸地因地制宜全面治理，严格落实硬化、绿化、蓄水、苫盖等治理措施。完善动态更新机制，持续排查扬尘隐患并对治理措施进行增补，防止污染反弹。对国省干线两侧停车场、物流场等车辆出入较多的场地进行绿化和硬化治理，防止产生扬尘和带泥上路。 |  |  | 区整改办 区环保局 区交通局 各镇乡园区 | 长期坚持 |
| 59 |  | 加大城市清扫保洁力度 | 持续实施城区道路扫保“以克论净”考核，强化对城乡结合部、背街小巷、城中村等区域进行重点清扫（包括生活垃圾的清理）。 |  |  | 区市容园林委 渔阳镇 | 长期坚持 |
| 60 |  |  | 持续实施城区降尘量考核，全区平均降尘量不得高于9吨/月•平方公里。 |  |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 61 | 严格管控扬尘等面源污染（共21项） | 加大城市清扫保洁力度 | 全面清洗公共设施、交通护栏、绿化隔离带、人行通道等积尘浮尘。 |  |  | 区市容园林委 区交通局 | 长期坚持 |
| 62 |  |  | 加强区内公路机扫保洁，对各镇乡的穿城镇公路、通往旅游景区公路，机械清扫每天 2 次，水洗路面隔天 1 次，洒水降尘作业隔天 1 次；其他普通国省公路水洗路面隔两天 1 次，洒水降尘作业隔两天 1 次；如遇重污染天气二级及以上应急响应，每天湿扫路面1次以上。 |  |  | 区交通局 | 长期坚持 |
| 63 |  |  | 结合农村环境整治，加强对村庄道路的保洁清洁。 |  |  | 区农委 | 长期坚持 |
| 64 |  |  | 制定出台国省干路两侧商业店面场地硬化保洁方案。 |  |  | 区商务委 各镇乡园区 | 长期坚持 |
| 65 |  | 持续做好秸秆综合利用和禁烧工作 | 推行以秸秆粉碎还田肥料化利用为主要方式，逐步扩大秸秆饲料化、燃料化、原料化、基料化等利用比重格局，推进秸秆收储运体系建设，促进秸秆综合利用产业化，到2020年，基本实现全量化利用。 |  |  | 区农委 区农机中心 | 2020年12月 |
| 66 |  |  | 禁止焚烧生活垃圾、枯枝落叶和杂草等，依法处理秸秆焚烧违法行为，在重点时段开展秸秆禁烧专项巡查。 |  |  | 区综合执法局 区市容园林委 区农委 区环保局 各镇乡园区 新城公司 | 长期坚持 |
| 67 |  |  | 倡导文明祭扫，教育引导群众不在道路及社区等非指定区域内焚烧花圈、纸钱等。 |  |  | 区民政局 | 长期坚持 |
| 68 |  |  | 城区、景区（盘山、长城、梨木台、八仙山）等重点区域禁止露天烧烤。 |  |  | 区综合执法局 | 长期坚持 |
| 69 | 严格管控扬尘等面源污染（共21项） | 持续做好秸秆综合利用和禁烧工作 | 加强露天焚烧高架视频监控系统管理和使用，涉及的乡镇安排专人盯守，发现预警第一时间处置到位。 |  |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 70 |  |  | 对在重污染天气预警期间出现秸秆露天焚烧，被国家生态环境部和市级有关部门通报的，一律严肃问责。 |  |  | 区污染防治指挥部办公室 | 长期坚持 |
| 71 |  | 严控烟花爆竹禁放 | 调整《蓟州区禁燃限燃烟花爆竹工作实施方案》，扩大禁燃禁放范围。 |  |  | 区政府法制办 公安蓟州分局 区安监局 | 长期坚持 |
| 72 |  |  | 发挥党员干部引领示范作用，做到自己不燃放、家人不燃放，教育引导群众不燃放。 |  |  | 区委宣传部 区委组织部 | 长期坚持 |
| 73 |  | 控制农业源氨排放 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率，2020 年达到 40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，改进养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 |  |  | 区农委 区种植中心 区畜牧中心 | 2020年12月 |
| 74 | 严格管控机动车污染（共19项） | 综合管控超标排放行为 | 持续推进老旧车淘汰，完成“十三五”老旧车淘汰任务。认真落实我市营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，大力推进国家第三阶段及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰“油改气”老旧燃气车辆。 |  |  | 区环保局 公安蓟州分局 区交通局 区商务委 区财政局 | 2020年12月 |
| 75 | 严格管控机动车污染（共19项） | 综合管控超标排放行为 | 制定机动车大户制管理工作方案，深化机动车大户制管理。 |  |  | 区环保局 公安蓟州分局 区交通局 区工信委 区市容园林委 | 2018年12月 |
| 76 |  |  | 严格控制机动车尾气排放，持续开展新车注册登记环保一致性核查工作。 |  |  | 区环保局 区市场监管局 公安蓟州分局 | 按要求执行 |
| 77 |  |  | 强化科技支撑，充分利用遥感监测技术，对柴油货运车辆通过流量较大的国省干路进行实时监控。 |  |  | 区环保局 | 按要求执行 |
| 78 |  |  | 加强机动车检验机构监管，完善监管平台，严厉打击未按规范检测和弄虚作假等违法行为。 |  |  | 区环保局 区市场监管局 公安蓟州分局 | 2018年12月 |
| 79 |  |  | 以毗邻区交界处为重点区域，强化环保、公安联合执法，实行“环保取证、公安处罚”机制，对超标排放的上限处罚并全部劝返。 |  |  | 区环保局 公安蓟州分局 | 长期坚持 |
| 80 | 严格管控机动车污染（共19项） | 优化城乡中重型车辆绕城行驶 | 继续实施城区有关路段中重型货车限行措施，优化其它车辆通行条件，加强现场疏导，优化交通组织，完善交通安全设施和交通管理科技设施，提高重点路段通行率，减少机动车怠速尾气排放。 |  |  | 公安蓟州分局 区交通局 | 长期坚持 |
| 81 |  |  | 加快推进东部货运通道的规划建设，引导分流中重型车辆改线通行。 |  |  | 区交通局 公安蓟州分局 | 按要求执行 |
| 82 |  | 强化新车源头管控 | 全区范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国家第五阶段标准（不含）以下的轻型柴油车 |  |  | 区商务委 区工信委 区市场监管局 公安蓟州分局 区环保局 | 长期坚持 |
| 83 |  | 强化新车源头管控 | 认真执行我市机动车实施国家第六阶段排放标准，推广使用达到该排放标准的燃气车辆。 |  |  | 区环保局 公安蓟州分局 区市场监管局 区交通局 区商务委 区工信委 | 按要求执行 |
| 84 | 严格管控机动车污染（共19项） | 强化工程机械污染防治 | 按照谁监管谁牵头的原则，建委、水务、交通、房管、市容、农委以及相关国有集团公司等部门建立非道路移动机械使用监管机制，实施日常动态监管，不达标工程机械坚决禁止入场作业。每年检查使用非道路移动机械工地比例达到50%以上，秋、冬季攻坚战期间达到工地全覆盖。 |  |  | 区环保局 区建委 区水务局 市交通局 区房管局 区市容园林委 区农委 区农机中心 相关国有集团公司 | 长期坚持 |
| 85 |  |  | 以施工工地为重点，推进柴油施工机械和作业机械清洁化。 |  |  | 区环保局 区建委 区水务局 市交通局 区房管局 区市容园林委 区农委 区农机中心 相关国有集团公司 | 按要求执行 |
| 86 | 严格管控机动车污染（共19项） | 强化工程机械污染防治 | 结合全市划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域范围，组织开展巡查执法，对违法行为依法严处；2019 年底前，完成非道路移动机械摸底调查并发放环境标识。 |  |  | 区环保局 区建委 区国土分局 区房管局 区市容园林委 区交通局 区水务局 | 长期坚持 |
| 87 |  |  | 重污染天气预警期间，除涉及安全生产、重大民心工程及应急抢险任务外，停止使用非道路移动机械。 |  |  | 区建委 区房管局 区市容园林委 区交通局 区水务局 区农委 区农机中心 区环保局 | 长期坚持 |
| 88 |  | 加强车用油气品供应管理 | 对区域内销售的车用汽柴油、天燃气进行质量监督抽检，对不合格产品销售企业依法进行后处理，对抽检结果进行通报。 |  |  | 区市场监管局 区商务委 区建委 | 长期坚持 |
| 89 |  |  | 组织开展劣质油气品专项整治，重点打击黑加油加气点、流动加油加气车售油售气、施工工地机械车辆加油加气、违规销售散装汽柴油和LNG、CNG违法行为，持续保持高压态势。 |  |  | 区商务委 区市场监管局 公安蓟州分局 区建委 区交通局 区安监局 区综合执法局 | 长期坚持 |
| 90 | 严格管控机动车污染（共19项） | 全面推广车用尿素 | 区域内高速公路、国道和省道沿线加油站点必须销售符合产品质量要求的车用尿素，保证柴油货车尾气处理的尿素需求。 |  |  | 区商务委 | 长期坚持 |
| 91 |  |  | 对销售的车用尿素产品进行质量监督抽检，对不合格产品依法进行后处理，对抽查结果进行通报。 |  |  | 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 92 |  |  | 对柴油货车尿素使用情况进行例行抽检，对未添加尿素的货运车辆，依法处罚并全部劝返。 |  |  | 区环保局 公安蓟州分局 | 长期坚持 |
| 93 | 严格新建项目环保准入 （共1项） |  | 新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求，对新建、改建、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放总量实行倍量替代。 |  |  | 区审批局 区环保局 | 长期坚持 |
| 94 | 妥善应对重污染天气 （共4项） |  | 完善应急响应机制，落实国家和我市要求，定期修订完善重污染天气应急预案，建立重污染应急管控各类清单动态更新机制，持续细化“一企一策、一地一策”，保障应急减排措施可操作、可核查 |  |  | 区环保局 区工信委 区建委 区房管局 区水务局 区交通局 | 按要求执行 |
| 95 |  |  | 加强毗邻市县联防联控机制，做实“蓟平三兴”环保工作信息共享、互通情况、联合执法等，与唐山、遵化、玉田建立联动机制，联手应对重污染天气。 |  |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 96 |  |  | 强化区内相关部门联动，确保启动迅速、响应及时、效果明显，将不利气象条件影响降至最低。 |  |  | 区污染防治指挥部办公室 | 长期坚持 |
| 97 |  |  | 开展应急成效后评估工作，总结经验、分析问题、查找不足，制定改进措施。 |  |  | 区污染防治指挥部办公室 | 长期坚持 |

蓟州区打好碧水保卫战三年作战计划

（2018—2020年）

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实天津市生态环境保护大会精神，加强我区生态环境保护工作，打好碧水保卫战，大幅削减主要水污染物排放总量，切实改善我区水环境质量，制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党中央关于生态文明建设的重大决策部署，牢固树立“四个意识”，践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持山水林田湖草是一个生命共同体，坚持调整四个结构，做到“四增四减”，坚持尊重规律、标本兼治，深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制湖长制，坚持污染减排和生态扩容两手发力，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，保障饮用水安全，消除城市黑臭水体，为建设生态宜居的新蓟州奠定坚实基础。

（二）主要目标。到2020年，全区基本消除黑臭水体；地级及以上集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类标准；地表水环境质量达到我市确定的攻坚目标要求（见附件）；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。

（三）工作原则。

始终坚持绿色发展理念。坚决贯彻落实新发展理念，紧密围绕生态涵养区的发展定位，深入推动经济转型升级，坚定不移推动绿色发展高质量发展，坚决守护好绿水青山。把绿色发展作为调整产业结构、增加新增长动能的必要条件，把水环境保护作为保障全局和长远发展的主要底线，以环保倒逼产业转型升级，加快推动形成绿色发展模式和生产生活方式，减少污水和污染物排放量，推动水环境质量总体改善。

始终坚持目标导向问题导向。强化水环境质量目标管理，明确水质改善目标和清单。将区内国考和市控断面控制单元列为优先控制单元，以重点区域、重点行业、重点污染物和解决突出水环境问题为突破口，制定并实施精细化、差异化的水污染防治措施。

始终坚持多措并举标本兼治。系统推进区域水污染防治，综合运用控源减排、生态修复、强化监管等多种手段，系统实施水污染治理、水资源配置、水生态修复等工程，构建系统化、综合化的水污染防治模式。

始终保持高压态势强化责任落实。强化各排污单位污染治理主体责任，确保稳定达标排放。坚持“党政同责”“一岗双责”，严格落实各级党委和政府水环境保护主体责任，确保水环境质量只能更好、不能变坏。加强信息公开与激励，形成全民参与格局。

二、重点任务

（一）大力推动结构转型升级。

1．严格环境准入。提高环境准入门槛。严格建设项目审批，按照我区“十三五”规划、主体功能区规划、生态保护红线、核准目录等要求，严格审批程序，不符合产业布局和产业结构的不予审批。停止审批工业园区外新建、改建、扩建新增水污染物的工业项目。严格落实污染物总量核准制度，新建、改建、扩建项目实行主要污染物排放倍量替代。配合市级部门完成区域水资源、水环境承载能力现状评价。

2．依法淘汰落后产能。2018年按照市级部门工作部署，经区工信委摸排核查界定，我区有6家造纸企业设备属于应淘汰的落后设备，目前6家企业均达到淘汰标准，3家已断水断电且生产设备已拆除，另外3家已断水断电，设备停用。2019—2020年我区将按照市级部门要求，完成年度任务，依法依规推动落后产能按时退出。推进清洁生产，依法对重点行业和重点企业实施审核，提升工业企业清洁生产水平。

3．严守用水效率控制红线。提高工业用水效率，完善我区高耗水行业取用水定额标准。开展水平衡测试，实行用水定额管理。推动节约用水示范，按照市级部门核定的用水定额标准推动我区电力、纺织、造纸、化工等高耗水行业达到用水定额标准。加大工业水循环利用，支持鼓励高耗水企业废水深度处理回用。提升城镇节水水平，严格落实国家节水型城市标准要求，实施《水效标识管理办法》，提升城镇节水水平。加快推进农业节水进程，配合市级部门推广节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。通过实施高效节水灌溉工程，2018完成了新增节水灌溉面积16086亩，改善节水灌溉面积1197亩，2019—2020年计划每年新增节水灌溉面积8061亩和5000亩，每年改善节水灌溉面积3739亩和1000亩。实施灌溉计量设施改造工程，2018年计划为522眼机井安装灌溉取水计量设施，为1200眼农用机井安装农田智能灌溉控制柜，2019计划完成1566眼机井灌溉取水计量设施安装，2020年计划完成1500眼机井灌溉取水计量设施安装。

4．加大非常规水源利用。坚持工业生产用水优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工等项目，不得批准新增取水许可。2020年计划在城区污水处理厂内新建4万吨/日再生水厂1座，铺设输水管道约20.5公里，用于电厂生产用水，2020年再生水利用率达到40%以上。

（二）狠抓工业污染防治。

5．深化工业集聚区水污染集中治理。按照国家要求进行规范化整治，完善污水集中处理设施并安装在线监控装置。强化市级工业集聚区水污染治理监管，确保污水集中处理设施达标排放，集聚区内工业废水达到预处理要求。每年组织开展工业集聚区水污染集中处理设施专项执法行动。

6．强化工业企业水污染分类治理。按照新修订的《天津市污水综合排放标准》和“散乱污”企业整治为契机，进一步排查现有废水直排企业名单和达标情况，通过关停一批、迁入园区一批、提升改造一批等措施，2018年推动3家废水直排企业污水实现集中处理或排水水质达到地表水功能区要求。

7．深化固定污染源排污许可管理。按照固定污染源排污许可分类管理有关要求和市级下达的年度任务，2020年底前完成国家规定的重点行业许可证核发，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围。实行纳入排污许可的重点行业企业全口径管理。

8．实施固定污染源氮磷污染防治。全面开展屠宰、乳制品制造等氮磷重点行业调查，摸清底数。实施氮磷排放总量控制，实行新改扩建项目氮磷总量指标减量替代。强化氮磷排放重点行业企业监管，全面推进肥料制造、农药制造等重点行业企业、污水集中处理设施、规模化畜禽养殖场等重点固定污染源氮磷达标排放。2019年完成城区污水处理厂和上仓污水处理厂的总氮、总磷自动在线监测系统建设。

（三）强化城镇生活污染治理。

9．全面加强排水管网空白区建设。2019年启动实施鼓楼片区合流制管网改造，计划改造管网4公里；2020年计划实施人民西路片区（高速环岛至三岗子桥）、西环路南段合流制管网改造，计划改造管网6公里。结合新城规划及实施计划安排，逐步实施公乐亭空白区、西关空白区管网建设，2020年计划完成闻水北路、悦水路等10条道路及污水管网建设。到2020年，城区污水管网基本实现全覆盖。

10．提升城镇污水集中处理能力。继续加大基础设施建设投入力度，结合每年农村污水处理设施工程建设，将建制镇污水处理站周边村污水纳入收水范围，建制镇污水处理率2018年达到70%以上，2020年达到85%以上；到2020年城区污水基本实现全收集、全处理，污水处理率达到95%以上。

11．推进城市面源污染治理。按照市级部门要求，在全区合流制片区和管网空白区排查的基础上，并结合新城规划安排，分年度实施鼓楼片区、人民西路片区合流制管网改造。深入推进海绵城市建设,2018年完成《蓟州区海绵城市建设2018-2020年实施方案》和《蓟州区海绵城市专项规划》的批复，2020年城区20%面积达到海绵城市要求。

（四）推进农业农村污染防治。

12．深入开展农村生活污水治理。加快推进农村污水处理设施建设，“采取城镇污水处理”、“管网+村污水处理站”、“单户或联户净化槽处理”等多种模式，2018年完成46个村污水处理设施建设，2019年完成114个村污水处理设施建设任务， 2020年计划完成80个村污水处理设施建设任务（最终数量以市农委下达的计划为准），实现治理村庄生活污水达标排放。2018—2020每年完成30个建制村环境综合整治。

13．防治畜禽及水产养殖污染。全面实施规模化畜禽养殖场粪污治理和资源化利用，在前期完成304家规模化养殖场和25家养殖小区粪污治理基础上，2018年完成100家规模化养殖场粪污治理，2019年全部完成剩余规模化养殖场粪污治理。推进村内散养畜禽管理，严格控制规模，杜绝粪便露天堆积污水外溢和下渗，积极引导村内专业养殖户有序退出村庄。倡导节水型畜牧业，加快畜牧业转型升级，大力发展标准化规模养殖，2018年和2019年全区规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到85%以上和100%，资源化利用率分别达到70%以上和90%以上。按照《加强畜禽养殖禁养区管理工作实施方案》相关要求，落实部门及属地政府监管职责，避免出现反弹。

优化水产养殖空间布局，明确限养区和禁养区，2018年底前完成全区养殖水域滩涂规划编制工作。深入推进健康养殖示范场建设，2019年完成健康养殖技术推广5000亩，到2020年水产健康养殖技术推广全部完成。

14．加强农业面源防治。继续推进测土配方施肥，2018—2020年全区测土配方施肥技术推广覆盖率分别达到88%、90%和90%以上；继续推广配方肥和有机肥，2018—2020年全区化肥利用率分别达到38%、40%和40%以上，化肥使用量率先实现“负”增长，带动全区化肥施用量持续减少。主要措施：对有积极性、具有一定条件的适度规模经营粮食种植大户、合作组织实施水肥一体化技术示范项目0.1万亩；以种植大户、专业合作社为重点，在玉米种植区域上实施秸秆粉碎还田腐熟1万亩，实施商品有机肥补助项目，对0.41万亩大田作物、瓜菜等经济作物实施购买施用商品有机肥补助。

（五）实施流域系统治理。

15．强化入河排污口门治理。组织开展入河排污口底数排查，制定全区入河排污口门整治方案。逐步开展重点排污口门水量、水质同步监测，在具备自动监测条件的入河排污口实施在线自动监测。逆流溯源，深入推进入河污染源整治。

16．实施重点河流污染治理与生态净化修复。积极推进“一河一策”方案编制，待方案完成并批复后，按照方案制定的各项整治措施推动各项任务实施。加强滨河（湖）带生态建设，2019—2020年在于桥水库南岸开展生态林和经济林建设，绿化任务总量为10000亩。计划2019年完成绿化面积9000亩，2020年完成1000亩。

17．综合整治城市黑臭水体。全面排查水体环境状况，建立全区黑臭水体清单，制定整治方案，综合采取控源截污、垃圾清理、生态恢复等措施，2020年全区基本消除黑臭水体。

（六）保障水生态环境健康。

18．严格水资源保护。加强水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线管理，2020年全区用水总量控制在1.89亿立方米内，万元工业增加值取水量控制在11立方米/万元内，万元国内生产总值取水量控制在33.5立方米/万元内，节水灌溉工程面积率达到100%，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到66.67%。

19．保护水和湿地生态系统。加强河湖水生态保护，积极推进州河、环秀湖湿地公园建设。2019年计划完成泃河环秀湖湿地公园试验段工程建设，2020年完成州河和环秀湖湿地建设，达到国家验收要求。

20．开展河湖水系连通。按照蓟州区水系连通规划，2019年实施仓桑路河道清淤5.4公里，河道连通1公里，维修闸涵21座；2020年实施辽运河清淤3公里；新建液压坝2座，维修闸涵6座。

21．加强水域水量调度管理。积极配合全市水域水量调度工作；充分利用区内水资源，实施河道、湿地生态环境补水，不断提升我区水生态环境质量。

（七）严格水安全管理。

22．强化饮用水全过程安全保障。加强蓟州城区水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理，确保城区居民喝上清洁安全的水。在全面完成杨庄水库饮用水源地及24个千人以上农村集中式饮用水水源地保护区划定的基础上，开展立标、定界、污染源治理等饮用水水源保护区规范化建设。对城区老旧供水管网进行更新改造，2019年实施武定街、文昌街、中昌路3条道路老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道5.7公里；2020年实施人民路、迎宾大街（津围公路至康平路段）2条段老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道7.9公里，DN600供水管道3.2公里。2018—2020年城区公共供水管网漏损率分别控制在11以内、10.5%以内和10%以内。定期对饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况进行监测和检测。定期对供水单位开展卫生监督检查，及时向社会公开饮水安全状况信息。

23．严防地下水污染。定期对集中式地下水型饮用水水源补给区环境状况进行调查评估。严格相关项目环评审批，石化生产存贮销售企业和工业园区等区域要采取措施加强防渗处理并开展地下水自行监测。在完成11家社会加油站地下油罐更新改造的基础上，推动中石油、中石化、壳牌蓟州公司于2019年底前，完成36家在营加油站地下油罐更新为双层罐或防渗池设置。

24．落实引滦生态补偿机制。继续完善于桥水库生态补偿机制，科学使用生态补偿资金。2018—2020年计划发放库区养老保险补贴1.39亿元、0.6亿元和0.6亿元；2018—2020年计划发放林草湿地补贴资金8739万元；每年发放非移民粮煤补贴250万元。

25．防范水环境风险。督促企业严格落实环境风险防控措施。完善水污染事故处置应急预案，提高应急处置能力，妥善处置突发水环境污染事件。定期对沿河、沿水库工业企业开展环境风险评估。

（八）加强近岸海域环境保护。

26．减少陆源污染排放。全面整治入海污染源，按照市级部门要求，全面落实河长制，深入开展河湖水环境大排查大治理大提升行动，明显降低主要河流污染物浓度。

（九）提升监管能力水平。

27．健全水环境监测网络。加强对国考、市考及入境断面自动监测站水质监测。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测及环境风险防控技术支撑能力。

28．加强污染源排放监控。加快重点排污单位自动在线监测系统安装工作实现与环保部门联网，力争到2020年底前，覆盖全区95%的废水排放总量企业全部安装污染源在线监控系统。

29．严格落实国家专项行动方案。严格落实全国城市黑臭水体专项行动方案。严格落实全国水源地保护专项行动方案，认真落实渤海综合治理有关任务。

30．开展水环境专项执法检查。以排污许可、工业园区、污水处理厂、废水直排企业、加油站防渗设施、饮用水源地等为重点，开展一系列水污染防治专项执法活动。

31．严厉打击环境违法行为。坚持铁腕治污，严查典型环境违法案件，深入实施环保“红、黄牌”制度，定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。推进联合执法、区域执法、交叉执法，综合运用查封扣押、按日计罚、限产停产、移送司法等强制执法手段，加大案件查办力度，依法从严处罚环境违法行为，持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势。

32．强化科技创新支撑作用。加快科技专题研究，开展我区水污染排放源清单解析研究。协助市环保局做好流域水环境质量标准研究工作。

三、保障措施

（一）狠抓责任落实。严格落实《天津市环境保护工作责任规定（试行）》，全面落实河长制、湖长制，强化水环境保护党政领导责任、部门监管责任、属地镇乡街责任、企业主体责任，落实党政同责、一岗双责。各部门、各镇乡街要坚决扛起生态文明建设的政治责任，把水污染防治放在各项工作的重要位置，提高政治意识，压实责任，找好落实，明确职责分工，细化工作措施，有序推进本计划落实。

（二）严格考核问责。严格落实水污染防治和水环境质量考核制度，将水环境质量指标纳入各部门绩效考评范围。坚持实施水污染防治周报和月调度制度。每月定期开展地表水和污水处理厂水质状况监测。对水污染防治履职不力、弄虚作假、进展迟缓等问题突出，以及区域内水环境质量出现严重恶化的，采取通报批评、约谈等措施；情节严重的，移交有关部门实行问责。

（三）落实资金保障。积极争取中央和市级资金支持，积极推行政府和社会资本合作（PPP）及水环境第三方治理。

（四）做好宣传引导和信息公开工作。充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博、客户端等各种媒体和传播手段，大力宣传水环境保护工作的重要性和紧迫性，加强科学普及、舆论宣传和技术推广。公开曝光典型违法案件，主动回应社会关切，接受社会监督。搭建公众参与平台，构建全民行动格局，打好保卫碧水的人民战争。

附件：1．蓟州区打好碧水保卫战重点工程任务分解表

2．天津市污染防治攻坚战蓟州区地表水环境质量目标

附件1

蓟州区打好碧水保卫战重点工程任务分解表

| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大力推动结构转型升级（共9项） | 严格环境准入 | 提高环境准入门槛。严格建设项目审批，按照我区“十三五”规划、主体功能区规划、生态保护红线、核准目录等要求，严格审批程序，不符合产业布局和产业结构的不予审批。 |  | 区审批局 | 长期坚持 |
| 2 |  |  | 停止审批工业园区外新建、改建、扩建新增水污染物的工业项目。严格落实污染物总量核准制度，新建、改建、扩建项目实行主要污染物排放倍量替代。 |  | 区审批局 区环保局 | 长期坚持 |
| 3 |  |  | 配合市级部门完成区域水资源、水环境承载能力现状评价。 |  | 区环保局 区水务局 | 长期坚持 |
| 4 |  | 依法淘汰落后产能 | 2018年按照市级部门工作部署，经区工信委摸排核查界定，我区有6家造纸企业设备属于应淘汰的落后设备，目前6家企业均达到淘汰标准，3家已断水断电且生产设备已拆除，另外3家已断水断电，设备停用。2019-2020年我区将按照市级部门要求，完成年度任务，依法依规推动落后产能按时退出。 |  | 区工信委 区发改委 区环保局 区市场监管局 区安监局 | 2018—2020年 |
| 5 |  |  | 推进清洁生产，依法对重点行业和重点企业实施审核，提升工业企业清洁生产水平。 |  | 区工信委 区环保局 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 6 | 大力推动结构转型升级（共9项） | 严守用水效率控制红线 | 提高工业用水效率 | 完善我区高耗水行业取用水定额标准。实行用水定额管理。推动节约用水示范，准推动我区电力、纺织、造纸、化工等高耗水行业达到用水定额标准。加大工业水循环利用，支持鼓励高耗水企业废水深度处理回用。 | 区工信委 区水务局 | 长期坚持 |
| 7 |  |  | 提升城镇节水水平 | 严格落实国家节水型城市标准要求，实施《水效标识管理办法》，提升城镇节水水平。 | 区水务局 | 长期坚持 |
| 8 |  | 严守用水效率控制红线 | 加快推进农业节水进程 | 配合市级部门推广节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。通过实施高效节水灌溉工程，2018完成了新增节水灌溉面积16086亩，改善节水灌溉面积1197亩，2019-2020年计划每年新增节水灌溉面积8061亩和5000亩，每年改善节水灌溉面积3739亩和1000亩。实施灌溉计量设施改造工程，2018年计划为522眼机井安装灌溉取水计量设施，为1200眼农用机井安装农田智能灌溉控制柜，2019计划完成1566眼机井灌溉取水计量设施安装，2020年计划完成1500眼机井灌溉取水计量设施安装。 | 区水务局 | 2018—2020年 |
| 9 |  | 加大非常规水源利用 | 促进再生水利用 | 坚持工业生产用水优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工等项目，不得批准新增取水许可。2020年计划在城区污水处理厂内新建4万吨/日再生水厂1座，铺设输水管道约20.5公里，用于电厂生产用水，2020年再生水利用率达到40%以上。 | 区水务局 区建委 区市容园林委 区审批局 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 10 | 狠抓工业污染防治 （共4项） | 深化工业集聚区水污染集中治理 | 按照国家要求进行规范化整治，完善污水集中处理设施并安装在线监控装置。强化市级工业集聚区水污染治理监管，确保污水集中处理设施达标排放，集聚区内工业废水达到预处理要求。每年组织开展工业集聚区水污染集中处理设施专项执法行动。 |  | 区环保局 区工信委 | 长期坚持 |
| 11 |  | 强化工业企业水污染分类治理 | 按照新修订的《天津市污水综合排放标准》和“散乱污”企业整治为契机，进一步排查现有废水直排企业名单和达标情况，通过关停一批、迁入园区一批、提升改造一批等措施，2018年推动3家废水直排企业污水实现集中处理或排水水质达到地表水功能区要求。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 12 |  | 深化固定污染源排污许可管理 | 按照固定污染源排污许可分类管理有关要求和市级下达的年度任务，2020年底前完成国家规定的重点行业许可证核发，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围。实行纳入排污许可的重点行业企业全口径管理。 |  | 区环保局 区审批局 | 2020年 |
| 13 |  | 实施固定污染源氮磷污染防治 | 全面开展屠宰、乳制品制造等氮磷重点行业调查，摸清底数。实施氮磷排放总量控制，实行新改扩建项目氮磷总量指标减量替代。强化氮磷排放重点行业企业监管，全面推进肥料制造、农药制造等重点行业企业、污水集中处理设施、规模化畜禽养殖场等重点固定污染源氮磷达标排放。2019年完成城区污水处理厂和上仓污水处理厂的总氮、总磷自动在线监测系统建设。 |  | 区环保局 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 14 | 强化城镇生活污染治理（共4项） | 全面加强排水管网空白区建设 | 2019年启动实施鼓楼片区合流制管网改造，计划改造管网4公里；2020年计划实施人民西路片区（高速环岛至三岗子桥）、西环路南段合流制管网改造，计划改造管网6公里。结合新城规划及实施计划安排，逐步实施公乐亭空白区、西关空白区管网建设，2020年计划完成闻水北路、悦水路等10条道路及污水管网建设。到2020年，城区污水管网基本实现全覆盖。 |  | 区水务局 新城公司 | 2019—2020年 |
| 15 |  | 提升城镇污水集中处理能力 | 继续加大基础设施建设投入力度，结合每年农村污水处理设施工程建设，将建制镇污水处理站周边村污水纳入收水范围，建制镇污水处理率2018年达到70%以上，2020年达到85%以上；到2020年城区污水基本实现全收集、全处理，污水处理率达到95%以上。 |  | 区水务局 | 2020年 |
| 16 |  | 推进城区面源污染治理 | 按照市级部门要求，在全区合流制片区和管网空白区排查的基础上，并结合新城规划安排，分年度实施鼓楼片区、人民西路片区合流制管网改造。 |  | 区水务局 | 2018—2020年 |
| 17 |  |  | 深入推进海绵城市建设,2018年完成《蓟州区海绵城市建设2018-2020年实施方案》和《蓟州区海绵城市专项规划》的批复，2020年城区20%面积达到海绵城市要求。 |  | 区建委 | 2018—2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 18 | 推进农业农村污染防治（共5项） | 深入开展农村生活污水治理 | 加快推进农村污水处理设施建设，“采取城镇污水处理”、“管网+村污水处理站”、“单户或联户净化槽处理”等多种模式，2018年完成46个村污水处理设施建设，2019计划完成114个村污水处理设施建设任务，2020年计划完成80个村污水处理设施建设任务，（最终数量以市农委下达的计划为准），实现治理村庄生活污水达标排放。 |  | 区农委 区水务局 | 2018—2020年 |
| 19 |  |  | 2018—2020每年完成30个建制村环境综合整治。 |  | 区环保局 | 2018—2020年 |
| 20 |  | 防治畜禽及水产养殖污染 | 全面实施规模化畜禽养殖场粪污治理和资源化利用，在前期完成304家规模化养殖场和25家养殖小区粪污治理基础上，2018年完成100家规模化养殖场粪污治理，2019年全部完成剩余规模化养殖场粪污治理。推进村内散养畜禽管理，严格控制规模，杜绝粪便露天堆积污水外溢和下渗，积极引导村内专业养殖户有序退出村庄。倡导节水型畜牧业，加快畜牧业转型升级，大力发展标准化规模养殖，2018年和2019年全区规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到85%以上和100%，资源化利用率分别达到70%以上和90%以上。按照《加强畜禽养殖禁养区管理工作实施方案》相关要求，落实部门及属地政府监管职责，避免出现反弹。 |  | 区农委 区畜牧中心 | 2018—2020年 |
| 21 |  |  | 优化水产养殖空间布局，明确限养区和禁养区，2018年底前完成全区养殖水域滩涂规划编制工作。深入推进健康养殖示范场建设，2019年完成健康养殖技术推广5000亩，到2020年水产健康养殖技术推广全部完成。 |  | 区农委 区水产中心 | 2018-2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 22 | 推进农业农村污染防治（共5项） | 加强农业面源防治 | 继续推进测土配方施肥，2018-2020年全区测土配方施肥技术推广覆盖率分别达到88%、90%和90%以上；继续推广配方肥和有机肥，2018-2020年全区化肥利用率分别达到38%、40%和40%以上，化肥使用量率先实现“负”增长，带动全区化肥施用量持续减少。主要措施：对有积极性、具有一定条件的适度规模经营粮食种植大户、合作组织实施水肥一体化技术示范项目0.1万亩；以种植大户、专业合作社为重点，在玉米种植区域上实施秸秆粉碎还田腐熟1万亩，实施商品有机肥补助项目，对0.41万亩大田作物、瓜菜等经济作物实施购买施用商品有机肥补助。 |  | 区农委 区种植中心 | 2018—2020年 |
| 23 | 实施流域系统治理（共4项） | 强化入河排污口门治理 | 组织开展入河排污口底数排查，制定全区入河排污口门整治方案。逐步开展重点排污口门水量、水质同步监测，在具备自动监测条件的入河排污口实施在线自动监测。逆流溯源，深入推进入河污染源整治。 |  | 区水务局 区环保局 | 长期坚持 |
| 24 |  | 实施重点河流污染治理与生态净化修复 | 积极推进“一河一策”方案编制，待方案完成并批复后，按照方案制定的各项整治措施推动各项任务实施。 |  | 区水务局 区环保局 区农委 区市容园林委 区建委 | 2018-2020年 |
| 25 |  |  | 加强滨河（湖）带生态建设，2019-2020年在于桥水库南岸开展生态林和经济林建设，绿化任务总量为10000亩。计划2019年完成绿化面积9000亩，2020年完成1000亩。 |  | 区新城公司 | 2019—2020年 |
| 26 |  | 综合整治城市黑臭水体 | 全面排查水体环境状况，建立全区黑臭水体清单，制定整治方案，综合采取控源截污、垃圾清理、生态恢复等措施，2020年全区基本消除黑臭水体。 |  | 区河长办 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 27 | 保障水生态环境健康（共4项） | 严格水资源保护 | 加强水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线管理，2020年全区用水总量控制在1.89亿立方米内，万元工业增加值取水量控制在11立方米/万元内，万元国内生产总值取水量控制在33.5立方米/万元内，节水灌溉工程面积率达到100%，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到66.67%。 |  | 区水务局 | 2020年 |
| 28 |  | 保护水和湿地生态系统 | 加强河湖水生态保护，积极推进州河、环秀湖湿地公园建设。2019年计划完成泃河环秀湖湿地公园试验段工程建设，2020年完成州河和环秀湖湿地建设，达到国家验收要求。 |  | 区林业局 区水务局 | 2018—2020年 |
| 29 |  | 开展河湖水系连通 | 按照蓟州区水系连通规划，2019年实施仓桑路河道清淤5.4公里，河道连通1公里，维修闸涵21座；2020年实施辽运河清淤3公里；新建液压坝2座，维修闸涵6座。 |  | 区水务局 | 2019—2020年 |
| 30 |  | 加强水域水量调度管理 | 积极配合全市水域水量调度工作；充分利用区内水资源，实施河道、湿地生态环境补水，不断提升我区水生态环境质量。 |  | 区水务局 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 31 | 严格水安全管理（共9项） | 强化饮用水全过程安全保障 | 加强蓟州城区水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理，确保城区居民喝上清洁安全的水。 |  | 区水务局 区环保局 区卫计委 | 长期坚持 |
| 32 |  |  | 在全面完成杨庄水库饮用水源地及24个千人以上农村集中式饮用水水源地保护区划定的基础上，开展立标、定界、污染源治理等饮用水水源保护区规范化建设。 |  | 环保局 | 2020年 |
| 33 |  |  | 对城区老旧供水管网进行更新改造，2019年实施武定街、文昌街、中昌路3条道路老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道5.7公里；2020年实施人民路、迎宾大街（津围公路至康平路段）2条段老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道7.9公里，DN600供水管道3.2公里。2018-2020年城区公共供水管网漏损率分别控制在11以内、10.5%以内和10%以内。 |  | 区水务局 | 2018—2020年 |
| 34 |  | 强化饮用水全过程安全保障 | 定期对饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况进行监测和检测。定期对供水单位开展卫生监督检查，及时向社会公开饮水安全状况信息。 |  | 区水务局 区环保局 区卫计委 | 长期坚持 |
| 35 |  | 严防地下水污染 | 定期对集中式地下水型饮用水水源补给区环境状况进行调查评估。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 36 |  |  | 严格相关项目环评审批，石化生产存贮销售企业和工业园区等区域要采取措施加强防渗处理并开展地下水自行监测。 |  | 区审批局 区环保局 | 长期坚持 |
| 37 |  |  | 在完成11家社会加油站地下油罐更新改造的基础上，推动中石油、中石化、壳牌蓟州公司于2019年底前，完成36家在营加油站地下油罐更新为双层罐或防渗池设置。 |  | 区环保局 | 2019年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 38 | 严格水安全管理（共9项） | 落实引滦生态补偿机制 | 继续完善于桥水库生态补偿机制，科学使用生态补偿资金。2018-2020年计划发放库区养老保险补贴1.39亿元、0.6亿元和0.6亿元；2018—2020年计划发放林草湿地补贴资金8739万元；每年发放非移民粮煤补贴250万元。 |  | 区库区办 | 2018—2020年 |
| 39 |  | 防范水环境风险 | 督促企业严格落实环境风险防控措施。完善水污染事故处置应急预案，提高应急处置能力，妥善处置突发水环境污染事件。定期对沿河、沿水库工业企业开展环境风险评估。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 40 | 加强近岸海域环境保护 | 减少陆源污染排放 | 全面整治入海污染源 | 按照市级部门要求，全面落实河长制，深入开展河湖水环境大排查大治理大提升行动，明显降低主要河流污染物浓度。 | 区水务局 区环保局 | 长期坚持 |
| 41 | 提升监管能力水平（共10项） | 健全水环境监测网络 | 加强对国考、市考及入境断面自动监测站水质监测。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 42 |  |  | 提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测及环境风险防控技术支撑能力。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 43 |  | 加强污染源排放监控 | 加快重点排污单位自动在线监测系统安装工作实现与环保部门联网，力争到2020年底前，覆盖全区95%的废水排放总量企业全部安装污染源在线监控系统。 |  | 区环保局 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 44 | 提升监管能力水平（共10项） | 严格落实国家专项行动方案 | 严格落实全国城市黑臭水体专项行动方案。 |  | 区水务局 区环保局 | 长期坚持 |
| 45 |  |  | 严格落实全国水源地保护专项行动方案，认真落实渤海综合治理有关任务。 |  | 区环保局 区水务局 | 长期坚持 |
| 46 |  | 开展水环境专项执法检查 | 以排污许可、工业园区、污水处理厂、废水直排企业、加油站防渗设施、饮用水源地等为重点，开展一系列水污染防治专项执法活动。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 47 |  | 严厉打击环境违法行为 | 坚持铁腕治污，严查典型环境违法案件，深入实施环保“红、黄牌”制度，定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 48 |  |  | 推进联合执法、区域执法、交叉执法，综合运用查封扣押、按日计罚、限产停产、移送司法等强制执法手段，加大案件查办力度，依法从严处罚环境违法行为，持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 49 |  | 强化科技创新支撑作用 | 加快科技专题研究 | 开展我区水污染排放源清单解析研究。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 50 |  |  |  | 协助市环保局做好流域水环境质量标准研究工作。 | 区环保局 | 长期坚持 |

附件2

天津市污染防治攻坚战蓟州区地表水

环境质量目标

| 序号 | 断面名称 | 所在水体 | 2020年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果河桥 | 果 河 | Ⅲ |
| 2 | 于桥水库出口 | 引滦入津 | Ⅲ |
| 3 | 于桥水库库中心 | 于桥水库 | Ⅲ |
| 4 | 西屯桥 | 州 河 | Ⅳ |
| 5 | 西双树桥 | 引滦入津 | Ⅲ |
| 6 | 新安镇 | 蓟运河 | Ⅴ |
| 7 | 杨庄水库坝下 | 杨庄水库 | Ⅲ |

注：1．水质类别评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838—

2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项，

单位为mg/L。

2．2019年达到2020年目标的断面比例不低于80%。

蓟州区打好净土保卫战三年实施计划

（2018—2020年）

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实国家生态环境保护大会部署，加强本区生态环境保护工作，打好净土保卫战，严格执行《土壤污染防治法》，认真落实国务院《土壤污染防治行动计划》和《天津市土壤污染防治工作方案》，根据市委、市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》和《天津市打好净土保卫战三年作战计划》（2018—2020 年），结合《天津市蓟州区土壤污染防治工作方案》要求，特制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲，牢固树立“四个意识”，绝对遵循“绿水青山就是金山银山”的理念，以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先，突出重点区域、行业和污染物，强化风险管控，在推进土壤污染防治既定工作的同时，切实解决影响土壤环境安全的突出问题，促进全区土壤环境质量全面改善、生态系统实现良性循环。

（二）主要目标。到2020年，全区受污染耕地安全利用率达到91%左右，全区污染地块安全利用率不低于92%。重点行业的重点重金属排放量较2013年下降率达到天津市下达指标。土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。

（三）工作原则。坚持问题导向、底线思维，按照分类、分行业、分区域管控的原则，重点解决工业遗留场地安全利用和农用地安全利用等方面的重点、难点问题；坚持源头防治，加强工业、农业、生活污染源监管，严厉打击非法倾倒、处置危险废物的违法犯罪行为，切实解决土壤污染环境的突出问题。

二、重点任务

（一）详查土壤污染状况。

1．组织开展农用地详查。以耕地为重点，全面完成农用地污染状况详查工作。2018年底前全面完成484个土壤点位、43个农产品点位样品的检测与分析工作，查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。

2．调查企业用地土壤污染状况。2018年，排查重点行业潜在污染地块，启动企业用地土壤污染状况调查。2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。

3．建设土壤环境质量监测网络。统一规划、整合优化全区土壤环境质量监测点位，2018年建成全区土壤环境质量监测网络；2020年底前实现土壤环境质量监测点位全覆盖。加强土壤环境质量监测技术人员培训。

4．提升信息化管理水平。依托环境保护、国土资源、农业等部门相关数据，建立土壤环境基础数据库，2018年底前建设完成土壤环境信息化管理平台，并借助移动互联网、物联网等技术，拓宽数据获得渠道，实现数据动态更新。加强数据共享，编制资源共享目录，明确共享权和方式，充分发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产中的作用。

（二）做好农用地分类管理。

5．划定类别。全面落实《农用地土壤环境管理办法（试行）》，以全区土壤污染状况详查结果为依据，开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，按照国家有关技术要求，2020年底前完成耕地土壤环境质量类别划定工作。根据耕地污染程度，划分优先保护、安全利用、严格管控类，同时逐步建立分类清单。

6．优先保护。加快实行耕地轮作休耕制度试点，全面推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜回收利用等多种措施。加强林地园地土壤环境管理，严格控制农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

7．安全利用。强化农产品质量检测，在安全利用类耕地设置长期定位监测。根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，同时加强对农民、农民合作社的技术指导和培训。到2020年底，完成轻度和中度污染耕地安全利用达到天津市下达任务要求（全市共6万亩）。

8．严格管控。加强对严格管控类耕地的用途管理。2020年，在全区范围内划定特定农产品禁止生产区，区内严禁种植食用农产品；若涉及威胁地下水、饮用水安全时制定并落实风险管控方案。按照国家要求将严格管控类耕地纳入退耕还林实施范围，制定实施严格管控类耕地种植结构调整或退耕还林计划。

（三）实施建设用地准入管理。

9．实施建设用地调查评估制度。全面落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，对拟收回土地使用权的重点行业企业用地和污水、垃圾、危险废物等各类污染集中设施用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由划入名下的有关单位和部门开展调查评估。

10．严格用地准入。完善环保、规划、国土、审批、工信、土地整理中心、新城公司等部门间信息沟通机制，共享污染地块信息系统，实行联动监管。自2018年起，根据建设用地土壤环境调查评估结果，建立污染地块名录及其开发利用的负面清单并逐年更新。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由镇乡、园区、有关单位和部门根据土壤环境风险状况组织划定管控区域并进行管理；发现污染扩散的，有关责任主体要采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。

各镇乡、园区、有关单位和部门在申报新增建设用地时，要按照污染地块名录及开发利用的负面清单，对列入污染地块名录的土地进行治理修复，合格后方可申报用地。城乡总体规划应根据土壤环境质量状况合理确定各项设施布局，编制控制性详细规划应充分考虑环境风险，将有可能造成污染的工业用地、物流仓储用地及环境治理设施用地集中布置，统筹布局。

（四）强化污染源监管。

11．强化重点企业环境监管。全面落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018年，各镇乡、园区、有关单位和部门要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要对用地自行进行土壤环境监测，结果向社会公开。区环境保护部门对重点监管企业和工业园区周边开展三年一次的环境监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。严格土壤污染重点行业企业搬迁改造过程中拆除活动的环境监管。

强化工业固体废物堆存场所管理，2020年底前，工业固体废物堆存场所全部建成防扬散、防流失、防渗漏设施。调查、评估重点工业行业危险废物产生、贮存、利用、处置情况。要强化对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动监管，防止污染土壤和地下水。加强进口废物监管，大幅减少进口种类和数量，2020年底前实现固体废物零进口。

12．强化重金属污染防治。结合排污许可制度，2018年组织全面排查我区涉重金属重点行业企业，建立全口径涉重金属重点行业企业清单。依照土壤污染防治目标责任书，将重金属减排目标任务分解落实到有关涉重金属重点行业企业，明确相应的减排措施，重金属减排量完成天津市下达指标。严格涉重金属新建项目的审批，实施重金属污染物总量控制，坚持新增产能与淘汰产能重金属排放量减量置换的原则，控制新建项目重金属排放量。对涉镉等重金属行业企业开展排查整治，严厉打击涉重金属非法排污企业。

13．强化危险废物监管。鼓励危险废物产生单位自行建设或委托第三方单位建设运行自行利用处置危险废物设施。鼓励工业园区建设危险废物收集设施。探索社会源及分散源危废收集管理手段，解决中小企业危险废物收集难题。

组织涉酸及涉危险废物企业大排查。建立并动态更新涉酸及涉危险废物企业清单，摸清企业危险废物产生情况。巩固废酸专项整治成果，严厉打击非法倾倒废酸、危险废物的违法犯罪行为。按照《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》，在全区范围内对危险废物经营单位及危险废物产生单位开展危险废物规范化管理督查考核，坚决控制非法倾倒废酸行为。

14．严控农业污染。制定并落实化肥、农药使用量零增长年度工作方案，到2020年全区主要农作物化肥使用量实现零增长，利用率达到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。2018年内开展农药包装废弃物收集试点及废弃农膜回收利用工作。进一步强化畜禽养殖污染防治，2020年，全区规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施比例达到100%。加强灌溉水水质管理，整合建设全区灌溉水水质监测网络，开展灌溉水水质监测，2018年编制完成全区加强灌溉水水质管理的具体方案。

15．切实减少生活污染。启动实施生活垃圾强制分类，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。科学施治，分步推进，有效防范地下水污染。

（五）稳步推进污染治理与修复

16．确定治理与修复重点。结合全区环境质量提升和发展布局调整，以拟开发建设的居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目污染地块为重点，督促责任主体开展治理与修复。在耕地土壤环境划分的基础上，有关责任主体要针对重点区域及典型作物和污染物，开展耕地土壤治理与修复。2020年，受污染耕地治理与修复完成市下达的指标任务。各镇乡、园区、有关单位和部门要强化治理与修复工程监管，在治理与修复工程中防止二次污染，实行土壤污染治理与修复终身责任制。

三、保障措施

（一）强化责任。强化属地责任，各镇乡、园区对区域内土壤污染工作负总责，健全组织领导体系，加大资金投入，强化监督管理，抓好工作落实；强化行业监管责任，结合部门职能，切实把土壤污染防治工作纳入日常监管；强化工矿企业主体责任，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。

（二）严格考核问责。结合国家和我市土壤污染防治整体工作考核，对本计划实施情况进行考核，考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。对土壤问题突出、土壤环境质量明显下降、防治工作不力、发生非法倾倒废酸及危险废物违法犯罪行为的地区，要依法追究责任。

（三）全面强化监管执法。健全完善环保、公安等部门联动机制，严厉打击环境违法犯罪。加强环境监管能力建设，改善环境执法条件，加强执法人员土壤污染防治专业技术培训。提高突发环境事件应急能力，完善各级突发环境事件应急预案，加强环境应急管理、技术支撑、处置救援能力建设。

（四）完善经济政策。加大财政投入，通过现有政策和资金渠道加大支持力度。完善激励政策，落实国家扶持有机肥生产、废弃农膜综合利用、农药包装废弃物回收处理等企业的激励政策，鼓励相关企业参与土壤污染治理与修复。发挥市场作用，加大政府购买服务力度，积极发展绿色金融，引导社会力量或资本参与土壤污染防治与修复，支持政策性银行为重大土壤污染防治项目提供综合融资服务。

（五）推动科研及产业发展。充分利用各类科技计划项目资金，加强土壤污染防治基础研究。加强科技成果转化源头建设，推动相关领域的科技型中小企业发展。推动治理与修复产业发展，鼓励社会机构参与土壤环境监测评估等活动。

（六）加强社会监督和宣传教育。引导公众参与，健全举报制度，鼓励对污染土壤等环境违法行为及时举报和提起公益诉讼。利用多种方式对土壤污染防治相关法律法规及政策进行宣传解读。普及土壤污染防治知识，加大对违法犯罪行为的曝光力度，增强公众的土壤环境保护意识，营造良好社会氛围，打好净土保卫战。

附件：蓟州区打好净土保卫战三年实施计划重点项目分解表

附件

蓟州区打好净土保卫战三年实施计划重点项目分解表

| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎实推进土壤污染状况详查 | 完成农用地详查 | 全面完成农用地污染状况详查工作。完成484个土壤点位、43个农产品点位的检测分析工作，查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。 | 区环保局 | 区农委 区种植中心 区国土分局 各镇乡园区 | 2018年 |
| 2 |  | 实施企业用地土壤污染状况调查 | 启动企业用地土壤污染状况调查。 | 区环保局 | 区工信委 区国土分局 区安监局 区市场监管局 区税务局 区规划局 各镇乡园区 | 2018年 |
| 3 |  |  | 掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 | 区环保局 | 区工信委 区国土分局 区规划局 各镇乡园区 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| 4 | 扎实推进土壤污染状况详查 | 建设土壤环境质量监测网络 | 统一整合全区土壤环境质量监测点位，建成全区土壤环境质量监测网络。 | 区环保局 | 区农委 区种植中心 区国土分局 区规划局 各镇乡园区 | 2018年 |
| 5 |  |  | 实现蓟州区土壤环境质量监测点位全覆盖。 | 区环保局 | 区农委 区种植中心 区国土分局 区规划局 各镇乡园区 | 2020年 |
| 6 |  | 建设土壤信息化 管理系统 | 利用环境保护、国土资源、农业等部门相关数据，建立土壤环境基础数据库，建设完成土壤环境信息化管理平台，实现数据动态更新，建立数据共享机制。 | 区环保局 | 区农委 区种植中心 区国土分局 各镇乡园区 | 2018年 |
| 7 | 实施农用地分类管理 | 划定农用地环境 质量类别 | 以全区土壤污染状况详查结果为依据，开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，按照国家有关技术要求，开展耕地土壤环境质量类别划定工作，逐步建立分类清单。 | 区农委 区种植中心 区环保局 | 各镇乡园区 | 2020年 |
| 8 |  | 切实做好耕地 优先保护 | 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施，避免不当农业生产方式造成土壤质量下降。 | 区农委 区种植中心 | 各镇乡园区 | 2018年 |
| 9 |  |  | 实行耕地轮作休耕制度试点。 | 区农委 区种植中心 | 相关镇乡园区 | 2018年 |
| 10 |  |  | 加强林地园地土壤环境管理，积极控制农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 区农委 区种植中心 区林业局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| 11 | 实施农用地分类管理 | 大力推进安全利用 | 强化农产品质量检测，在安全利用类耕地设置长期定位监测。 | 区农委 区种植中心 | 各镇乡园区 | 2020年 |
| 12 |  |  | 根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案。 | 区农委 区种植中心 区环保局 | 各镇乡园区 | 2020年 |
| 13 |  |  | 受污染耕地安全利用面积达到天津市级下达任务。 | 区农委 区种植中心 区环保局 | 区林业局、各镇乡园区 | 2020年 |
| 14 |  | 全面落实严格管控 | 若涉及威胁地下水、饮用水安全时制定并落实风险管控方案。 | 区环保局 区农委 区种植中心 区畜牧中心 区水产中心 区水务局 | 各镇乡园区 | 2020年 |
| 15 |  |  | 按照国家要求将严格管控类耕地纳入退耕还林实施范围，制定实施严格管控类耕地种植结构调整或退耕还林计划。 | 区农委 区种植中心 区林业局 区国土分局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| 16 | 实施建设用地准入管理 | 实施建设用地土壤环境状况调查评估制度 | 全面落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，对拟收回土地使用权的重点行业企业用地和污水、垃圾、危险废物等各类污染集中设施用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由划入名下的有关单位和部门开展调查评估。 | 区环保局 | 区国土分局 区规划局 区工信委 各镇乡园区 | 2018年 |
| 17 |  | 严格用地准入 | 根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐年更新污染地块名录及其开发利用的负面清单。对暂不开发利用的污染地块，由乡镇、园区、有关单位和部门根据土壤环境风险状况组织划定管控区域并进行管理； | 区环保局 | 区工信委 区国土分局 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 18 |  | 严格用地准入 | 符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。 | 区国土分局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 19 |  |  | 按照污染地块名录及开发利用的负面清单，各乡镇、园区、有关单位和部门在申报新增建设用地时，对列入污染地块名录的土地进行治理修复，合格后方可申报用地，不合格的，不予申报用地。 | 区国土分局 | 各镇乡园区 | 2018-2020年 |
| 20 |  |  | 依据土壤环境质量调查结果，将针对污染土壤空间使用的原则和要求纳入城乡总体规划。 | 区规划局 | 区审批局 各镇乡园区 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| 21 | 加强污染源 监管 | 加强重点行业 企业监管 | 根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。 | 区环保局 | 区工信委 各镇乡园区 | 2018年 |
| 22 |  |  | 督促列入名单的企业每年自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。 | 区环保局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 23 |  |  | 环境保护部门对重点监管企业和工业园区周边开展环境监测。 | 区环保局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 24 |  |  | 加强工业固体废物堆存场所管理，工业固体废物堆存场所全部建成防扬散、防流失、防渗漏设施。 | 区环保局 | 区工信委 各镇乡园区 | 2020年 |
| 25 |  |  | 加强进口废物监管，大幅减少进口种类和数量，2020年底前实现固体废物零进口。 | 区环保局 | 各镇乡园区 | 2020年 |
| 26 |  | 加强重金属 风险防控 | 建立涉重金属企业清单，结合排污许可制度，组织全面排查我区涉重金属重点行业企业，建立全口径涉重金属重点行业企业清单。 | 区环保局 | 区发改委 区工信委 各镇乡园区 | 2018年 |
| 27 |  |  | 依照土壤污染防治目标责任书，将重金属减排目标任务分解落实到有关涉重金属重点行业企业，明确相应的减排措施，重金属减排量完成天津市下达指标。 | 区环保局 | 区工信委 各镇乡园区 | 2018年 |
| 28 |  |  | 严格环境准入。严格涉重金属新建项目的审批，实施重金属污染物总量控制，坚持新增产能与淘汰产能重金属排放量减量置换的原则，控制新建项目重金属排放量。 | 区审批局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 29 |  |  | 开展重金属污染整治，对涉镉等重金属行业企业开展排查整治，严厉打击涉重金属非法排污企业。 | 区环保局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| 30 | 加强污染源 监管 | 加强危险废物管理 | 鼓励工业园区建设危险废物收集设施，解决中小企业危险废物收集难题。 | 区环保局 | 区工信委 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 31 |  |  | 开展涉酸及涉危险废物企业大排查，建立并动态更新涉酸及涉危险废物企业清单。 | 区环保局 | 区工信委 公安蓟州分局 各镇乡园区 | 2018年 |
| 32 |  |  | 对危险废物经营单位及危险废物产生单位开展危险废物规范化管理考核工作。 | 区环保局 | 各镇乡园区 | 2018—2020年 |
| 33 |  | 控制农业污染 | 合理使用化肥农药，推行农业清洁生产。全区主要农作物农药化肥使用量实现零增长，利用率达到40%以上。 | 区农委 区种植中心 | 各镇乡园区 | 2020年 |
| 34 |  |  | 开展农药包装废弃物收集试点示范工作，并将收集的农药包装废弃物交有资质单位进行无害化处置。 | 区农委 区种植中心 区环保局 | 各镇乡园区 | 2018年 |
| 35 |  |  | 加强废弃农膜回收利用。 | 区农委 区种植中心 | 各镇乡园区 | 2020年 |
| 36 |  |  | 加强灌溉水水质管理，整合建设全市灌溉水水质监测网络。编制本区加强灌溉水水质管理具体方案。 | 区水务局 | 各镇乡园区 | 2018年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| 37 | 加强污染源 监管 | 防范生活污染 | 启动实施生活垃圾强制分类。 | 区市容 园林委 | 区农委 区环保局 区水务局 各镇乡园区 | 2018年 |
| 38 |  | 开展耕地土壤污染治理与修复 | 在耕地土壤环境划分的基础上，有关责任主体要针对重点区域及典型作物和污染物，开展耕地土壤治理与修复。 | 区农委 区种植中心 | 相关镇乡园区 | 2018年 |
| 39 |  |  | 受污染耕地治理与修复面积达到天津市下达任务。 | 区农委 区种植中心 区环保局 | 各镇乡园区 | 2020年 |

蓟州区打好柴油货车污染治理

攻坚战三年实施计划

（2018—2020年）

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实全国生态环境保护大会部署，加强我区生态环境保护工作，坚决打好柴油货车污染治理攻坚战，明显降低柴油货车污染物排放总量，促进我区环境空气质量持续改善，根据国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号）、市委、市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（津党发〔2018〕26 号）、《天津市打好柴油货车污染治理攻坚战三年作战计划》，结合我区实际，特制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，以习近平总书记视察天津提出的“三个着力”重要要求为元为纲，牢固树立“四个意识”，绝对遵循“绿水青山就是金山银山”理念，综合运用经济、法律、技术、行政手段，深化机动车污染防治措施，以高污染高排放老旧柴油货车为重点，建立实施最严格的柴油货车“全防全控”环境监管制度，优化调整运输结构，提升车用柴油和尿素质量，柴油货车排放达标率明显提高，污染物排放总量明显下降，有力促进我区环境空气质量明显改善。

（二）主要目标。持续推广新能源和清洁能源车辆，到2020年，建成区内公交车辆全部使用清洁能源车，加快客运车辆国三以下淘汰替代；施工工地在用非道路移动机械稳定达标排放；建立和完善移动式、固定式遥感监测动态监管网络；车用柴油和尿素质量进一步提升；严格落实机动车“路检——年审——（或综检）——维修”闭环管理工作机制；到2020年基本消除柴油货车排气管冒黑烟现象；柴油货车氮氧化物和颗粒物排放量下降15%。

（三）工作原则。坚持问题和目标导向，统筹车油路各项工作，以调整交通运输结构、保证油品质量、强化在用车及非道路移动机械监管和持续完善工作机制为抓手，以明显降低柴油货车污染排放总量为目标，不断推进柴油货车污染治理工作。

二、重点任务

（一）强化交通运输结构调整。

1．加快提高铁路资源利用率。提高京哈、京秦、津蓟铁路资源利用效率，凡涉及大宗货物原则上主要改由铁路运输。新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

2．努力推广高效货运组织方式。持续推进道路运输工具更新淘汰，积极推广甩挂运输、滚装运输、驼背运输、物流配送等领域道路货物运输方式，引导企业发展统一配送、集中配送、共同配送，推动道路运输行业节能减排，提高运输效率。

3．有效降低货车空驶率。利用“互联网+”等业态创新方式，积极推进道路货运无车承运人试点，促进供需匹配，有效降低货车空驶率。健全物流企业网络，鼓励引导物流企业建立交通运输平台，推动跨领域、跨运输方式、跨区域的物流信息互联互通。培育现代智慧物流运输主干企业，加强公路路网建设，提升物流站点管理水平，科学合理设置运输导向和方式。

4．大力推广使用清洁能源车。2019年1月1日起，新增和更新的公交全部选购新能源和清洁能源车，逐渐淘汰在用高排放公共交通车辆,到2020年底前，建成区公交车全部使用新能源车。环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送、部分公务车等应优先选购新能源和清洁能源车；本区火电、水泥、玻璃等大宗物料运输采用铁路或国五标准以上柴油货车及清洁能源货车运输。

（二）严格柴油货车管控。

1．深化老旧车治理。持续开展轻型柴油货车尾气排放专项执法检查。鼓励老旧柴油货车提前淘汰，落实好轻型柴油货车提前淘汰补贴政策。

2．下力监管新生产柴油货车销售、注册登记等环节。加强销售环节环保达标监督检查，每年对辖区内销售的机动车进行类型全覆盖的执法检查，严厉打击污染控制装置造假、屏蔽车载诊断系统功能等行为。全面执行机动车国家第六阶段排放标准。

3．强化道路移动源执法。公安、环保、交通部门密切配合，进一步加强执法力量，深化机动车排放“环保取证、公安处罚”联动机制，加大道路监督抽测力度，每周开展两次以上专项执法行动，检测不达标的上限处罚并全部劝返。加快推进重型柴油车检查站建设，对过境车辆开展日常执法检查。完善机动车排气遥测检测网，2018年底前建成马伸桥机动车尾气排放遥感监测门站，同时利用遥感监测车每年监测机动车5万辆以上。落实车载诊断系统运用于机动车排放执法工作机制，严查柴油货车污染控制装置不正常使用、篡改排放监测参数等违法行为。

4．组织柴油货车停放地监督抽测。2018年底前，重点运输企业、工矿企业等用车大户要建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用登记制度。在物流园区、货物集散地、公共交通场站、旅游景区等车辆集中停放地，以及环卫、邮政、物流等重点单位开展停放地抽测。

5．开展排放检验机构和维修治理。排放检验机构严格按照标准规范开展机动车排放检验，并对检验结果承担法律责任，接受社会监督和责任倒查。通过抽检、远程监控、阶段性驻场等方式加强对柴油货车排放检验的全过程监管，每月开展一次排放检验机构专项执法检查，做到排放检验机构全覆盖。依托全市机动车超标排放信息数据库，实施检验机构检测数据与数据库监测的数据比对，对于伪造检验结果、出具虚假报告的排放检验机构，依法依规予以处罚；情节严重的，报请上级主管部门进行处理。交通、环保部门应加强管理，督促指导维修企业建立维修治理档案制度。到2020年，建立推行机动车“路检-年审（或综检）-维修”闭环管理工作机制。

6．落实机动车大户制管理。制定机动车大户制管理工作方案，加强机动车用户统计，强化一企多车的监管，20辆以上柴油货车的大户全部纳入大户制管理，增减核销，动态管理。

7．推行柴油货车排放在线监控。在全市建成互联互通的机动车排放监控系统的基础上，通过机动车遥感监测、排放检验机构联网、车辆远程在线监控以及道路和停放地监督抽测等科技手段和方法，对柴油货车进行全天候、全方位的实时监控。2019年底前，已安装远程在线监控的重型柴油货车与环保部门联网比例达到80%以上。

8．严格重污染天气柴油货车管控。水泥、火电、玻璃等涉及大宗物料运输的重点用车企业应落实错峰运输要求。公安、交通、环保等部门要在货车通行主要路段开展高频次综合执法检查，对中重型货车实行交通管控措施。

（三）加大车用油品和尿素的监管力度。

1．加强车用油品监管。对区域内销售的车用柴油每年至少开展两批次质量监督抽检，抽检率不低于20%；对不合格产品进行后处理，对抽查结果进行通报。组织开展劣质油品专项整治，重点打击黑加油点、流动加油车售油、施工工地机械车辆加油、违规销售散装汽柴油违法行为，持续保持高压态势。

2．全面推广车用尿素。区域内高速公路、国道和省道沿线加油站点必须销售符合产品质量要求的车用尿素，保证柴油货车尾气处理的尿素需求。同时，对销售的车用尿素产品进行质量监督抽检，对不合格产品依法进行后处理，对抽查结果进行通报。对柴油货车尿素使用情况进行例行抽检，对未添加尿素的货运车辆，依法处罚并全部劝返。

（四）深入开展非道路移动柴油机械污染治理。按照谁监管谁牵头的原则，建委、水务、交通、房管、市容、农委以及相关国有集团公司等部门建立非道路移动机械使用监管机制，实施日常动态监管、长效监管，坚决禁止不达标工程机械入场作业。每年检查使用非道路移动机械工地比例达到50%以上，秋、冬季攻坚战期间达到工地全覆盖。以施工工地为重点，推行柴油施工机械和作业机械清洁化。结合全市划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域范围，组织开展巡查执法，对违法行为依法严处；2019 年底前，完成非道路移动机械摸底调查并发放环境标识。重污染天气预警期间，除涉及安全生产、重大民心工程及应急抢险外，区域内所有非道路移动机械停止使用。开展非道路移动机械治理，推动老旧农业机械淘汰报废，2019年启动新能源和清洁能源非道路移动机械的推广使用。

三、保障措施

（一）强化法规标准执行。全面落实全市机动车尾气排放污染相关法规和标准，严管高排放非道路移动机械禁用区，加快实施机动车国家第六阶段排放标准、非道路移动机械第四阶段排放标准，确保法规标准全面落实到位。

（二）强化部门协调联动。各有关部门要按照职责分工，明确工作重点，把握时间节点，逐项扎实推进。对涉及多个部门的工作，牵头部门要发挥组织协调作用，其他部门要履职尽责，主动进位，团结协作，形成推动工作的强大合力。

（三）强化考核问责力度。柴油货车污染治理攻坚战任务重、压力大，必须以强有力的追责问责倒逼责任落实。区委、区政府将组织专门力量，对各部门职责落实情况进行督查考核，对未完成任务的单位进行通报批评，严肃追责问责。

（四）强化相关政策支持。用足用好政策，积极争取上级资金支持，深入推进老旧柴油车、非道路移动机械等淘汰和深度治理。加强监管能力建设，保障遥感监测门站、遥感监测车等科技管理建设和正常运行，确保监管能力跟上现有工作要求。

（五）强化社会舆论宣传。充分利用报纸、广播、电视及新闻媒体广泛宣传柴油货车治理的必要性，以及改善环境空气质量、保障人民身体健康等意义，不断提高全社会对柴油货车污染危害和绿色货运的认识。动员全民参与和监督，共同推动柴油货车污染综合治理工作。

附件：蓟州区打好柴油货车污染治理攻坚战三年实施计划

任务分解表

附件

| 蓟州区打好柴油货车污染治理攻坚战三年实施计划任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 1 | 强化交通运输结构调整 | 加快提高铁路资源利用率 | 提高京哈、京秦、津蓟铁路资源利用效率，凡涉及大宗货物原则上主要改由铁路运输。新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 | 区交通局 | 2020年 |
| 2 |  | 努力推广高效货运组织方式 | 持续推进道路运输工具更新淘汰，积极推广甩挂运输、滚装运输、驼背运输、物流配送等领域道路货物运输方式，引导企业发展统一配送、集中配送、共同配送，推动道路运输行业节能减排，提高运输效率。 | 区交通局 | 2020年 |
| 3 |  | 有效降低货车空驶率 | 利用“互联网+”等业态创新方式，积极推进道路货运无车承运人试点，促进供需匹配，有效降低货车空驶率。健全物流企业网络，鼓励引导物流企业建立交通运输平台，推动跨领域、跨运输方式、跨区域的物流信息互联互通。培育现代智慧物流运输主干企业，加强公路路网建设，提升物流站点管理水平，科学合理设置运输导向和方式。 | 区交通局 | 2020年 |
| 4 |  | 大力推广使用清洁能源车 | 2019年1月1日起，新增和更新的公交全部选购新能源和清洁能源车，逐渐淘汰在用高排放公共交通车辆, 到2020年底前，建成区公交车全部使用新能源车；环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送、部分公务车等应优先选购新能源和清洁能源车。 | 区交通局 | 2019年 |
| 5 |  |  | 本区火电、水泥、玻璃等大宗物料运输采用铁路或国五标准以上柴油货车及清洁能源货车运输。 | 区交通局 区工信委 区环保局 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 6 | 严格柴油货车管控 | 深化老旧车治理 | 持续开展轻型柴油货车尾气排放专项执法检查。 | 区环保局 公安蓟州分局 | 2018年 |
| 7 |  |  | 鼓励老旧柴油货车提前淘汰，落实好轻型柴油货车提前淘汰补贴政策。 | 区环保局 公安蓟州分局 区财政局 区商务委 区交通局 | 2019年 |
| 8 |  | 下力监管新生产柴油货车销售环节 | 加强销售、注册登记等环节环保达标监督检查，严厉打击污染控制装置造假、屏蔽车载诊断系统功能等行为。 | 区环保局 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 9 |  |  | 全面执行机动车国家第六阶段排放标准。 | 区环保局 公安蓟州分局 区市场监管局 区交通局 区商务委 区工信委 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 10 | 严格柴油货车管控 | 强化道路移动源执法 | 公安、环保、交通部门密切配合，进一步加强执法力量，深化机动车排放“环保取证、公安处罚”联动机制，加大道路监督抽测力度，每周开展两次以上专项执法行动，检测不达标的上限处罚并全部劝返。加快推进重型柴油车检查站建设，对过境车辆开展日常执法检查。 | 公安蓟州分局 区环保局 区交通局 | 长期坚持 |
| 11 |  |  | 完善机动车排气遥测检测网，2018年底前建成马伸桥机动车尾气排放遥感监测门站，同时利用遥感监测车每年监测机动车5万辆以上。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 12 |  |  | 落实车载诊断系统运用于机动车排放执法工作机制，严查柴油货车污染控制装置不正常使用、篡改排放监测参数等违法行为。 | 区环保局 公安蓟州分局 | 2019年 |
| 13 |  | 组织柴油货车停放地监督抽测 | 2018年底前，重点运输企业、工矿企业等用车大户要建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用登记制度。 | 区环保局 区交通局 | 2018年 |
| 14 |  |  | 在物流园区、货物集散地、公共交通场站、旅游景区等车辆集中停放地，以及环卫、邮政、物流等重点单位开展停放地抽测。 | 区环保局 区交通局 | 长期坚持 |
| 15 |  | 开展排放检验机构和维修治理 | 排放检验机构严格按照标准规范开展机动车排放检验，并对检验结果承担法律责任，接受社会监督和责任倒查。 | 区环保局 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 16 | 严格柴油货车管控 | 开展排放检验机构和维修治理 | 通过抽检、远程监控、阶段性驻场等方式加强对柴油货车排放检验的全过程监管，每月开展一次排放检验机构专项执法检查，做到排放检验机构全覆盖。依托全市机动车超标排放信息数据库，实施检验机构检测数据与数据库监测的数据比对，对于伪造检验结果、出具虚假报告的排放检验机构，依法依规予以处罚；情节严重的，报请上级主管部门进行处理。 | 区环保局 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 17 |  |  | 交通、环保部门应加强管理，督促指导维修企业建立维修治理档案制度。到2020年，建立推行机动车“路检-年审（或综检）-维修”闭环管理工作机制。 | 区交通局 区环保局 公安蓟州分局 | 2020年 |
| 18 |  | 落实机动车大户制管理 | 制定机动车大户制管理工作方案，加强机动车用户统计，强化一企多车的监管，20辆以上柴油货车的大户全部纳入大户制管理，增减核销，动态管理。 | 区环保局 公安蓟州分局 区交通局 区工信委 区市容园林委 | 2020年 |
| 19 |  | 推行柴油货车排放在线监控 | 在全市建成互联互通的机动车排放监控系统的基础上，通过机动车遥感监测、排放检验机构联网、车辆远程在线监控以及道路和停放地监督抽测等科技手段和方法，对柴油货车进行全天候、全方位的实时监控。 | 区环保局 | 2020年 |
| 20 |  |  | 2019年底前，已安装远程在线监控的重型柴油货车与环保部门联网比例达到80%以上。 | 区环保局 区交通局 公安蓟州分局 | 2019年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 21 | 严格柴油货车管控 | 严格重污染天气柴油货车管控 | 水泥、火电、玻璃等涉及大宗物料运输的重点用车企业应落实错峰运输要求。 | 区交通局 区工信委 区环保局 | 长期坚持 |
| 22 |  |  | 公安、交通、环保等部门要在货车通行主要路段开展高频次综合执法检查，对中重型货车实行交通管控措施。 | 公安蓟州分局 区交通局 区环保局 | 长期坚持 |
| 23 | 加大车用油品和尿素的监管力度 | 加强车用油品监管 | 对区域内销售的车用柴油每年至少开展两批次质量监督抽检，抽检率不低于20%；对不合格产品进行后处理，对抽查结果进行通报。 | 区市场监管局 | 2020年 |
| 24 |  |  | 组织开展劣质油品专项整治，重点打击黑加油点、流动加油车售油、施工工地机械车辆加油、违规销售散装汽柴油违法行为，持续保持高压态势。 | 区商务委 公安蓟州分局 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 25 |  | 全面推广车用尿素 | 区域内高速公路、国道和省道沿线加油站点必须销售符合产品质量要求的车用尿素，保证柴油货车尾气处理的尿素需求。同时，对销售的车用尿素产品进行质量监督抽检，对不合格产品依法进行后处理，对抽查结果进行通报。 | 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 26 |  |  | 对柴油货车尿素使用情况进行例行抽检，对未添加尿素的货运车辆，依法处罚并全部劝返。 | 区环保局 公安蓟州分局 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 27 | 深入开展非道路移动柴油机械污染治理 |  | 按照谁监管谁牵头的原则，建委、水务、交通、房管、市容以及国有集团公司等部门建立非道路移动机械使用监管机制，实施日常动态监管，每年检查使用非道路移动机械工地比例达到50%以上，秋、冬季攻坚战期间达到工地全覆盖，不达标工程机械坚决禁止入场作业。 | 区环保局 区建委 区交通局 区房管局 区市容园林委 区水务局 区农委 区农机中心 相关国有集团公司 | 2018年 |
| 28 |  |  | 结合全市划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域范围，组织开展巡查执法，对违法行为依法严处；2019年底前，完成非道路移动机械摸底调查并发放环境标识。 | 区环保局 区建委 区国土分局 区房管局 区市容园林委 区交通局 区水务局 | 2019年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 29 | 深入开展非道路移动柴油机械污染治理 |  | 在施工工地推行柴油施工机械和作业机械清洁化。开展非道路移动机械治理，推动老旧农业机械淘汰报废，2019年启动新能源和清洁能源非道路移动机械的推广使用。 | 区环保局 区建委 区交通局 区房管局 区市容园林委 区水务局 区农委 区农机中心 区财政局 | 2019年 |
| 30 |  |  | 重污染天气预警期间，除涉及安全生产、重大民心工程及应急抢险外，区域内所有非道路移动机械停止使用。 | 区环保局 区建委 区交通局 区房管局 区市容园林委 区水务局 | 长期坚持 |

蓟州区打好城市黑臭水体治理

攻坚战三年作战计划

（2018—2020年）

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实我市生态环境保护大会精神，加强我区生态环境保护工作，明显降低主要污染物排放总量，加快我区水环境质量改善进度，打赢城市黑臭水体治理攻坚战，制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党中央关于生态文明建设的重大决策部署，坚持调整四个结构，做到“四增四减”，以改善水环境质量为核心，系统推进水环境和水生态保护，着力解决黑臭水体环境问题，加快补齐城镇村污水收集和处理设施短板，确保三年时间全区黑臭水体治理明显见效，群众满意度显著提升。

（二）主要目标。2018全区年黑臭水体消除比例不低于90%，到2020年，全区基本消除黑臭水体，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体断面比例达到我市确定的攻坚目标要求。

（三）工作原则。

1．突出重点，带动全局。在内容上，以黑臭水体整治为重点，同步加强城镇环境基础设施建设；在范围上，以现有3条建成区黑臭河道治理效果评估为突破点，以落实河长制、湖长制、坑长制为抓手，全面推动全区黑臭水体整治任务。

2．标本兼治，重在治本。坚持“治标”和“治本”相结合，综合采用控源截污、垃圾清理、清污疏浚、生态修复等综合手段，从根本上解决影响区域水环境的各类突出问题。

3．群众满意，成效可靠。将群众满意度作为黑臭水体整治效果的评价标准之一，凡是黑臭现象反弹或群众反映强烈的，经核实后重新列入黑臭水体清单，责令限期整治，确保整治效果。

二、重点任务

（一）全面开展黑臭水体排查整治。

1．全面完成3条黑臭水体治理效果评估。宾昌河（渔阳镇文昌街橡胶坝——南环路宾昌河桥）；么河（渔阳镇公乐亭村么河桥——冀庄村南环路立交桥）；三八水库尾闾（三八水库——南环路与津围公路交口）。

2．科学制定黑臭水体整治“一河一策”。按照属地负责制的原则，对辖管河湖水体开展全面排查，建立黑臭水体清单，逐一分析黑臭水体成因，制定全区黑臭水体整治“一河一策”，实施专项整治，并纳入河长制管理。

（二）补齐城镇污水收集和处理设施短板。

1．全面加强排水配套管网建设改造。组织开展合流制片区和管网空白区排查、治理，加快管网混接点改造、雨污分流管网改造、污水空白区管网建设。结合新城规划及实施计划安排，逐步实施公乐亭空白区、西关空白区管网建设，2020年计划完成闻水北路、悦水路等10条道路及污水管网建设；2019年启动实施鼓楼片区合流制管网改造，计划改造管网4公里；2020年计划实施人民西路片区（高速环岛至三岗子桥）、西环路南段合流制管网改造，计划改造管网6公里。启动实施人民西路片区和鼓楼片区排水管网建设，到2020 年城区污水管网基本达到全覆盖。

2．加快城镇污水处理建设。结合城区空白区和雨污管网改造工程建设，到2020年城区污水基本实现全收集、全处理，污水处理率达到95%以上；结合每年农村污水处理设施工程建设，将建制镇污水处理站周边村污水纳入收水范围，建制镇污水处理率2018年达到70%以上，2020年达到85%以上。加强城区和建制镇污水收集处理能力建设，到2020年城区污水基本实现全收集、全处理，污水处理率达到95%以上；建制镇污水处理率2018年达到70%以上，2020年达到85%以上。完善污水处理收费政策，按照市级部门要求2018年8月1日对我区污水处理费标准进行了调整，出台了蓟州区发展改革委《关于调整污水处理费标准的通知》（蓟发改〔2018〕25号），所收取的污水处理费补偿到污水处理和污泥处置设施运营中，在此基础上我区将按照相关要求适时完善污水处理收费政策。按规定将污水处理费标准尽快调整到位，原则上补偿到污水处理和污泥处置设施正常运营并合理盈利。

3．完善城区生活垃圾收运系统配套设施建设。扩建蓟州区焚烧处理设施，2018年进行前期手续审批；2019年进行设备招标采购、前期施工；2020年建成投产，新增规模为350吨/日。扩建蓟州区焚烧处理设施；稳定运行生活垃圾收运体系，城区生活垃圾无害化处理率达到98%以上。2020 年城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。

4．强化城区沿河垃圾收集清理。开展城区河岸垃圾治理专项行动，确保2018年底前城区地表水体保护和控制地域内，无非正规垃圾堆放点及随意堆放的生活垃圾。开展河岸垃圾治理专项行动，确保2018年底前城区地表水体保护和控制地域内，无非正规垃圾堆放点及随意堆放的生活垃圾。

（三）深入开展水污染源治理。

1．继续开展工业集聚区集中整治。强化市级工业集聚区水污染治理监管，确保区内污水集中处理设施达标排放。强化市级工业集聚区水污染治理监管，确保区内污水集中处理设施达标排放。推动整合后的工业集聚区按照国家要求进行规范化整治，安装在线监控装置。

开展全区工业集聚区整合和撤销取缔工作，推动整合后的工业集聚区按照国家要求进行规范化整治，安装在线监控装置。

2．强化企业污染治理。按照《天津市污水综合排放标准》（DB12/356—2018）要求，进一步排查现有废水直排企业名单和达标情况，推动工业企业污水处理设施全面提升改造，2019年对3家直排企业（大唐电厂，国华电厂，雀巢矿泉水厂）污水实现集中处理或排水水质达到地表水功能区要求。提升工业清洁生产水平，依法对重点行业和重点企业实施清洁生产审核。按照《天津市污水综合排放标准》（DB12/356—2018）要求，进一步排查现有废水直排企业名单和达标情况，推动工业企业污水处理设施全面提升改造，现有废水直排企业污水实现集中处理或排水水质达到地表水功能区要求。提升工业清洁生产水平，依法对重点行业和重点企业实施清洁生产审核。

3．加快农业农村水污染治理。“采取城镇污水处理”、“管网+村污水处理站”、“单户或联户净化槽处理”等多种模式，2018年完成46个村污水处理设施建设，2019—2020年计划每年完成80个村污水处理设施建设任务（最终数量以市农委下达的计划为准），实现治理村庄生活污水达标排放。全面实施规模化畜禽养殖场粪污治理和资源化利用，在前期完成304家规模化养殖场和25家养殖小区粪污治理基础上，2018年完成100家规模化养殖场粪污治理，2019年全部完成剩余规模化养殖场粪污治理。推进村内散养畜禽管理，严格控制规模，杜绝粪便露天堆积污水外溢和下渗，积极引导村内专业养殖户有序退出村庄。倡导节水型畜牧业，加快畜牧业转型升级，大力发展标准化规模养殖，2018年和2019年全区规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到85%以上和100%，资源化利用率分别达到70%以上和90%以上。按照《加强畜禽养殖禁养区管理工作实施方案》相关要求，落实部门及属地政府监管职责，避免出现反弹。

4．加强农业面源防治，减少化肥使用量。提高水产生态健康养殖比例。继续推进测土配方施肥，2018—2020年全区测土配方施肥技术推广覆盖率分别达到88%、90%和90%以上；继续推广配方肥和有机肥，2018—2020年全区化肥利用率分别达到38%、40%和40%以上，化肥使用量率先实现“负”增长，带动全区化肥施用量持续减少。具体措施：对有积极性、具有一定条件的适度规模经营粮食种植大户、合作组织实施水肥一体化技术示范项目0.1万亩；以种植大户、专业合作社为重点，在玉米种植区域上实施秸秆粉碎还田腐熟1万亩，实施商品有机肥补助项目，对0.41万亩大田作物、瓜菜等经济作物实施购买施用商品有机肥补助。优化水产养殖空间布局，明确限养区和禁养区，2018年底前完成全区养殖水域滩涂规划编制工作。深入推进健康养殖示范场建设，2019年完成健康养殖技术推广5000亩，到2020年水产健康养殖技术推广全部完成。

5．实施建制村环境综合整治。2018—2020每年完成30个建制村环境综合整治。加快推进农村污水处理设施建设，“采取城镇污水处理”、“管网+村污水处理站”、“单户或联户净化槽处理”等多种模式，每年完成80个村的污水处理设施建设，实现治理村庄生活污水达标排放。规模化畜禽养殖场全部建成污水贮存、处理、利用设施。加强农业面源防治，减少化肥使用量。提高水产生态健康养殖比例。开展90个建制村环境综合整治。

（四）强化入河排水口门治理监管。

1．分类整治入河排污口门。组织开展入河排污口底数排查。在整理核实现有一、二级河道入河排污口台账的基础上，全面开展河长制纳管河道入河排污口摸底调查工作，重点对通过沟渠、管道等设施向河道排污的口门和上游污染源进行摸底排查，已完成全区入河排污口门整治方案制定，共涉及排污口281个，其中116个雨水口不需治理，按照整治方案治理计划，对剩余165个排污口计划采取封堵、切改、拆除、建污水处理设施达标排放等措施实施治理，2020年底前完成治理任务。2018年6月底前全面查清入河排污口位置、排污来源、规模、设置单位等。

2．开展入河排污口监督性监测。按照相关要求，对区河长制纳管河道中有审批手续的5个入河排污口进行水质监测。配合市级部门实施入河排污口水量监测。分类整治入河排污口门。根据排查结果，制定全区入河排污口门整治方案，“一口一策”制定整治措施，并纳入河长制“一河一策”治理方案，按计划完成治理任务。

3．开展入河排污口监督性监测。对区河长制纳管河道全部入河排污口进行水质监测；配合市级部门实施入河排污口水量监测。

（五）实施水体污染治理与生态修复。

1．大力整治不达标水体，每五年对水体达标方案进行更新，推动落实，系统推进水环境治理和水生态修复。每五年对水体达标方案进行更新，推动方案任务落实，系统推进水环境治理和水生态修复。

2．开展重点河流底泥清淤与河岸整治。加强滨河（湖）带生态建设，2019—2020年在于桥水库南岸开展生态林和经济林建设，绿化任务总量为10000亩。计划2019年完成绿化面积9000亩，2020年完成1000亩。加强滨湖带生态建设，对于桥水库南岸实施复垦复绿。

（六）加快推进海绵城市建设。

加快推进海绵城市建设进程。深入推进海绵城市建设,2018年完成《蓟州区海绵城市建设2018—2020年实施方案》和《蓟州区海绵城市专项规划》的批复，2020年城区20%面积达到海绵城市要求。2018年第三季度前编制完成海绵城市实施方案和三年建设计划（2018—2020年），2018年底启动相关项目建设，确保至2020年全市建成区20%面积达到海绵城市要求。

（七）推进城市水循环、增加生态用水。

1．加强全市生态水量调度管理。按照蓟州区水系连通规划，2019年实施仓桑路河道清淤5.4公里，河道连通1公里，维修闸涵21座；2020年实施辽运河清淤3公里；新建液压坝2座，维修闸涵6座制定实施蓟州区水系连通规划；积极争取外调生态水量，在保障防洪排沥安全前提下，合理调度水利工程，实施河道、水库、湿地生态环境补水，提升水生态环境质量。

2．不断提高再生水利用水平。在已完成的蓟州区再生水利用实施方案（2016—2030年）的基础上，研究并完善我区再生水利用有关政策以及相应配套工程措施，加大再生水利用，充分利用污水处理厂达标出水。2020年计划在城区污水处理厂内新建4万吨/日再生水厂1座，铺设输水管道约20.5公里，用于电厂生产用水，到2020年再生水利用率达到40%以上。编制蓟州区再生水利用规划（2016—2030年），研究并完善我区再生水利用有关政策，以及再生水供水水源调配方案，规划相应配套工程措施。2020年再生水利用率达到40%以上。2018年起，城区单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑、5万平方米以上集中新建的保障性住房，一律安装建筑中水设施。

（八）建立地表水体治理长效机制。

1．定期开展监测评估、提升治理成效。每年定期评估黑臭水体治理效果，重点评估公众满意度、水质监测、河面和河岸保洁等方面治理成效，避免黑臭水体出现反弹。

2．健全监督机制。向社会公布黑臭水体治理清单、达标期限、责任人，整治进展及效果。

3．全面落实河长制。河、湖长要履行管护责任，编制黑臭水体长效养管方案，制定养护管理标准，落实养护资金，提高各类突发事件应急处置能力。

4．实施上下游污染防治联动。配合落实京津冀水污染防治联动协作机制，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，重点解决北三河水系河流跨界水污染。

三、保障措施

（一）狠抓责任落实。切实践行水污染防治的党政领导责任、部门监管责任、各部门和属地乡镇街责任、企业主体责任。各部门、各乡镇街要把污染防治放在各项工作的重要位置，提高政治站位，压实责任，层层抓落实。

（二）狠抓组织推动。各部门、各乡镇街要严格对照任务要求和责任分工，抓早、抓细、抓落实。根据本计划做好黑臭水体排查，制定“一河一策”方案，不断完善政策措施，加大资金投入，统筹城乡水污染治理，强化监管，确保各项任务全面完成。

（三）狠抓考核问责。落实国家有关要求，依据《〈天津市清水河道行动水环境治理考核和责任追究考核办法〉实施细则》，运用经济奖惩、区域限批、公开约谈、组织追责等措施，严肃查处各区各部门在水污染防治工作中的不作为、慢作为、乱作为问题。将水质量改善情况纳入绩效考核内容，实施年度绩效考核，考核结果作为领导班子和领导干部考核评价的重要依据。

（四）加强公众参与。按照市级部门要求和部署，公布全市黑臭水体举报电话、公众举报微信公众号，方便群众反映水环境问题。充分运用广播、电视、报刊、网络等多种媒体，大力宣传黑臭水体治理的重要性和紧迫性，形成黑臭水体治理良好氛围。

附件：蓟州区打好城市黑臭水体治理攻坚战重点工程任务分

解表

附件

| 蓟州区打好城市黑臭水体治理攻坚战重点工程任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 1 | 全面开展黑臭水体排查整治（共4项） | 全面完成建成区内3条黑臭水体治理效果评估 | 宾昌河 | 渔阳镇文昌街橡胶坝～南环路宾昌河桥 | 区水务局 | 2018年 |
| 2 |  |  | 么河 | 渔阳镇公乐亭村么河桥～冀庄村南环路立交桥 | 区水务局 | 2018年 |
| 3 |  |  | 三八水库尾闾 | 三八水库～南环路与津围公路交口 | 区水务局 | 2018年 |
| 4 |  | 科学制定黑臭水体整治“一河一策” | 按照属地负责制的原则，对辖管河道水体开展全面排查，建立黑臭水体清单，逐一分析黑臭水体成因，制定全区黑臭水体整治“一河一策”，实施专项整治，并纳入河长制管理。 |  | 区河长办 | 2018年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 5 | 补齐城镇环境基础设施短板（共8项） | 全面加强排水配套管网建设改造 | 空白区管网建设 | 结合新城规划及实施计划安排，逐步实施公乐亭空白区、西关空白区管网建设，2020年计划完成闻水北路、悦水路等10条道路及污水管网建设。 | 新城公司 | 2020年 |
| 6 |  |  | 雨污管网混接改造 | 2019年启动实施鼓楼片区合流制管网改造，计划改造管网4公里；2020年计划实施人民西路片区（高速环岛至三岗子桥）、西环路南段合流制管网改造，计划改造管网6公里。 | 区水务局 | 2019—2020年 |
| 7 |  |  | 结合城区空白区和雨污管网改造工程建设，到2020年，城区污水管网基本达到全覆盖。 |  | 区水务局 | 2020年 |
| 8 |  | 加快城镇污水处理建设 | 结合城区空白区和雨污管网改造工程建设，到2020年城区污水基本实现全收集、全处理，污水处理率达到95%以上；结合每年农村污水处理设施工程建设，将建制镇污水处理站周边村污水纳入收水范围，建制镇污水处理率2018年达到70%以上，2020年达到85%以上。 |  | 区水务局 | 2020年 |
| 9 |  |  | 按照市级部门要求2018年8月1日对我区污水处理费标准进行了调整，出台了蓟州区发展改革委《关于调整污水处理费标准的通知》（蓟发改〔2018〕25号），所收取的污水处理费补偿到污水处理和污泥处置设施运营中，在此基础上我区将按照相关要求适时完善污水处理收费政策。 |  | 区发改委 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 10 | 补齐城镇环境基础设施短板（共8项） | 强化城区沿河垃圾收集清理 | 完善建成区生活垃圾收运系统配套设施建设 | 扩建蓟州区焚烧处理设施，2018年进行前期手续审批；2019年进行设备招标采购、前期施工；2020年建成投产，新增规模为350吨/日。 | 区市容园林委 | 2018—2020年 |
| 11 |  |  |  | 稳定运行生活垃圾收运体系，城区生活垃圾无害化处理率达到98%以上。 | 区市容园林委 | 长期坚持 |
| 12 |  |  | 强化城区沿河垃圾收集清理 | 开展城区河岸垃圾治理专项行动，确保2018年底前城区地表水体保护和控制地域内，无非正规垃圾堆放点及随意堆放的生活垃圾。 | 区市容园林委 | 2018年 |
| 13 | 深入水污染源治理（共7项） | 继续开展工业集聚区集中整治 | 强化市级工业集聚区水污染治理监管，确保区内污水集中处理设施达标排放。 |  | 区环保局 | 长期坚持 |
| 14 |  |  | 推动整合后的工业集聚区按照国家要求进行规范化整治，安装在线监控装置。 |  | 区环保局 区工信委 | 2018—2020年 |
| 15 |  | 强化企业污染治理 | 按照《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）要求，进一步排查现有废水直排企业名单和达标情况，推动工业企业污水处理设施全面提升改造，2019年对3家直排企业（大唐电厂，国华电厂，雀巢矿泉水厂）污水实现集中处理或排水水质达到地表水功能区要求。 |  | 区环保局 | 2019年 |
| 16 |  |  | 提升工业清洁生产水平，依法对重点行业和重点企业实施清洁生产审核。 |  | 区环保局 区工信委 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 17 | 深入水污染源治理（共7项） | 深入开展农村清洁小流域建设 | 加快推进农村污水处理设施建设，“采取城镇污水处理”、“管网+村污水处理站”、“单户或联户净化槽处理”等多种模式，2018年完成46个村污水处理设施建设，2019年计划完成114个村污水处理设施建设，2020年计划完成80个村污水处理设施建设任务（最终数量以市农委下达的计划为准），实现治理村庄生活污水达标排放。全面实施规模化畜禽养殖场粪污治理和资源化利用，在前期完成304家规模化养殖场和25家养殖小区粪污治理基础上，2018年完成100家规模化养殖场粪污治理，2019年全部完成剩余规模化养殖场粪污治理。推进村内散养畜禽管理，严格控制规模，杜绝粪便露天堆积污水外溢和下渗，积极引导村内专业养殖户有序退出村庄。倡导节水型畜牧业，加快畜牧业转型升级，大力发展标准化规模养殖，2018年和2019年全区规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到85%以上和100%，资源化利用率分别达到70%以上和90%以上。按照《加强畜禽养殖禁养区管理工作实施方案》相关要求，落实部门及属地政府监管职责，避免出现反弹。 |  | 区农委 区水务局 区畜牧中心 | 2018—2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 18 | 深入水污染源治理（共7项） | 深入开展农村清洁小流域建设 | 加强农业面源防治，减少化肥使用量。提高水产生态健康养殖比例。继续推进测土配方施肥，2018—2020年全区测土配方施肥技术推广覆盖率分别达到88%、90%和90%以上；继续推广配方肥和有机肥，2018-2020年全区化肥利用率分别达到38%、40%和40%以上，化肥使用量率先实现“负”增长，带动全区化肥施用量持续减少。具体措施：对有积极性、具有一定条件的适度规模经营粮食种植大户、合作组织实施水肥一体化技术示范项目0.1万亩；以种植大户、专业合作社为重点，在玉米种植区域上实施秸秆粉碎还田腐熟1万亩，实施商品有机肥补助项目，对0.41万亩大田作物、瓜菜等经济作物实施购买施用商品有机肥补助。优化水产养殖空间布局，明确限养区和禁养区，2018年底前完成全区养殖水域滩涂规划编制工作。深入推进健康养殖示范场建设，2019年完成健康养殖技术推广5000亩，到2020年水产健康养殖技术推广全部完成。 |  | 区农委 区种植中心 区水产中心 | 2018—2020年 |
| 19 |  |  | 2018—2020每年完成30个建制村环境综合整治。 |  | 区环保局 | 2018—2020年 |
| 20 | 强化入河排水口门治理监管（共3项） | 分类整治入河排水口门 | 已完成全区入河排污口门整治方案制定，共涉及排污口281个，其中116个雨水口不需治理，按照整治方案治理计划，对剩余165个排污口计划采取封堵、切改、拆除、建污水处理设施达标排放等措施实施治理，2020年底前完成治理任务。 |  | 区河长办 | 2020年 |
| 21 |  | 开展入河排污口监督性监测 | 按照相关要求，对区河长制纳管河道中有审批手续的5个入河排污口进行水质监测。 |  | 区环保局 区水务局 | 长期坚持 |
| 22 |  |  | 配合市级部门实施入河排污口水量监测。 |  | 区水务局 区环保局 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 23 | 实施水体污染治理与生态修复（共2项） | 大力整治不达标水体 | 每五年对水体达标方案进行更新，推动落实，系统推进水环境治理和水生态修复。 |  | 区环保局 区水务局 | 长期坚持 |
| 24 | 实施水体污染治理与生态修复（共2项） | 开展重点河流底泥清淤与河岸整治 | 加强滨河（湖）带生态建设，2019—2020年在于桥水库南岸开展生态林和经济林建设，绿化任务总量为10000亩。计划2019年完成绿化面积9000亩，2020年完成1000亩。 |  | 区新城公司 | 2019—2020年 |
| 25 | 加快推进海绵城市建设 | 加快推进海绵城市建设进程 | 深入推进海绵城市建设，2018年完成《蓟州区海绵城市建设2018-2020年实施方案》和《蓟州区海绵城市专项规划》的批复，2020年城区20%面积达到海绵城市要求。 |  | 区建委 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 26 | 推进城区水循环、增加生态用水（共5项） | 加强全区生态水量调度管理 | 按照蓟州区水系连通规划，2019年实施仓桑路河道清淤5.4公里，河道连通1公里，维修闸涵21座；2020年实施辽运河清淤3公里；新建液压坝2座，维修闸涵6座。 |  | 区水务局 | 2019—2020年 |
| 27 |  |  | 积极争取外调生态水量，在保障城区供水和防洪排沥安全前提下，合理调度水利工程，实施河道、水库、湿地生态环境补水，提升全区生态环境质量。 |  | 区水务局 | 长期坚持 |
| 28 |  | 不断提高再生水利用水平 | 在已完成的蓟州区再生水利用实施方案（2016-2030年）的基础上，研究并完善我区再生水利用有关政策以及相应配套工程措施。 |  | 区水务局 | 2018年 |
| 29 |  |  | 加大再生水利用，充分利用污水处理厂达标出水。2020年计划在城区污水处理厂内新建4万吨/日再生水厂1座，铺设输水管道约20.5公里，用于电厂生产用水，到2020年再生水利用率达到40%以上。 |  | 区水务局 | 2020年 |
| 30 |  | 不断提高再生水利用水平 | 2018年起，城区单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑、5万平方米以上集中新建的保障性住房，一律安装建筑中水设施。 |  | 区水务局 区建委 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间 |
| 31 | 建立地表水体治理长效机制（共4项） | 定期开展监测评估 | 每年定期评估黑臭水体治理效果，重点评估公众满意度、水质监测、河面和河岸保洁等方面治理成效，避免黑臭水体出现反弹。 |  | 区河长办 | 长期坚持 |
| 32 |  | 健全监督机制 | 按照相关要求，向社会公布黑臭水体治理清单、达标期限、责任人，整治进展及效果。 |  | 区水务局 | 2018—2020年 |
| 33 |  | 全面落实河长制管理 | 河、湖长要履行管护责任，编制黑臭水体长效养管方案，制定养护管理标准，落实养护资金，提高各类突发事件应急处置能力。 |  | 区水务局 | 长期坚持 |
| 34 |  | 实施上下游污染防治联动 | 配合市级部门落实京津冀水污染防治联动协作机制，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，重点解决北三河水系河流跨界水污染。 |  | 区环保局 区水务局 | 长期坚持 |

蓟州区打好水源地保护攻坚战三年作战计划

（2018—2020年）

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实我市生态环境保护大会部署，加强我区生态环境保护工作，打好水源地保护攻坚战，切实改善区域水环境质量，守住人民饮水安全底线，确保全市居民喝上清洁安全的水，制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党中央关于生态文明建设的重大决策部署，牢固树立“四个意识”，践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持山水林田湖草是一个生命共同体，深入实施水污染防治行动计划，以保障饮用水水源地安全为重点，加快解决饮用水水源地突出环境问题，特别是于桥水库水污染问题，确保全市居民饮用水安全，攻坚作战三年见到实效，为建设生态宜居的新蓟州奠定坚实基础。

（二）主要目标。到2020年，全区地级及以上集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类标准，确保城乡居民喝上清洁安全的水。

（三）工作原则。严守底线，保障民生。牢固树立生态环保和民生保障“双底线”思维，强化源头防控，打好水源地保护攻坚战，死守人民饮水安全底线，确保全市饮用水安全保障水平持续提升。

统筹规划，综合治理。统筹考虑饮用水水源环境保护的各个环节，以水源地保护区规范化建设为抓手，全面落实饮用水水源保护、污染治理、建设和管理等综合措施，加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理。

明确职责，加强监管。压实相关各部门和属地乡镇政府水源地环境保护主体责任，落实饮用水水源环境保护法律法规和技术管理要求，强化饮用水源保护监督执法和信息公开，健全饮用水水源保护长效监管机制。

二、重点任务

（一）全面推进饮用水水源保护区划定。逐步开展农村分散式饮用水水源地保护区划定。按照市级部门下达的任务，适时开展农村分散式饮用水水源地调查，摸清底数，分类推动保护区或保护范围划定。

（二）加快饮用水水源保护区建设。

1．开展饮用水水源保护区边界标志排查及设置。完成杨庄水库饮用水水源地和24个千人以上农村集中式饮用水水源保护区界标、交通警示牌、宣传牌排查和设置。加强饮用水水源标志管理维护。

2．开展饮用水水源保护区隔离防护设施排查及建设。针对一级保护区周边人类活动频繁区域、保护区内有道路穿越的地表水饮用水水源地、穿越保护区的输油输气管道等相关隔离防护设施开展排查。

（三）开展饮用水水源保护区专项整治。

1．开展城区水源地环境保护专项排查。逐一核实水源地基本信息，查清水源保护区划定、边界设立及违法建设项目等环境违法问题，建立问题清单，并向社会公开。重点排查一级保护区内排污口及畜禽养殖、网箱养殖等可能污染水源的活动和二级保护区城镇生活污水收集处理、垃圾无害化处置、危化品应急处置工作开展情况。

2．整治饮用水水源地保护区环境违法问题。开展于桥水库、杨庄水库水源地环境保护专项整治，2019年开展杨庄水库水源地排查、建立台账，2020年完成杨庄水库水源地保护区内环境违法问题整治。

3．逐步开展农村饮用水水源保护地环境保护专项排查及整治。加强农村水源周边生活污水、垃圾及畜禽养殖废弃物的处理处置，综合治理农业面源污染。2019年完成24个千人以上农村集中式饮用水水源地环境整治。加快推进农村饮水提质增效工程，2019年实施10个村一体化饮水净化设备安装，2020年实施翠屏山水厂扩建工程。

4．严防地下水污染。严格相关项目环评审批，石化生产存贮销售企业和工业园区等区域要采取措施加强防渗处理并开展地下水自行监测。

（四）实施重点饮用水水源地综合治理。

1．构筑于桥水库封闭防线，加强于桥水库周边巡查和监控。

2．构筑于桥水库工程防线，结合每年农村污水处理设施工程建设，全部解决出头岭镇、西龙虎峪镇污水收集处理问题。开展水库22米高程线内残留违章建筑、畜禽养殖、种植设施拆除，清理遗留建筑垃圾。持续推进于桥水库水库22米高程线以上“村收集、镇运输、区处理”垃圾处置机制，减少面源污染汇入。

3．增强于桥水库生态修复规范渔业管理，积极对东渔民转产，根据水库生态平衡和水源保护要求逐步增加净水鱼投放总量，科学制定禁渔期，划定禁渔区，控制船只类型和捕鱼渔具。

（五）保障饮用水安全。

1．完善水质监测网络。强化城市地区供水单位水质自检，开展水质委托检测和行业水质抽检，编发供水水质水量周报和月报。充分利用市、区和水厂三级水质检测体系，开展农村供水水质监测和检测。

2．公开水质监测信息。定期对饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况进行监测和检测，每季度向社会公开。对供水单位每年至少开展1次卫生监督检查。城区所有饮水安全状况信息向社会公开。

3．开展供水管网更新改造。对城区老旧供水管网进行更新改造，2019年实施武定街、文昌街、中昌路3条道路老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道5.7公里；2020年实施人民路、迎宾大街（津围公路至康平路段）2条段老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道7.9公里，DN600供水管道3.2公里。2018-2020年城区公共供水管网漏损率分别控制在11以内、10.5%以内和10%以内。

（六）防范饮用水水源环境风险。

1．完善水源地预警监控系统。按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》，建立完善预警监控系统。

2．完善突发环境事件应急机制。定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查，完善我市水污染应急预案。推动区域备用水源或应急水源建设。

（七）健全饮用水水源保护长效机制。

1．定期开展饮用水水源调查评估。组织开展城市集中式饮用水源地和千人以上农村集中式饮用水源地年度监测和调查评估。开展全区地下水基础环境状况调查，定期开展地下饮用水源补给区环境状况调查。建立饮用水水源地档案管理制度，做到“一源一档”并动态更新。

2．落实生态补偿机制，配合落实《引滦入津上下游横向生态补偿协议》，对跨界断面水质实施监测，配合推动于桥水库上游治理。配合推动清除河北省境内沙河下游段养鱼网箱，清除沿河村庄、河滩地和沿岸垃圾。继续完善于桥水库生态补偿机制，科学使用生态补偿资金。2018—2020年计划发放库区养老保险补贴1.39亿元、0.6亿元和0.6亿元；2018—2020年计划发放林草湿地补贴资金8739万元；每年发放非移民粮煤补贴250万元。

3．健全水源地监管机制。完善水源地日常监管制度，充分用好法律、科技、经济、行政“四种手段”，加强饮用水水源地保护区规范化建设。强化部门合作，完善饮用水水源地环境保护协调联动机制，将饮用水水源保护各项任务分解压实，狠抓落地见效，防止已整改问题死灰复燃。

（八）加强饮用水水源保护执法监督。

1．定期开展饮用水专项执法检查。定期开展饮用水水源保护区、引滦沿线专项执法检查，坚持铁腕治污，依法从严处罚环境违法行为。

2．加强饮用水源保护执法监督能力建设。加强环境监测、监察、应急等专业技术培训，严格落实执法、监测等人员上岗制度，提高执法队伍素质。推广使用移动执法手段，提升环境监察信息化水平，提高执法效率。

3．做好环保督察和专项行动方案落实。继续落实好中央环保督察各项整改任务，按照天津市环境保护督察方案要求，严格落实地方环境保护主体责任。严格落实全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案。

三、保障措施

（一）狠抓责任落实。坚持问题导向和目标导向，严格落实党政领导责任、部门监管责任、各部门和乡镇街属地责任、企业主体责任。各部门、各乡镇街要把污染防治放在各项工作的重要位置，提高政治站位，压实责任，层层抓落实。各部门和乡镇街要坚决扛起生态文明建设的政治责任，明确职责分工，细化工作措施，构建政府统领、部门协作、社会参与的工作格局，有序推进攻坚方案落实。

（二）狠抓组织推动。各部门、各镇乡街要严格对照年度任务要求和责任分工，抓早、抓细、抓落实。对照任务分工，逐项落实时间表、路线图、优先序，立即启动、全面实施，关死后门、倒排工期，确保不打折扣、按时保质完成各项任务要求，可检查、可考核、能追责。严格落实有关部署要求，全面加大饮用水水源保护工作力度，勇于担当，敢于碰硬，做到排查无盲区、整治无死角、环境违法问题全部按期清零。按照“一个水源地、一套方案、一抓到底”的原则，制定饮用水水源保护区环境违法问题整改方案，明确具体措施、任务分工、时间节点、责任单位和责任人等。建立问题清单整改销号制度，整改完成一个，销号一个。对履职不力、弄虚作假、进展迟缓等问题突出，以及饮用水水源水质出现恶化的，采取通报批评、约谈等措施；情节严重的，移交有关部门进行问责。

（三）加强协同联动。配合市级部门加强环境保护区域合作，完善京津冀水污染防治协作联动机制，充分用好上下游省份联合监测、信息共享机制，做深做实区域饮用水保护协作工作，积极推动水污染防治各项工作，形成上下联动的饮用水水源保护攻坚体系。

（四）强化信息公开。进一步做好宣传舆论引导，充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博、客户端等各种媒体和传播手段，加强科学普及、舆论宣传和技术推广，大力宣传水源地保护工作的重要性和紧迫性，增强居民水源保护意识。搭建公众参与平台，邀请媒体、公众等参与执法检查，公开曝光典型违法案件。强化社会监督，构建全民行动格局。

附件：蓟州区打好水源地保护攻坚战三年作战计划重点工程任务分解表

附件

| 蓟州区打好水源地保护攻坚战三年作战计划重点工程任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 1 | 全面推进饮用水水源保护区划定 | 逐步开展农村分散式饮用水水源地保护区划分 | 按照市级部门下达任务，适时开展农村分散式饮用水水源地调查，摸清底数，分类推动保护区或保护范围划定。 | 区环保局 | 2020年 |
| 2 | 加快饮用水水源保护区建设（共3项） | 开展饮用水水源保护区边界标志排查及设置 | 完成杨庄水库饮用水水源地和24个千人以上农村集中式饮用水水源保护区界标、交通警示牌、宣传牌排查和设置。 | 区环保局 | 2019年 |
| 3 |  |  | 加强饮用水水源标志管理维护。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 4 |  | 开展饮用水水源保护区隔离防护设施排查及建设 | 针对一级保护区周边人类活动频繁区域、保护区内有道路穿越的地表水饮用水水源地、穿越保护区的输油输气管道等相关隔离防护设施开展排查。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 5 | 开展饮用水水源保护区专项整治（共4项） | 开展城区水源地环境保护专项排查 | 逐一核实水源地基本信息，查清水源保护区划定、边界设立及违法建设项目等环境违法问题，建立问题清单，并向社会公开。重点排查一级保护区内排污口及畜禽养殖、网箱养殖等可能污染水源的活动和二级保护区城镇生活污水收集处理、垃圾无害化处置、危化品应急处置工作开展情况。 | 区环保局 | 2018年 |
| 6 |  | 整治饮用水水源地保护区环境违法问题 | 开展于桥水库、杨庄水库水源地环境保护专项整治，2019年开展杨庄水库水源地排查、建立台账，2020年完成杨庄水库水源地保护区内环境违法问题整治。 | 区环保局 区水务局 | 2019—2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 7 | 开展饮用水水源保护区专项整治（共4项） | 逐步开展农村饮用水水源保护地环境保护专项排查及整治 | 加强农村水源周边生活污水、垃圾及畜禽养殖废弃物的处理处置，综合治理农业面源污染。2019年完成24个千人以上农村集中式饮用水水源地环境整治。加快推进农村饮水提质增效工程，2019年实施10个村一体化饮水净化设备安装，2020年实施翠屏山水厂扩建工程。 | 区农委 区环保局 区水务局 | 2019—2020年 |
| 8 |  | 严防地下水污染 | 严格相关项目环评审批，石化生产存贮销售企业和工业园区等区域要采取措施加强防渗处理并开展地下水自行监测。 | 区审批局 区环保局 | 长期坚持 |
| 9 | 实施重点饮用水水源地综合治理（共5项） | 构筑于桥水库封闭防线 | 加强于桥水库周边巡查和监控。 | 区库区办 属地政府 | 长期坚持 |
| 10 |  | 构筑于桥水库工程防线 | 结合每年农村污水处理设施工程建设，全部解决出头岭镇、西龙虎峪镇污水收集处理问题。 | 区农委 区水务局 | 2019—2020年 |
| 11 |  |  | 开展水库22米高程线内残留违章建筑、畜禽养殖、种植设施拆除，清理遗留建筑垃圾。 | 区水务局 | 2020年 |
| 12 |  |  | 持续推进于桥水库水库22米高程线以上“村收集、镇运输、区处理”垃圾处置机制，减少面源污染汇入。 | 区库区办 区市容园林委 属地政府 | 长期坚持 |
| 13 |  | 增强于桥水库生态修复规范渔业管理 | 积极对东渔民转产，根据水库生态平衡和水源保护要求逐步增加净水鱼投放总量，科学制定禁渔期，划定禁渔区，控制船只类型和捕鱼渔具。 | 区水产中心 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 14 | 保障饮用水安全(共6项） | 完成水质监测网络 | 强化城市地区供水单位水质自检，开展水质委托检测和行业水质抽检，编发供水水质水量周报和月报。 | 区水务局 | 长期坚持 |
| 15 |  | 完成水质监测网络 | 充分利用市、区和水厂三级水质检测体系，开展农村供水水质监测和检测。 | 区卫计委 | 长期坚持 |
| 16 |  | 公开水质监测信息 | 定期对饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况进行监测和检测，每季度向社会公开。 | 区卫计委 | 长期坚持 |
| 17 |  |  | 对供水单位每年至少开展1次卫生监督检查。 | 区卫计委 | 长期坚持 |
| 18 |  |  | 城区所有饮水安全状况信息向社会公开。 | 区水务局 | 长期坚持 |
| 19 |  | 开展供水管网更新改造 | 对城区老旧供水管网进行更新改造，2019年实施武定街、文昌街、中昌路3条道路老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道5.7公里；2020年实施人民路、迎宾大街（津围公路至康平路段）2条段老旧供水管网改造，计划铺设DN500供水管道7.9公里，DN600供水管道3.2公里。2018-2020年城区公共供水管网漏损率分别控制在11以内、10.5%以内和10%以内。 | 区水务局 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 20 | 防范饮用水水源环境风险（共4项） | 完善水源地预警监控系统 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》，建立完善预警监控系统。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 21 |  | 完善突发环境事件应急机制 | 定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 22 |  |  | 完善我区水污染应急预案。 | 区环保局 | 2018年 |
| 23 |  |  | 推动区域备用水源或应急水源建设。 | 区水务局 | 2020年 |
| 24 | 健全饮用水水源保护长效机制（共8项） | 定期开展饮用水水源调查评估 | 组织开展全区集中式饮用水源地和千人以上农村集中式饮用水源地年度监测和环境状况调查评估。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 25 |  |  | 开展全区地下水基础环境状况调查。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 26 |  |  | 定期开展地下饮用水源补给区环境状况调查。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 27 |  |  | 建立饮用水水源地档案管理制度，做到“一源一档”并动态更新。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 28 |  | 落实生态补偿机制 | 配合落实《引滦入津上下游横向生态补偿协议》，对跨界断面水质实施监测，配合推动于桥水库上游治理。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 29 |  |  | 配合推动清除河北省境内沙河下游段养鱼网箱，清除沿河村庄、河滩地和沿岸垃圾。 | 区环保局 区水务局 | 长期坚持 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 牵头部门 | 完成时间 |
| 30 | 健全饮用水水源保护长效机制（共8项） | 落实生态补偿机制 | 继续完善于桥水库生态补偿机制，科学使用生态补偿资金。2018—2020年计划发放库区养老保险补贴1.39亿元、0.6亿元和0.6亿元；2018—2020年计划发放林草湿地补贴资金8739万元；每年发放非移民粮煤补贴250万元。 | 区库区办 | 2018—2020年 |
| 31 |  | 健全水源地监管机制 | 完善水源地日常监管制度，充分用好法律、科技、经济、行政“四种手段”，加强饮用水水源地保护区规范化建设。强化部门合作，完善饮用水水源地环境保护协调联动机制，将饮用水水源保护各项任务分解压实，狠抓落地见效，防止已整改问题死灰复燃。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 32 | 加强饮用水水源保护执法监督（共5项） | 定期开展饮用水专项执法检查 | 定期开展饮用水水源保护区、引滦沿线专项执法检查，坚持铁腕治污，依法从严处罚环境违法行为。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 33 |  | 加强饮用水源保护执法监督能力建设 | 加强环境监测、监察、应急等专业技术培训，严格落实执法、监测等人员上岗制度，提高执法队伍素质。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 34 |  |  | 推广使用移动执法手段，提升环境监察信息化水平，提高执法效率。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 35 |  | 做好环保督察和专项行动方案落实 | 继续落实好中央环保督察各项整改任务，按照天津市环境保护督察方案要求，严格落实地方环境保护主体责任。 | 区环保局 | 长期坚持 |
| 36 |  |  | 严格落实全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案。 | 区环保局 区水务局 | 长期坚持 |

蓟州区打好农业农村污染治理

攻坚战三年实施计划

（2018—2020年）

农村地区是生态环境最重要的承载地。我区是天津市农业大区，有山区、库区、平原、洼区多种地形，情况复杂，面源污染形势严峻。为深入贯彻落实党的十九大会议精神，全面落实全国生态环境保护大会部署，加强生态环境保护工作，打好农业农村污染治理攻坚战，解决农业农村突出环境问题，推动农业农村环境持续改善，根据市委市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》及《天津市打好农业农村污染防治攻坚战三年作战计划（2018—2020年），结合实际，制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲，牢固树立“四个意识”，绝对遵循“绿水青山就是金山银山”的理念，有效控制农业面源污染、改善农村人居环境，解决当前农业农村存在的突出环境问题，持续推进美丽乡村建设，推动农村人居环境显著改善、农业生态及资源环境得到休养生息，努力实现农村美、农业强、农民富，为建设生态宜居的现代化天津奠定坚实基础。

（二）主要目标。到2020年，实现农村生态环境明显好转，人居环境大幅改善，农业面源污染加重的趋势得到有效遏制，农业农村污染治理工作体制机制基本形成，基本把我区村庄建成美丽、生态、宜居的家园。

——村庄环境基本干净整洁有序。到2020年，完成90个建制村的环境综合整治任务，初步建立管护长效机制。农村生活垃圾收集处理率、农村卫生厕所普及率均达到100%，实现治理村庄生活污水达标排放。

——农业面源污染得到有效治理。到2020年，实现化肥、农药使用量负增长，农业用水总量得到有效控制，农业废弃物综合利用率进一步提升。主要农作物化肥、农药利用率达到40%以上；农田残膜回收率达到80%以上；基本实现农作物秸秆全量化综合利用，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

——农业农村环保体制机制更加健全。通过三年努力，农业农村环境保护投入力度持续加大，农业农村环境监管能力明显加强，村民环境与健康意识普遍提升。

（三）工作原则。

——保护优先、源头控制。转变发展方式，统筹农村生产、生活和生态空间，建立农村生态保护红线负面清单，优化种植和养殖生产布局，依法开展畜牧业发展规划环评，推动农业绿色发展，从源头上减少面源污染。

——问题导向、系统治理。以解决农村生态环境突出问题为导向，明确重点治理目标任务，统筹运用结构优化、资源利用、污染减排等多种治理措施，健全农村环境监管体制机制，创新环境监管手段，分类推进污染源治理，确保生态环境质量改善。

——因地制宜、分类施策。按照既尽力而为又量力而行的原则，根据我区山区、库区、平原、洼区的特点和人民群众的迫切需求，把握各镇乡用力方向，明确目标任务，集中力量解决一批突出问题。

——上下联动、形成合力。坚持战区制、主官上，建立区委区政府牵头推动、各镇乡党委政府落实属地责任、各行政村实行单元网格包保的工作机制，加大投入和考核力度，形成清晰的责任落实推动体系和上下联动、部门协作、责权清晰、监管有效的工作推进机制。

二、重点任务

（一）实施农村人居环境整治行动。

1．推进农村生活垃圾分类减量与无害化治理。以创建机制、健全体系、提升能力为导向，加强农村生活垃圾收集、运输、处理。巩固扩大清洁村庄行动建设成果，按照“缺什么、补什么”的原则，补足配齐村庄垃圾收运设施，按照5‰的人口比例配齐村庄保洁人员，日产垃圾量较大、有条件的村庄适当提高比例。加强垃圾处理设施维修维护，推进生活垃圾处理设施规划建设，加大专业车辆的配备力度，构建高效、环保的收运体系，提升收运能力，确保到2020年，实现农村垃圾清运率达到100%、农村生活垃圾全部进厂处理。推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式，推进农村生活垃圾源头分类减量工作。积极探索确定适合我区农村特点的分类模式，逐步推动农村生活垃圾处理向分类投放、收集、运输、处理体系转变。开展利用减量化、资源化设施设备处理生活垃圾试点，推广垃圾不出村就地就近减量化、资源化、无害化处理方式。开展可再生资源回收体系建设，统筹规划建设与垃圾清运体系相配套的可再生资源回收机制，各镇乡街可设置回收垃圾集中站点，定期运至垃圾资源化处理工厂进行资源化处理，实现垃圾变废为宝。开展非正规垃圾堆放点排查整治。以镇乡为单位，对农村陈年生活垃圾基本情况进行摸底调查，区分情况采取直接清运、筛分治理、填埋覆土及输氧抽气等方式，有计划、有步骤地完成清理。到2020 年基本完成非正规垃圾堆放点排查整治。

建立镇村生活垃圾收运体系管理工作监督考核机制。由市容园林委制定具体考核细则和“以奖代补”办法，对各镇乡生活垃圾收运体系运行情况进行百分制考核，实行每月一考核、半年初评、年终总评，在全区范围内进行通报，考核成绩作为年终考评的重要依据，并根据考核成绩分别予以奖励。

2．推进农村生活污水治理。采取城镇污水处理、“管网+村污水处理站”、“单户或联户净化槽处理”等多种模式，在规划保留村推进生活污水处理设施建设，将农户厕所废水、洗浴废水、洗衣废水和厨房废水（“四水”）和村内中小学校、村级活动场所、养老院等公共场所产生的污水全部纳入收集处理系统，实现应收尽收、应纳尽纳、达标排放。2018年完成46个村的污水处理设施建设任务， 2019年计划完成114个村，2020年计划完成80个村（最终数量以市农委下达的计划为准）。实施管网敷设、处理站建设、户厕提升等项目，实现治理村庄生活污水达标排放。建立健全长效管护机制，对已建设完成的农村生活污水处理设施由政府购买服务进行管理和维护。

3．深入推进农村“厕所革命”。在农村生活污水处理设施建设中配套实施农村户用厕所改造，实现户用厕所废水的无害化处理。采用新建或改造提升三格化粪池和完整下水道水冲式卫生厕所等方式进行现有农村户用厕所无害化改造，新建住房及保障性安居工程等项目配套建设无害化卫生厕所。到2020年，实现卫生户用厕所全覆盖。合理规划建设或改造农村公共厕所。人口规模较大的村庄配套建设无害化卫生公厕。重点对农村中小学校、镇乡政府所在地、镇乡卫生院、农村社区综合服务中心(站).集贸市场、旅游景区(点)、公路沿线等公共场所的公共厕所进行规划建设和改造。到2020年，实现上述区域无害化卫生公厕建设全覆盖。

（二）开展农业废弃物资源化利用。

1．推进畜禽养殖污染防治与废弃物资源化利用。加强畜禽养殖污染源头防控和环境监管，优化畜牧业布局，科学编制畜牧业发展规划，以土地消纳粪污能力确定养殖规模。新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场要严格执行环境影响评价制度，加强监督检查，对未依法进行环境影响评价的规模畜禽养殖场依法予以查处。按照国家总体部署积极推进畜禽粪污资源化利用。对畜禽粪污进行资源化利用的，纳入总量减排核算。2019年底全面完成规模畜禽养殖场粪污治理工程，全区规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，全区畜禽粪污综合利用率达到90%以上。采用多级沉淀、厌氧发酵、固体堆肥等技术，按照“三改两分再利用”、种养一体化等模式处理畜禽粪污，建设粪污存储、收集、处理、转运等设施。加强村庄内散养畜禽管理，属地政府要因地制宜制定政策，引导专业养殖户有序退出村庄；确需保留的，由村民委员会负责组织对散养畜禽产生的粪污进行收集、处理、利用。大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。加强病死畜禽无害化处理体系建设，建成覆盖饲养、屠宰、经营、运输等环节的病死畜禽无害化处理体系，科学、安全、有效处理病死畜禽。建设病死畜禽集中无害化处理场，推行“病死畜禽无害化处理和政策性养殖保险联动”，提高病死畜禽无害化处理率。

2．加强水产养殖污染治理。制定水产养殖长期发展规划，优化水产养殖空间布局，以饮用水水源、重要生态功能保护区等敏感区域为重点，划定水产养殖禁养区和限养区。推行水产健康养殖，合理确定养殖规模和养殖密度。推进水产健康养殖示范项目，推广池塘生态循环水养殖等技术，推进水产养殖减排减药，提高养殖废水无害化处理。

3．加强农田废弃物资源化利用。加强废弃农膜回收利用。开展农膜使用情况摸底调查，掌握农膜覆盖面积、使用量、覆膜作物类型、回收处理量等基本情况。2018年，全面启动农田残膜回收工作，因地制宜，建立废旧农膜回收服务网点，采取人工捡拾和机械捡拾相结合的方式，对农田废旧地膜进行回收并补助。全区基本建立较为完善的农膜回收体系，逐步建立健全废弃农膜储运和回收网络。通过政策扶持，促进农膜减量与回收利用，推动农田残膜回收率2018年达到60%以上，确保到2019年农田残膜回收率达到80%以上，到2020年基本建立较为完善的农膜回收体系，有效控制农膜残留污染。

加强秸秆资源化利用。严格执行秸秆禁烧制度，强化重点时段专项巡查，以堵促疏，推进秸秆综合利用。持续推广普及保护性耕作技术，以玉米、小麦秸秆直接粉碎还田为重点，把推进秸秆饲料化与调整畜禽养殖结构结合起来，引导农民发展饲料型玉米种植，推广应用青饲机械化收获技术和装备，积圾支持秸秆青贮、黄贮，稳步推进秸秆肥料化利用。到2018年，使我区秸秆综合利用水平达到98%以上，到2019年达到98.5%以上，到2020年基本实现秸秆全量化。

加强农药包装废弃物回收处理。开展农药包装废弃物调查，逐步摸清农田农药包装废弃物的分布、种类、数量。开展农药包装废弃物回收处理试点建设，通过建立农药包装废弃物收集点、储运站，以政府补贴、有偿回收等方式，到2020年，完成农药包装废弃物收集试点示范工作，并将收集的农药包装废弃物交有资质单位进行无害化处置。

（三）推进农业投入品优化调整。

1．开展化肥负增长行动。推进测土配方施肥。以种植大户、专业合作社、家庭农场为主体，鼓励农民使用测土配方施肥技术，通过精准施肥、调整肥料结构、改进施肥方式及有机肥替代等，减少化肥使用量，通过示范带动，扩大实施规模。2018年计划推广农作物测土配方施肥技术80万亩，化肥利用率达到38%，测土配方施肥技术推广覆盖率达到88%。到2019年计划化肥利用率达到40%，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%。推进新技术应用及示范。开展土肥水综合技术推广，实施水肥一体化技术示范项目，2018年重点选择积极性高、具备一定条件的适度规模经营粮食种植大户和合作组织实施水肥一体化技术示范项目0.1万亩。推进有机肥资源利用。支持规模化养殖场利用畜禽粪便生产有机肥，支持农民积造农家肥，施用商品有机肥。实施商品有机肥补助项目，2018年对0.41万亩大田作物、瓜菜等经济作物进行购买施用商品有机肥补助。实施玉米秸秆粉碎还田腐熟项目，2018年以种植大户、专业合作社、家庭农场为重点，在玉米种植区域实施秸秆粉碎还田腐熟1万亩，通过示范带动，扩大实施规模。到2020年，主要农作物化肥使用量实现负增长。

2．开展农药负增长行动。大力推广应用高效低毒低残留农药和现代高效植保机械，2019年实现主要农作物农药利用率达到40%，到2020年实现农药使用总量负增长。示范、应用、推广绿色防控技术，到2020年，小麦、玉米和水稻等主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%以上。推进主要农作物病虫害统防统治工作，到2020年，小麦、玉米和水稻等主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上。

3．开展兽药饲料专项整治行动。继续组织开展畜禽产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动，规范兽药生产经营和使用行为，有效遏制畜禽产品中违规使用抗生素、禁用化合物及兽药残留超标问题，促进兽药合理、安全使用，促进源头减量。规范饲料添加剂安全使用，加大生物饲料的开发和应用。各种饲料添加剂在配合饲料或全混合日粮中的添加量不得超过最高限量指标，饲料添加剂在生产前必须取得相应的产品批准文号。加强对饲料添加剂中重金属等物质的检测，避免对食品和环境造成安全隐患。

（四）推进农业绿色发展。

1．加强农业资源环境管控。强化耕地、渔业水域、湿地等用途管控，严防不合理开发建设活动对资源环境的破坏。坚持最严格的耕地保护制度，全面落实永久基本农田特殊保护政策措施。针对农业资源与生态环境突出问题，建立农业产业准入负面清单制度，因地制宜制定禁止和限制发展产业目录，强化准入管理和底线约束，分类推进重点地区资源保护和严重污染地区治理。

2．推进种植业节水减污。发展节水农业，实施节水压采战略，加强节水灌溉工程建设和节水改造，推广水肥一体化等节水抗旱技术，推进规模化高效节水灌溉。到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上，有效减少农田退水对水体的污染。

3．发展绿色循环低碳农业。适度压减高耗水作物，选育推广节肥、节水、抗病新品种。依托产业技术体系，围绕“一节两减”（节水、减肥、减药）开展优质、高效蔬菜品种育种和绿色高效技术的引进集成与示范工作。积极探索高效生态循环农业模式，构建现代生态循环农业技术体系、标准化生产体系和社会化服务体系。以种植业减量化利用、畜禽养殖废弃物循环利用、秸秆高值利用、水产养殖污染减排、农田残膜回收利用、农村生活污染处理等为重点，扶持和引导以市场化运作为主的生态循环农业建设，推广多层次粮经饲统筹、种养加结合、农林牧渔融合循环发展模式。

（五）提升农业农村环境监管能力。

1．推动生态保护红线落地。确立生态保护红线优先地位，将生态保护红线纳入农村空间管控体系，作为相关规划的刚性约束。研究制定生态保护红线内农业农村开发项目环境准入负面清单，坚决杜绝生态保护红线内新增污染和生态破坏行为。生态保护红线内现存的耕地不得扩大规模。

2．建立农业农村污染治理信息平台。结合第二次全国污染源普查工作，加强部门资源整合和信息共享，初步建立农业农村环境基础信息系统，掌握畜禽养殖业、水产养殖业、种植业生产和污染治理情况，以及农村生活污水、垃圾治理设施建设、饮用水水源地保护设施建设等基本情况，为农业农村环境管理提供支撑。

3．加强环境监管执法队伍建设。结合环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，对现有镇乡、园区环保专职网格员全部进行业务培训和职业操守教育。

4．建立农业农村污染源监管机制。根据农业农村污染源特点进行分类监管，将规模以上畜禽养殖纳入重点污染源管理，依法开展环评监督检查和排污许可管理， 建立规模畜禽养殖场直联直报信息系统；对规模以下畜禽、水产养殖，通过严守生态保护红线、优化产业布局等进行空间管控；对于农村生活垃圾污水治理设施，结合实际制定实施管理办法，明确设施管理主体，加大资金保障，加强管护队伍建设，严格考核评估，确保长效运行。加强农村地区现有工业污染源的监管，严防工业和城镇污染向农业农村转移。禁止未经处理达标的工业和城镇污染物进入农田、养殖水域等农业区域，强化经常性执法监管。

5．创新分散污染源环境监管手段。创新监管手段，充分利用乡村治安网格化管理平台，运用卫星遥感、大数据、APP等，及时发现农业农村环境问题。鼓励公众对农村生态破坏和环境污染事件进行举报和监督。

三、保障措施

（一）加强组织领导。建立农业农村污染治理协作机制，充分发挥行业主管部门的污染防治责任与环保部门的统一监管指导责任，统筹推进各项工作。

（二）强化责任落实。建立区政府总负责、农委总协调、相关委局抓落实、镇乡实施和村庄自治的多级责任体系。区政府职能部门是责任主体，要做好项目落地、资金使用、推进实施等工作，对实施效果负责。镇乡政府要做好具体组织实施工作。

（三）保障资金投入。建立农业农村污染治理专项资金投入机制。加大对生态保护红线区域内农业农村污染治理的财政转移支付力度。整合各部门现有资金，探索建立多渠道的农业农村污染治理投融资机制。落实和完善融资贷款扶持政策，鼓励融资担保机构积极向农业农村环境治理项目提供融资担保服务。

（四）严格监督考核。各镇乡及相关部门要结合工作职责和目标任务加强农业农村污染治理项目日常监督考核，建立农业农村污染治理考核和责任追究制度，各级党委政府落实环保“一岗双责、党政同责”，加强农村环保目标责任考核，考核结果与干部个人绩效挂钩。

（五）培育市场主体。落实农业农村环保相关扶持政策，采取城乡统筹、整区打包、建运一体等多种方式，吸引龙头企业、农民专业合作社参与农村生活垃圾、污水治理和农业面源污染治理，培育壮大第三方治理企业和社会化服务组织，推动建立农村有机废弃物收集、转化、利用三级网络体系和规模化、专业化、社会化运营管理机制。

（六）加强宣传引导。充分依托农业基层技术服务队伍，宣传农村环保法规政策，广泛开展各类培训，提供农业农村污染治理技术咨询和指导，推广绿色生产生活方式。积极引导村民参与农业面源污染防治和农村生活垃圾治理，将农村环保纳入村规民约，明确村民环境保护责任和义务。在垃圾分类、有机废弃物资源化利用等工作中，建立参与农民直接受益的管理运作模式。发挥妇女、乡贤等在村庄管理中的积极作用，组织开展卫生家庭等评选活动，推动形成家家参与、户户关心环境保护的良好氛围。

附件：蓟州区农业农村污染治理攻坚战重点项目分解表

附件

| 蓟州区农业农村污染治理攻坚战重点项目分解表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 1 | 推进农村生活垃圾分类减量与无害化治理(共9项） | 健全完善农村生活垃圾收集、运输、处理体系 | 确定农村生活垃圾收运处理方式，进一步强化调研、科学论证、完善规划，确定符合我区实际的农村生活垃圾收运处理方式。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区市容 园林委 | 2018年 |
| 2 |  |  | 健全完善农村生活垃圾收运处理方式，坚持问题导向，加强转运设施、运输车辆等薄弱环节建设，健全完善农村生活垃圾收运处理方式。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区市容 园林委 | 2019年 |
| 3 |  |  | 农村生活垃圾收运处理能力得到明显提升，进一步完善设施、健全体系，建立高效、环保的收运处理体系。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区市容 园林委 | 2020年 |
| 4 |  |  | 加强已建成垃圾处理设施维修维护，协调推进生活垃圾及处理设施规划建设。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区市容 园林委 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 5 | 推进农村生活垃圾分类减量与无害化治理(共9项） | 推行适合我区农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式，推进农村生活垃圾源头分类减量工作 | 开展农村生活垃圾源头减量试点工作。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区市容 园林委 | 2018年 |
| 6 |  |  | 总结试点工作经验，通过组织专家科学论证、召开座谈会议等方式，总结提炼符合我区农村实际、财政可承受、农民群众易接受的分类方式。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区市容 园林委 | 2019年 |
| 7 |  |  | 逐步扩大分类试点覆盖面，农村生活垃圾源头减量试点扩大到全区各镇乡街。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区市容 园林委 | 2020年 |
| 8 |  |  | 编制和推广再生资源回收分拣加工中心建设示范标准。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区商务委、区市容 园林委 | 2020年 |
| 9 |  | 开展非正规垃圾堆放点排查整治 | 对农村陈年生活垃圾基本情况进行摸底调查，区分情况采取直接清运、筛分治理、填埋覆土及输氧抽气等治理方式，有计划有步骤地清理完毕，到2020年基本完成非正规垃圾堆放点整治任务。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区市容 园林委、 区环保局 区水务局 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 10 | 推进农村生活污水治理 |  | 采取城镇污水处理、“管网+村污水处理站”、“单户或联户净化槽处理”等多种模式，2018年完成46个村的污水处理设施建设任务，2019年计划完成114个村，2020年计划完成80个村(最终数量以市农委下达的计划为准)。实施管网敷设、处理站建设、户厕提升等项目，实现治理村庄生活污水达标排放。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区水务局 | 2018年—2020年 |
| 11 | 深入推进农村“厕所革命”（共3项） | 开展农村户用厕所改造 | 每年实现农村户厕无害化改造2130座，完成总任务量43%。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区卫计委 | 2018年—2019年 |
| 12 |  |  | 查漏补缺，完成总任务量的14%，实现无害化卫生户厕全覆盖。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区卫计委 | 2020年 |
| 13 |  | 合理规划建设或改造农村公共厕所 | 重点对农村中小学校、乡镇政府所在地、乡镇卫生院、农村社区综合服务中心（站）、集贸市场、旅游景区（点）、公路沿线等公共场所的公共厕所进行规划建设和改造；人口规模较大的村庄配套建设无害化卫生公厕。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区卫计委 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 14 | 推进畜禽养殖污染防治与废弃物资源化利用（共9项） | 加强畜禽养殖污染源头防控和环境监管 | 优化畜牧业布局，科学编制畜牧业发展规划，以土地消纳粪污能力确定养殖规模。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区畜牧中心 | 长期 |
| 15 |  |  | 新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场要严格执行环境影响评价制度。开展建设项目环境影响评价监督检查，对未依法进行环境影响评价的规模畜禽养殖场依法予以查处。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区审批局 区环保局 | 长期 |
| 16 |  | 实施畜禽粪污治理及资源化利用 | 完成100家规模畜禽养殖场粪污治理工程，启动畜禽养殖废弃物资源化利用工作。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2018年 |
| 17 |  |  | 完成规模畜禽养殖场粪污治理，规模畜禽养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到90%。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2019年 |
| 18 |  |  | 畜禽养殖废弃物资源化利用率达到90%以上。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2020年 |
| 19 |  |  | 整建制推进畜禽粪污资源化利用，科学编制种养循环发展规划，按照国家总体部署积极推进整建制畜禽粪污资源化利用。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 20 | 推进畜禽养殖污染防治与废弃物资源化利用（共9项） | 实施病死畜禽无害化处理体系建设 | 开展病死畜禽无害化处理项目建设。初步完成项目选址，确定建设方案。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2018年 |
| 21 |  |  | 落实项目建设经费、力争落实项目建设用地并申报立项。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2019年 |
| 22 |  |  | 根据建设用地审批和立项审批工作进程，适时开展项目建设。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2020年 |
| 23 | 加强水产养殖废水污染治理（共3项） |  | 制定水产养殖中长期发展规划，优化水产养殖空间布局，以饮用水水源、重要生态功能保护区等敏感区域为重点，规划水产养殖禁养区和限养区。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区水产中心区环保局 | 2020年 |
| 24 |  |  | 推行水产健康养殖，合理确定养殖规模和养殖密度。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区水产中心 | 2020年 |
| 25 |  |  | 推进水产健康养殖示范项目，推广池塘生态循环水养殖等技术，推进水产养殖减排减药，提高养殖废水无害化处理。 | 区农委 | 相关镇乡政府 | 区水产中心区环保局 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 26 | 加强农田废弃物资源化利用（共9项） | 加强废弃农膜回收利用 | 全面开展农田残膜回收工作，掌握农膜覆盖面积、使用量、覆膜作物类型、回收处理量等基本情况。农田残膜回收率达到60%。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2018年 |
| 27 |  |  | 农田残膜回收率达到80%，持续开展农田残膜回收工作。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2019年 |
| 28 |  |  | 基本建立较为完善的农膜回收体系，有效控制农膜残留污染。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2020年 |
| 29 |  | 加强秸秆资源化利用 | 2018年持续做好秸秆综合利用工作，推行以秸秆粉碎还田肥料化利用为主要方式，逐步扩大秸秆饲料化、能源化等利用比重格局，到2018年，使我区秸秆综合利用水平达到98%以上。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区农机中心 | 2018年 |
| 30 |  |  | 2019年持续做好秸秆综合利用工作，大力推行以秸秆粉碎还田肥料化利用为主要方式，逐步扩大秸秆饲料化、能源化等利用比重格局，到2019年，使我区秸秆综合利用水平达到98.5%以上。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区农机中心 | 2019年 |
| 31 |  |  | 2020年持续做好秸秆综合利用工作，继续推行以秸秆粉碎还田肥料化利用为主要方式，逐步扩大秸秆饲料化、能源化等利用比重格局，到2020年，基本实现我区秸秆全量化。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区农机中心 | 2020年 |
| 32 |  |  | 稳步推进秸秆肥料化同时，逐年扩大秸秆饲料化、能源化等利用规模，努力实现秸秆全量化。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区农机中心 | 2018—2020年 |
| 序号 | 任务 |  | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 33 | 加强农田废弃物资源化利用（共9项） | 加强农药包装废弃物回收处理 | 开展农药包装废弃物调查工作，逐步摸清农田农药包装废弃物的分布、种类、数量。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2018年 |
| 34 |  |  | 通过建立农药包装废弃物收集点、储运站，以政府补贴、有偿回收的方式，开展农药包装废弃物收集试点示范工作，并将收集的农药包装废弃物交有资质单位进行无害化处置. | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心区环保局 | 2020年 |
| 35 | 开展化肥负增长行动（共6项） | 推进测土配方施肥 | 2018年计划全区推广农作物测土配方施肥技术80万亩，全区化肥利用率达到38%，测土配方施肥技术推广覆盖率达到88%。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2018年 |
| 36 |  |  | 2019年计划全区化肥利用率达到40%，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2019年 |
| 37 |  |  | 到2020年，主要农作物化肥使用量实现负增长。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2020年 |
| 38 |  | 推进新技术应用及示范 | 实施水肥一体化技术示范项目，重点选择有积极性、具有一定条件的适度规模经营粮食种植大户、合作组织实施水肥一体化技术示范项目0.1万亩，逐步扩大应用范围。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2018年 |
| 39 |  | 推进有机肥资源利用 | 实施玉米秸秆粉碎还田腐熟项目，以种植大户、专业合作社、家庭农场为重点，在玉米种植区域上实施秸秆粉碎还田腐熟1万亩，通过示范带动，扩大实施规模。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2018年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 40 | 开展化肥负增长行动（共6项） | 推进有机肥资源利用 | 实施商品有机肥补助项目，对0.41万亩大田作物、瓜菜等经济作物实施购买施用商品有机肥补助。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2018年 |
| 41 | 开展农药负增长行动（共3项） | 推行科学用药 | 大力推广应用高效低毒低残留农药和现代高效植保机械，2019年实现主要农作物农药利用率达到40%，到2020年，农药使用总量负增长。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2020年 |
| 42 |  | 推进绿色防控 | 示范、应用、推广绿色防控技术，到2020年，小麦、玉米和水稻等主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2020年 |
| 43 |  | 推进统防统治 | 推进主要农作物病虫害统防统治工作，到2020年，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心 | 2020年 |
| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 统筹牵总 | 责任区 | 具体分项牵头部门 | 完成时间 |
| 44 | 开展兽药饲料专项整治行动（共3项） | 合理使用兽用抗菌药，规范兽药生产、经营、使用行为 | 继续组织开展畜禽产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治活动，规范兽药生产经营和使用行为，有效遏制畜禽产品中违规使用抗生素、禁用化合物及兽药残留超标问题，促进兽药合理、安全使用，促进源头减量。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2020年 |
| 45 |  | 规范饲料添加剂管理，避免食品和环境安全隐患 | 规范饲料添加剂安全使用，加大生物饲料的开发和利用。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2020年 |
| 46 |  |  | 加强对饲料添加剂中重金属等物质的检测，避免对食品和环境造成安全隐患。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区畜牧中心 | 2020年 |
| 47 | 推进种植业节水减污 |  | 推广水肥一体化等节水抗旱技术，推进规模化高效节水灌溉。到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。 | 区农委 | 各镇乡政府 | 区种植中心区水务局 | 2020年 |